Утверждена

Решением Новофирсовского

сельского Совета депутатов   
Курьинского района Алтайского края

От 23.11.2017 №11

**ПРОГРАММА   
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**НА 2017-2033 годы.**

**2017 год**

**Введение**

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения Курьинского района на 2017 – 2033 годы разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Новофирсовского сельского поселения Курьинского района и в соответствии с Генеральным планом Новофирсовского сельского поселения Курьинского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения ), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края на 2017 – 2033 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;  - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210- ФЗ от 30.12.2004 г.;  - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190- ФЗ от 27.07.2010 г.;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.;  - Устав Новофирсовского сельского поселения Курьинского района ;  - Генеральный план Новофирсовского сельского поселения Курьинского района |
| Заказчик  Программы | Администрация Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края |
| Разработчик Программы | Администрация Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края |
| **Основные исполнители Программы:** | - Администрация  Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края ( в рамках своих полномочий),  - физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий программы |
| Цель программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения |
| Задачи программы | - приведение действующей коммунальной инфраструктуры в Новофирсовском сельском поселении Курьинского района в соответствие со стандартами  - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | -сокращение аварийности в системах коммунальной инфраструктуры; - сокращение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;   - сокращение износа систем коммунальной инфраструктуры; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 – 2033 годы |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2033 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;  - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг |

**1.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры**

**1.1.Электроснабжение**

Система электроснабжения поселения централизованная. Электрические сети Курьинского района обслуживает ОАО «Алтайэнерго»-дочернее предприятие РАО «ЕАС России» и «Южные электрические сети».  
По территории Новофирсовского сельского поселения проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.  
Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций.

**1.2.Теплоснабжение**

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в основном децентрализованное, от электрических котлов и печей. Основной вид топлива -уголь, в меньшей степени используются дрова.  
Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

-обеспечение надежного теплоснабжения объектов социального назначения, коммунальных объектов;  
-снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

**1.3.Газоснабжение**

Централизованное газоснабжение природным газом на территории сельского поселения отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах из районного центра с.Курья. Газ используется для приготовления пищи и хозяйственных нужд.

**1.4.Водоснабжение**

В настоящее время источником водоснабжения в населенном пункте являются подземные воды. В селе имеются два водозаборных узла (ЭЦВ-6).   
Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 13 км.  
Вода из скважин соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074.Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  
Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач. К таким задачам относится:

-реконструкция двух скважин, расположенных в юго-восточной части села;  
-строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм;  
- повышение качества предоставляемых услуг по снабжению водой населения.

**1.5.Водоотведение**

В селе отсутствует централизованная система водоотведения.  
Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями на рельеф.  
Полей фильтрации на территории Новофирсовского сельского поселения нет.  
Ливневая канализация отсутствует.  
Данной Программой предусматривается модернизация централизованной системы водоотведения.

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

- повышение надежности системы водоотведения.

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

**1.6.Связь и информация**

На территории Новофирсовского сельского поселения услуги связи оказывают 2 специализированные организации: Курьинское отделение Поспелихинского почтампа ОСП Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края, ОАО «Сибирьтелеком»  
Алтайский филиал СП Поспелихинский центр телекоммуникаций Курьинский районный узел связи.  
Населенный пункт телефонизирован от автоматической телефонной станции АТС.  
Таксофонов на территории сельского поселения в настоящее время не имеется. Услуги связи также предоставляет оператор сотовой связи МТС. Имеется вышка сотовой связи на территории сельского поселения. Проводное радиовещание отсутствует, осуществляется эфирное радиовещание.  
В связи с тем, что проводное вешание исчерпало свои возможности, как по улучшению качества, так и по увеличению количества услуг (количество программ), в ближайшие годы рекомендуется увеличить темпы охвата населения высококачественным УКВ вещанием.

**2.План программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры**

**2.1. Основные цели и задачи реализации программы**

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период до 2033 года являются:

обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

  Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

6.Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

7. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Новофирсовского сельского поселения. Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения. Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2017 – 2033 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

наличие морально и физически устаревшего оборудования;

недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды;

приоритетные задачи развития сельского поселения.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

**2.2.Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения**

Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

развитие системы водоснабжения  сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

-увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

**2.3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения**

Основной целью реализации мероприятий направления является:

надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

-обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

-оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

-обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

**2.4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов**

       Основной целью реализации мероприятий направления является:

удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

-улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

-улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

**3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана Новофирсовского сельского поселения**

**Курьинского района Алтайского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость млн. руб. (в текущих ценах) | | Источник финансирования | Сроки реализации |
|  | Инженерная инфраструктура | | | | | | | | |
| 3.1 | | Водопроводные сети | С.Новофирсово, северо-западная часть села | 1,36 км | Разработка проектной документации, строительство | 0.5 | Местный бюджет | | 2017-2033 гг. |
| С.Новофирсово | 13км | Реконструкция | 2.0 | Местный бюджет | | 2017-2033гг. |
| 3.2 | | Скважины(ЭЦВ-6) | С.Новофирсово, юго-западная часть села | 2шт.(дебет15 куб.м/час, 24,8 куб.м/час) | Реконструкция | 0.12 | И.П. | | 2017-2033 гг. |
| 3.3 | | Насосная станция | С.Новофирсово, юго-западная часть села | 1шт. | Капитальный ремонт | 0.15 | И.П. | | 2017-2033 гг. |
| 3.4 | | Линии электропередач 10кВ и 0.4кВ | По сельскому поселению | 10,26км | Капитальный ремонт, реконструкция | 2.5 | «Алтайэнерго» | | 2017-2033гг. |
|  | | Объекты специального назначения | | | | | | | |
| 3.5 | | Полигон ТБО | На северо-восток от с.Новофирсово | 0,2га | Разработка проектной документации, строительство (доведение площади до 3га) | 0.6 | | Местный бюджет | 2017-2033гг. |
| 3.6 | | Скотомогильник | На северо-восток от с.Новофирсово | 0,06га | Разработка проектной документации, строительство | 0.1 | | МБ | 2017-2033гг. |

**4. Оценка эффективности реализации программы**

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

**5. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением**

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения на 2017-2033годы осуществляется Администрацией Новофирсовского сельского поселения. На уровне Администрации поселения осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации. Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Новофирсовского сельсовета.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.