УТВЕРЖДЕН

экономическим советом Курьинского района

протокол № 1 от 28.02.2018

**План**

**создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры**

**в Курьинском районе на 2018 год**

1. Объекты транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источ-ники  финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства  (тыс. руб.) | Освоено  в 2014-2016 гг. | Освоено в 2017 году | План на после-дующие  годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 1 | А/д Поспелиха-Курья-Третьяково-граница республики Казахстан | км 43+023-км43+900,  км 43+900-км53+900  км49+000-км62+000,  км65+270-км 66+120,  км66+000-км75+000 | Краевой бюджет | 42275,03 | 21075,03 | 7000 | 14200 | 2014-2019 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт покрытия |
| 2 | А/д Курья-Ивановка-Таловка-а/д К-03 | км 3+000-км 4+530, км 5+450-км 5+730, км 5+960-км 8+900, км10+210-км12+210,  км 32+370, км 32+860, км 39+800 | Краевой бюджет | 11941,32 | 6117,81 | 5823,51 |  | 2014-2017 | Ремонт автодороги, ремонт трубы |
| 3 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334, | Краевой бюджет | 13283,36 | 6002,5 | 7280,86 |  | 2016-2017 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 4 | Подъезд к с. Кузнецово |  | Краевой бюджет | 488,5 | 488,5 | 0 | 0 | 2016 | Восстановление верхних слоев покрытия |
| 5 | Подъезд к пос. Подзаймище |  | Краевой бюджет | 891,8 | 891,8 | 0 | 0 | 2016 | Восстановление верхних слоев покрытия |
| 6 | Подъезд к пос. Горновка |  | Краевой бюджет | 1114,3 | 1114,3 | 0 | 0 | 2016 | Восстановление верхних слоев покрытия |
| 7 | Внутрипоселковые дороги | с. Курья | Местный бюджет | 18183,05 | 3549,35 | 7233,7 | 7400 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети |
| 8 | Внутрипоселковые дороги | с. Ивановка  п. Горновка | Местный бюджет | 1598,0 | 516,4 | 687,4 | 394,2 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия |
| 9 | Внутрипоселковые дороги | с.Колывань,  п. Подхоз,  п. им. 8 Марта | Местный бюджет | 1187,05 | 287,05 | 379,1 | 420,9 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия |
| 10 | Внутрипоселковые дороги | с. Кузнецово | Местный бюджет | 1014,86 | 396,36 | 314,8 | 303,7 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия |
| 11 | Внутрипоселковые дороги | с. Трусово,  п. Калмацкий,  п. Подзаймище | Местный бюджет | 1151,56 | 597,36 | 281,7 | 272,50 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия |
| 12 | Внутрипоселковые дороги | с. Усть-Таловка | Местный бюджет | 1159,05 | 785,85 | 328,2 | 373,2 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия |
| 13 | Внутрипоселковые дороги | с. Казанцево,  с. Ручьево,  п. Рудовозово,  п. Каменка | Местный бюджет | 1172,4 | 719,1 | 239,0 | 214,3 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия |
| 14 | Внутрипоселковые дороги | с. Краснознаменка,  п. Краснознаменский,  п. Новознаменка | Местный бюджет | 1195,8 | 461,7 | 342,0 | 392,1 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия |
| 15 | Внутрипоселковые дороги | с. Новофирсово | Местный бюджет | 394,6 | 85,4 | 112,1 | 197,1 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия |
| 16 | Внутрипоселковые дороги | с. Бугрышиха,  п. Подпалатцы | Местный бюджет | 124,5 | 0 | 0 | 124,5 | 2014-2018 | Ремонт дорожного покрытия |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | | Источники  финансирования | Полная стоимость строительства  (тыс. руб.) | Освоено  в 2014-2016 году | Освоено  в 2017 году | План на после-дующие  годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Котельная № 1 | с. Курья, ул. Юбилейная | | Внебюджетные средства | 886,0 | 189 | 74 | 623,0 | 2016-2018 | Ремонт оборудования, замена котлов |
| 1.2 | Котельная МКОУ «Колыванская СОШ» | с. Колывань | | Местный бюджет | 673,15 | 210 | 215 | 248,15 | 2014-2018 | Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей |
| 1.3 | Котельная МКОУ «Трусовская СОШ» | с. Трусово | | Местный бюджет | 391,5 | 391,5 | - | - | 2015 | Замена котлов |
| 1.4 | Котельная МКОУ «Кузнецовская СОШ» | с. Кузнецово | | Местный бюджет | 395,0 | 395,0 | - | - | 2015 | Замена котлов |
| 1.5 | МКОУ «Усть-Таловская СОШ» | с. Усть-Таловка | | Местный бюджет | 579,0 | 579,0 | - | - | 2016-2017 | Замена котлов и тепловых сетей |
| 1.6 | МКОУ «Ивановская СОШ» | с. Ивановка | | Местный бюджет | 550,0 | - | - | 550 | 2016-2018 | Ремонт внутренней системы отопления, замена котлов |
| 1.7 | Котельная № 2 | с. Курья, пер. Больничный | | Внебюджетные средства | 491,0 | - | - | 491,0 | 2016-2018 | Замена котлов |
| 1. **Водоснабжение** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Водозаборные скважины | | с. Курья | Внебюджетные средства | 143 | - | 57 | 86 | 2017-2018 | Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.2 | Водозаборные скважины | | с. Кузнецово | Местный бюджет | 50,0 | 15,0 | 20 | 15,0 | 2015-2018 | Установка и замена оборудования  Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.3 | Водозаборные скважины Магистральный водопровод | | с. Ивановка | Местный бюджет | 396,0 | 230,0 | 0 | 166,0 | 2015-2018 | Замена участков сети, устройство колодцев.  Установка и замена оборудования |
| 2.4 | Магистральный водопровод | | с. Курья | Внебюджетные средства и местный бюджет | 229,0 | - | - | 229,0 | 2016-2018 | Прокладка новых и замена старых участков сетей |
| 2.5 | Магистральный водопровод | | с. Краснознаменка | Внебюджетные средства | 116 | 116 | - | - | 2015 | Устройство колодцев |
| 2.6 | Магистральный водопровод | | с. Трусово | Внебюджетные средства | 42 | 42 | - | - | 2015 | Ремонт колодцев |
| 2.7 | Капитальный ремонт водозаборной скважины | | с. Колывань | Краевой бюджет | 1993,0 | - | 1120,6 | 872,4 | 2017-2018 | Капитальный ремонт водозаборной скважины |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники  финансирования | Полная стоимость строительства  (тыс. руб.) | Освоено  в 2014-2016 году | Освоено  в 2017 году | План на после-дующие  годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 1 | Благоустройство с. Курья, проект «Сельская улочка» | с. Курья | Краевой и местный бюджеты | 1603,0 | 1603,0 | - | - | 2014 | Устройство тротуаров, уличного освещения, работы по благоустройству |
| 2 | Благоустройство парка отдыха | с. Краснознаменка | Краевой и местный бюджеты | 200,0 | 200,0 | - | - | 2014 | Работы по благоустройству |
| 3 | Спортивная площадка | с. Усть-Таловка | Федеральный и краевой бюджет | 1469,0 | 1469,0 | - | - | 2015 | Строительство спортивной площадки |
| 4 | КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» | с. Курья | Краевой бюджет | 50167,0 | 1527 | 18640,0 | 30000,0 | 2014-2018 | Капитальный ремонт здания поликлиники и стационара |
| 5 | Реконструкция здания-памятника | с. Курья, ул. Советская, д. 56 | Местный бюджет | 91495,12 | 20003,62 | 37991,5 | 33500,0 | 2014-2018 | Реконструкция здания |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники  финансирования | Полная стоимость строительства  (тыс. руб.) | Освоено  в 2014-2016 году | Освоено  в 2017 году | План на после-дующие  годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 6 | Спортивная площадка | с. Курья | Федеральный, краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2449,2 | - | 2449,2 | - | 2017 | Строительство спортивной площадки |