                               АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЗНЕЦОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
                                      КУРЬИНСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
19.04.2018г                                       с.Кузнецово                                              №23
Об  утверждении  плана  мероприятий  по благоустройству  и улучшению  санитарного  состояния  на  территории  Кузнецовского  сельсовета  Курьинского  района  Алтайского  края  на  2018год.

         В  целях  улучшения  благоустройства,  озеленения,  санитарного   содержания  территории  Кузнецовского  сельсовета,  активизации  работ  по  проведению  в  порядок  закреплённых  территорий  силами  трудовых  коллективов,  учреждений,  расположенных  на  территории  Кузнецовского  сельсовета  в  соответствии  с п.10 ст.38  Устава  Кузнецовского  сельсовета   п о с т а н о в л я ю:
          1.Утвердить  план  мероприятий  по  благоустройству  территории  Кузнецовского  сельсовета  на  2018  год  (прилагается).

          2.В соответствии  с  утверждённым  планом  мероприятий  считать  каждую  пятницу  недели  санитарным  днём.

           3.Провести с  20  апреля  по  20  мая  2018  года  месячник  по  благоустройству  территории  Кузнецовского  сельсовета.

           4.Контроль  за  исполнением  настоящего    постановления возложить на заместителя главы администрации Киселеву А.В.
Глава  администрации                                                                                Г.В.Кобенко
                                                                                            Приложение №1
                                                                                            к  постановлению  администрации

                                                                                            от  19.04. 2018г № 23
ПЛАН              
мероприятий  по  организации  благоустройства  территории  Кузнецовского  сельсовета  Курьинского  района  на 2018  год.

	№п/п
	Наименование  мероприятий
	Срок  исполн.
	Ответств.

	 
	На  территории  администрации  сельсовета:
	
	Киселева А.В.
Зам.гл.администр.

	1.
	Наведение  санитарного  порядка  на  всей    территории прилегающей  к  зданию  Администрации,  очистка  от мусора,  вывоз  шлака.
	до 03.05.18г 
	

	2.
	Обновить  и благоустроить  цветочные  газоны.
	до 20.05.18г
	.

	3.
	Ремонт  изгороди.
	Июнь 2018г
	

	
	На  территории   ФАП
	
	Бондаренко И.С.Зав.ФАП

	1.
	Очистка  прилегающей  территории  от  мусора  до  проезжей  части, вывоз  шлака.
	до 03.05.18г
	

	2.
	Обновить  и благоустроить  цветочные  клумбы.
	до  20.05.18г
	

	3.
	Ремонт  и  побелка  изгороди.
	Июнь 2018
	

	
	На  территории  сельского клуба    

 
	
	Директор  Бобиченко Е.Н.

	1.
	Навести  порядок  на  территории  Дома  культуры  и  прилегающей территории  до  проезжей  части  дороги.
	до 03.05.18
	

	2.
	Ремонт    металлической ограды  у  здания  Дома  культуры.
	до  09.05.18г
	

	5.
	Разбить  и  благоустроить  цветочные  клумбы  и  установить  цветочные  вазоны.
	до 20.05.18г
	

	6.
	Обновить  цветочные  клумбы  у  обелиска  погибшим  воинам.
	до 20.05.18
	

	7.
	Отсыпать  щебнем  площадку у входа  в  библиотеку.
	  июль
	

	
	              Отделение   почты 

	
	

	1.
	Уборка  огороженной  территории  до границы  с  территорией  ФАП.
	до 30.04.18г
	Стребкова Г.Н.

	
	МКОУ  «Кузнецовская  СОШ»
	
	Коптелова Т.А.
Директор  филиала школы

	1.
	Наведение  санитарного  порядка  на  территории  двора,  побелка  деревьев.
	до 03.05.2018
	

	2.
	Обновить  и  благоустроить  цветочные  клумбы
	до 20.05.18г
	

	3.
	Посадка  овощных  культур  на  приусадебном  участке  и  уход  за  ними.
	до  01.06.18г  в  течение лета
	

	4.
	Убрать  от  мусора  территорию  памятника  погибшим  воинам,  отремонтировать  и покрасить  обелиск.
	до 30.04.18г
	

	
	ИП Галкин Е.А.

	
	Галкин Е.А.

	1.
	Навести  санитарный  порядок  на  территории,  прилегающей  к  зданию  конторы  до  проезжей  части, 
	до 30.04.18г
	

	2.
	Навести  санитарный  порядок  на  территории  животноводческих  ферм.
	до 20.05.18г
	Управляющий Карманов В.П.

	3.
	На  территории  мех.мастерской, автогаража,  нефтебазы убрать  ненужный  инвентарь,  металлолом,  захламляющий  территорию.
	до 20.05.13г
	Карманов В.П.

	
	 ИП  «Центр»,  «Былина», «Ласточка», «Маяк»,  «Микс».
	
	предприниматели

	1.
	Убрать  территорию  прилегающую к  магазинам  и  поддерживать её  в чистоте  на  протяжении  всего  летнего  периода.
	до 30.04.18г
	

	2.
	Благоустроить  цветочные  клумбы  и  установить  вазоны. (по возможности)
	до 20.05.18г
	

	
	Другие  мероприятия.

	
	Администрация сельсовета

	1.
	Провести  ямочный  ремонт  на  дорогах  с асфальтовым  покрытием.
	июнь
	

	2.
	Администрации  села  провести  организационную  работу  по  наведению санитарного  порядка  на  улицах села.
	В течение  лета
	

	3.
	Навести  порядок  на  общественной  свалке  села.
	Июнь-июль
	

	4.
	Убрать  от  старого  мусора  территорию  кладбища, частично  заменить  старую  изгородь
	Май-июнь
	

	6.
	Каждая  пятница  недели – санитарный  день  в селе.
	В  течение  лета
	

	7.
	Подвести  итоги  смотра  конкурса  на  лучшую  усадьбу,  улицу  и  самое  благоустроенное  административное  здание .
	август
	

	8.
	Провести  праздник  цветов.
	август
	

	
	
	
	



Г.В.Кобенко

Глава   Администрации
