УТВЕРЖДЕН

экономическим советом Курьинского района

протокол  № 1  от 25.02.2019

План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Курьинском районе на 2019 год

- Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2017 гг. | Освоено в 2018 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/д Поспелиха-Курья-Третьяково-граница республики Казахстан | км 43+023-км43+900, км 43+900-км53+900 км49+000-км62+000, км65+270-км 66+120, км66+000-км75+000 | Краевой бюджет | 42361,03 | 28075,03 | 14286,0 | 0 | 2014-2018 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт покрытия |
| 2 | А/д Курья-Ивановка-Таловка-а/д К-03 | км 3+000-км 4+530, км 5+450-км 5+730, км 5+960-км 8+900, км10+210-км12+210, км 32+370, км 32+860, км 39+800 | Краевой бюджет | 13337,36 | 11941,32 | 1396,04 | 0 | 2014-2018 | Ремонт автодороги, ремонт трубы |
| 3 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334, | Краевой бюджет | 17980,749 | 13283,36 | 656,401 | 4040,988 | 2016-2019 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 4 | Подъезд к с. Кузнецово |  | Краевой бюджет | 488,5 | 488,5 | 0 | 0 | 2016 | Восстановление верхних слоев покрытия |
| 5 | Подъезд к пос. Подзаймище |  | Краевой бюджет | 891,8 | 891,8 | 0 | 0 | 2016 | Восстановление верхних слоев покрытия |
| 6 | Подъезд к пос. Горновка |  | Краевой бюджет | 1114,3 | 1114,3 | 0 | 0 | 2016 | Восстановление верхних слоев покрытия |
| 7 | Подьезд к пос. Подхоз | Км 0+000-км 1+620 | Краевой бюджет | 1419,658 | 0 | 1419,658 | 0 | 2018 | Исправление профиля покрытия с добавлением нового материала |
| 8 | Внутрипоселковые дороги | с. Курья | Местный бюджет | 24751,15 | 10783,05 | 7397,2 | 6570,9 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети |
| 9 | Внутрипоселковые дороги | с. Ивановка п. Горновка | Местный бюджет | 1940,5 | 1203,8 | 507,2 | 229,5 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия |
| 10 | Внутрипоселковые дороги | с.Колывань, п. Подхоз, п. им. 8 Марта | Местный бюджет | 1780,65 | 666,15 | 841,6 | 272,9 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия |
| 11 | Внутрипоселковые дороги | с. Кузнецово | Местный бюджет | 1373,36 | 711,16 | 471,9 | 190,3 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия |
| 12 | Внутрипоселковые дороги | с. Трусово, п. Калмацкий, п. Подзаймище | Местный бюджет | 1496,36 | 879,06 | 460,4 | 156,9 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия |
| 13 | Внутрипоселковые дороги | с. Усть-Таловка | Местный бюджет | 2623,65 | 1868,95 | 515,1 | 239,6 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия |
| 14 | Внутрипоселковые дороги | с. Казанцево, с. Ручьево, п. Рудовозово, п. Каменка | Местный бюджет | 1184,9 | 1030,1 | 27,1 | 127,7 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия |
| 15 | Внутрипоселковые дороги | с. Краснознаменка, п. Краснознаменский, п. Новознаменка | Местный бюджет | 1398,4 | 803,7 | 376,8 | 217,9 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия |
| 16 | Внутрипоселковые дороги | с. Новофирсово | Местный бюджет | 582,6 | 197,5 | 244,0 | 141,1 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия |
| 17 | Внутрипоселковые дороги | с. Бугрышиха, п. Подпалатцы | Местный бюджет | 89,9 | 0 | 26,5 | 63,4 | 2014-2019 | Ремонт дорожного покрытия |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов |  | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2017 году | Освоено в 2018 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная № 1 | с. Курья, ул. Юбилейная |  | Внебюджетные средства | 1198,2 | 263 | 312,2 | 623,0 | 2016-2019 | Ремонт оборудования, замена котлов |
| 1.2 | Котельная МКОУ «Колыванская СОШ» | с. Колывань |  | Местный бюджет | 806,85 | 425 | 133,7 | 248,15 | 2014-2019 | Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей |
| 1.3 | Котельная МКОУ «Трусовская СОШ» | с. Трусово |  | Местный бюджет | 391,5 | 391,5 | - | - | 2015 | Замена котлов |
| 1.4 | Котельная МКОУ «Кузнецовская СОШ» | с. Кузнецово |  | Местный бюджет | 395,0 | 395,0 | - | - | 2015 | Замена котлов |
| 1.5 | МКОУ «Усть-Таловская СОШ» | с. Усть-Таловка |  | Местный бюджет | 579,0 | 579,0 | - | - | 2016-2017 | Замена котлов и тепловых сетей |
| 1.6 | МКОУ «Ивановская СОШ» | с. Ивановка |  | Местный бюджет | 550,0 | - | - | 550,0 | 2016-2019 | Ремонт внутренней системы отопления, замена котлов |
| 1.7 | Котельная № 2 | с. Курья, пер. Больничный |  | Внебюджетные средства | 846,9 | - | 355,9 | 491,0 | 2016-2019 | Замена котлов |
| 2.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водозаборные скважины |  | с. Курья | Внебюджетные средства | 143 | 57 | - | 86 | 2017-2019 | Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.2 | Водозаборные скважины |  | с. Кузнецово | Местный бюджет | 127,0 | 35,0 | 77 | 15,0 | 2015-2019 | Установка и замена оборудования Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.3 | Водозаборные скважины Магистральный водопровод |  | с. Ивановка | Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1214,56 | 230,0 | 116,1 | 868,46 | 2015-2019 | Замена участков сети, устройство колодцев. Установка и замена оборудования Ремонт водопроводных сетей |
| 2.4 | Магистральный водопровод |  | с. Курья | Внебюджетные средства и местный бюджет | 279,0 | - | 50 | 229,0 | 2016-2019 | Прокладка новых и замена старых участков сетей |
| 2.5 | Магистральный водопровод |  | с. Краснознаменка | Внебюджетные средства | 116 | 116 | - | - | 2015 | Устройство колодцев |
| 2.6 | Магистральный водопровод |  | с. Трусово | Внебюджетные средства | 42 | 42 | - | - | 2015 | Ремонт колодцев |
| 2.7 | Магистральный водопровод |  | с. Новофирсово | Внебюджетные средства | 160,1 |  | 160,1 | - | 2018 | Прокладка новых и замена старых участков сетей |
| 2.8 | Капитальный ремонт водозаборной скважины Магистральный водопровод |  | с. Колывань | Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 2765,6 | - | 1120,6 | 1645,0 | 2017-2019 | Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2017 году | Освоено в 2018 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство с. Курья, проект «Сельская улочка» | с. Курья | Краевой и местный бюджеты | 1603,0 | 1603,0 | - | - | 2014 | Устройство тротуаров, уличного освещения, работы по благоустройству |
| 2 | Благоустройство парка отдыха | с. Краснознаменка | Краевой и местный бюджеты | 200,0 | 200,0 | - | - | 2014 | Работы по благоустройству |
| 3 | Спортивная площадка | с. Усть-Таловка | Федеральный и краевой бюджет | 1469,0 | 1469,0 | - | - | 2015 | Строительство спортивной площадки |
| 4 | КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» | с. Курья | Краевой бюджет | 70100,7 | 20167 | 25772,5 | 24161,2 | 2014-2019 | Капитальный ремонт здания поликлиники и стационара |
| 5 | Реконструкция здания-памятника | с. Курья, ул. Советская, д. 56 | Местный бюджет | 101665,12 | 57995,12 | 21535,0 | 22135,0 | 2014-2019 | Реконструкция здания |
| 6 | Спортивная площадка | с. Курья | Федеральный Краевой местный бюджет, внебюджетные средства | 2449,2 | - | 2449,2 | - | 2017 | Строительство спортивной площадки |
| 7 | МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа | с.Ивановка | краевой и местный бюджет | 856,3 |  | 856,3 |  | 2018 | Капитальный ремонт спортивного зала |
| 8 | МБОУ «Колыванская средняя общеобразовательная школа | с.Колывань | краевой и местный бюджет | 2208,67 |  | 2208,67 |  | 2018 | Капитальный ремонт здания |
| 9 | МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»им.М.Т.Калашникова | с.Курья | краевой и местный бюджет | 6033,8 |  | 4619,6 | 1414,2 | 2018-2019 | Капитальный ремонт здания |
| 10 | Дом культуры в с.Трусово | с.Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 608,6 |  |  | 608,6 | 2019 | Ремонт кровли |
| 11 | Дом культуры с. Кузнецово | с.Кузнецово | краевой и местный бюджет, | 1860,9 |  |  | 1860,9 | 2019 | Текущий ремонт |