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1. Объекты транспортной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источ-ники
финанси-рования
	Полная стоимость строитель-ства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2017 гг.
	Освоено в 2018 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1
	А/д Поспелиха-Курья-Третьяково-граница республики Казахстан
	км 43+023-км43+900, 
км 43+900-км53+900 
км49+000-км62+000, 
км65+270-км 66+120,
км66+000-км75+000
	Краевой бюджет
	42361,03
	28075,03
	14286,0
	0
	2014-2018
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт покрытия               

	2
	А/д Курья-Ивановка-Таловка-а/д К-03
	км 3+000-км 4+530,     км 5+450-км 5+730,         км 5+960-км 8+900, км10+210-км12+210,
км 32+370, км 32+860, км 39+800
	Краевой бюджет
	13337,36
	11941,32
	1396,04
	0
	2014-2018
	Ремонт автодороги, ремонт трубы

	3
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334, 
	Краевой бюджет
	17980,749
	13283,36
	656,401
	4040,988
	2016-2019
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги 

	4
	Подъезд к с. Кузнецово
	
	Краевой бюджет
	488,5
	488,5
	0
	0
	2016
	Восстановление верхних слоев покрытия

	5
	Подъезд к пос. Подзаймище
	
	Краевой бюджет
	891,8
	891,8
	0
	0
	2016
	Восстановление верхних слоев покрытия

	6
	Подъезд к пос. Горновка
	
	Краевой бюджет
	1114,3
	1114,3
	0
	0
	2016
	Восстановление верхних слоев покрытия

	7
	Подьезд к пос. Подхоз
	Км 0+000-км 1+620
	Краевой бюджет
	1419,658
	0
	1419,658
	0
	2018
	Исправление профиля покрытия с добавлением нового материала

	8
	Внутрипоселковые дороги
	с. Курья
	Местный бюджет
	24751,15
	10783,05
	7397,2
	6570,9
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети 

	9
	Внутрипоселковые дороги
	с. Ивановка
п. Горновка
	Местный бюджет
	1940,5
	1203,8
	507,2
	229,5
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия 

	10
	Внутрипоселковые дороги
	с.Колывань,
п. Подхоз,
п. им. 8 Марта
	Местный бюджет
	1780,65
	666,15
	841,6
	272,9
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия 

	11
	Внутрипоселковые дороги
	с. Кузнецово
	Местный бюджет
	1373,36
	711,16
	471,9
	190,3
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия 

	12
	Внутрипоселковые дороги
	с. Трусово,
п. Калмацкий,
п. Подзаймище
	Местный бюджет
	1496,36
	879,06
	460,4
	156,9
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия

	13
	Внутрипоселковые дороги
	с. Усть-Таловка
	Местный бюджет
	2623,65
	1868,95
	515,1
	239,6
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия 

	14
	Внутрипоселковые дороги
	с. Казанцево, 
с. Ручьево,
п. Рудовозово,
п. Каменка
	Местный бюджет
	1184,9
	1030,1
	27,1
	127,7
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия 

	15
	Внутрипоселковые дороги
	с. Краснознаменка,
п. Краснознаменский,
п. Новознаменка
	Местный бюджет
	1398,4
	803,7
	376,8
	217,9
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия 

	16
	Внутрипоселковые дороги
	с. Новофирсово
	Местный бюджет
	582,6
	197,5
	244,0
	141,1
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия 

	17
	Внутрипоселковые дороги
	с. Бугрышиха, 
п. Подпалатцы
	Местный бюджет
	89,9
	0
	26,5
	63,4
	2014-2019
	Ремонт дорожного покрытия 




2. Объекты инженерной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2017 году
	Освоено
в 2018 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1. Теплоснабжение

	1.1
	Котельная № 1
	с. Курья, ул. Юбилейная
	Внебюджетные средства
	1198,2
	263
	312,2
	623,0
	2016-2019
	Ремонт оборудования, замена котлов

	1.2
	Котельная МКОУ «Колыванская СОШ»
	с. Колывань
	Местный бюджет
	806,85
	425
	133,7
	248,15
	2014-2019
	Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей

	1.3
	Котельная МКОУ «Трусовская СОШ»
	с. Трусово
	Местный бюджет
	391,5
	391,5
	-
	-
	2015
	Замена котлов

	1.4
	Котельная МКОУ «Кузнецовская СОШ»
	с. Кузнецово
	Местный бюджет
	395,0
	395,0
	-
	-
	2015
	Замена котлов

	1.5
	МКОУ «Усть-Таловская СОШ»
	с. Усть-Таловка
	Местный бюджет
	579,0
	579,0
	-
	-
	2016-2017
	Замена котлов и тепловых сетей

	1.6
	МКОУ «Ивановская СОШ»
	с. Ивановка
	Местный бюджет
	550,0
	-
	-
	550,0
	2016-2019
	Ремонт внутренней системы отопления, замена котлов

	1.7
	Котельная  № 2
	с. Курья, пер. Больничный
	Внебюджетные средства
	846,9
	-
	355,9
	491,0
	2016-2019
	Замена котлов

	
2.Водоснабжение

	2.1
	Водозаборные скважины
	с. Курья
	Внебюджетные средства
	143
	57
	-
	86
	2017-2019
	Устройство ограждения на границах санитарных зон

	2.2
	Водозаборные скважины
	с. Кузнецово
	Местный бюджет
	127,0
	35,0
	77
	15,0
	2015-2019
	Установка и замена оборудования
Устройство ограждения на границах санитарных зон

	2.3
	Водозаборные скважины Магистральный водопровод
	с. Ивановка
	Краевой бюджет
Местный бюджет Внебюджетные средства
	1214,56
	230,0
	116,1
	868,46
	2015-2019
	Замена участков сети, устройство колодцев. 
Установка и замена оборудования
Ремонт водопроводных сетей

	2.4
	Магистральный водопровод
	с. Курья
	Внебюджетные средства и местный бюджет
	279,0
	-
	50
	229,0
	2016-2019
	Прокладка новых и замена старых участков сетей

	2.5
	Магистральный водопровод
	с. Краснознаменка
	Внебюджетные средства
	116
	116
	-
	-
	2015
	Устройство колодцев

	2.6
	Магистральный водопровод
	с. Трусово
	Внебюджетные средства
	42
	42
	-
	-
	2015
	Ремонт колодцев

	2.7
	Магистральный водопровод
	с. Новофирсово
	Внебюджетные средства
	160,1
	
	160,1
	-
	2018
	Прокладка новых и замена старых участков сетей

	2.8
	Капитальный ремонт водозаборной скважины 
Магистральный водопровод
	с. Колывань
	Краевой бюджет Местный бюджет
Внебюджетные средства
	2765,6
	-
	1120,6
	1645,0
	2017-2019
	Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей









3. Социальная инфраструктура и благоустройство
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2017 году
	Освоено
в 2018 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства

	Мероприятия капитального характера


	1
	Благоустройство                   с. Курья, проект «Сельская улочка»
	с. Курья
	Краевой и местный бюджеты
	1603,0
	1603,0
	-
	-
	2014
	Устройство тротуаров, уличного освещения, работы по благоустройству

	2
	Благоустройство парка отдыха
	 с. Краснознаменка
	Краевой и местный бюджеты
	200,0
	200,0
	-
	-
	2014
	Работы по благоустройству

	3
	Спортивная площадка
	с. Усть-Таловка
	Федеральный и краевой бюджет 
	1469,0
	1469,0
	-
	-
	2015
	Строительство спортивной площадки

	4
	КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»
	с. Курья
	Краевой бюджет
	70100,7
	20167
	25772,5
	24161,2
	2014-2019
	Капитальный ремонт здания поликлиники и стационара

	5
	Реконструкция здания-памятника 
	с. Курья, ул. Советская, д. 56
	Местный бюджет
	101665,12
	57995,12
	21535,0
	22135,0
	2014-2019
	Реконструкция здания

	6
	Спортивная площадка
	с. Курья
	Федеральный
Краевой местный бюджет, внебюджетные средства
	2449,2
	-
	2449,2
	-
	2017
	Строительство спортивной площадки

	7
	МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа
	с.Ивановка
	краевой и местный бюджет
	856,3
	
	856,3
	
	2018
	Капитальный ремонт спортивного зала

	8
	МБОУ «Колыванская средняя общеобразовательная школа
	с.Колывань
	краевой и местный бюджет
	2208,67
	
	2208,67
	
	2018
	Капитальный ремонт здания

	9
	МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»им.М.Т.Калашникова 
	с.Курья
	краевой и местный бюджет
	6033,8
	
	4619,6
	1414,2
	2018-2019
	Капитальный ремонт здания

	10
	Дом культуры в с.Трусово
	с.Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	608,6
	
	
	608,6
	2019
	Ремонт кровли

	11
	Дом культуры с. Кузнецово
	с.Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 

	1860,9
	
	
	1860,9
	2019
	Текущий ремонт





