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	УТВЕРЖДЕНА
  постановлением Администрации Курьинского района  от 10.08.2016  № 295а


П А С П О Р Т

муниципальной  программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

на основе модернизации жилищно-коммунального

комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы» 

	Ответственный исполнитель программы
	-
	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района

	
	
	

	Соисполнитель программы
	-
	«МКП «Курьинский Комхоз»»

	
	
	

	Участники программы 
	-
	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Курьинского района, администрации сельсоветов, муниципальные организации всех типов, «МКП «Курьинский Комхоз»»

	
	
	

	Программно-целевые инструменты программы
	-
	оценка состояния жилищно-коммунального комплекса Курьинского района

	
	
	

	Цели программы
	-
	повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения, снижение затрат на производство тепловой энергии, воды; 

улучшение качества жилищно-коммунальных услуг

	
	
	

	Задачи программы
	-
	обеспечение финансовой стабильности бюджета района, организаций жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальную сферу района

	
	
	

	Целевые индикаторы и показатели программы
	-
	снижение непроизводительных потерь в теплоснабжении;

экономия топлива;

снижение потерь по водоснабжению;

снижение потребления электроэнергии на водозаборах;

объем средств местного бюджета, направленный на модернизацию коммунальной инфраструктуры;

объем средств местного бюджета, направленный на реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях всех типов

	
	
	

	Сроки и этапы реализации программы
	-
	2016 - 2020
I этап  2016-2018
II этап 2019-2020

	
	
	

	Объем финансирования программы
	-
	общий объем финансирования программы и мероприятий по энергосбережению составляет 12,82 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников -  4,004 млн. рублей

	
	
	

	Ожидаемые результаты реализации программы
	-
	Замена 17 водогрейных котлов общей мощностью 4,8 Гкал.час.; прокладка 0,8 км сетей теплоснабжения, 3 км сетей водоснабжения, замена 50 единиц запорной арматуры;  монтаж линии Вл-0,4 кВа для резервного питания котельной от дизельной электростанции

	
	
	


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения района обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов и, как следствие, неэффективной работой предприятий ЖКХ и большими потерями ресурсов. Финансовые потери происходят из-за аварийных ситуаций и повреждений на тепловых и водопроводных сетях, для устранения которых отвлекаются незапланированные материальные и трудовые ресурсы.

По состоянию на 1 января 2016 года износ водопроводных сетей составляет 82 %, в отдельных населенных пунктах он равен 100 %.

Несколько лучше состояние тепловых сетей. Однако и здесь ветхие сети составляют почти 1 км.

В последние годы в ходе реализации аналогичной программы были заменены практически все котлы кустарного производства, построены 2 котельные, заменено 12 котлов.

На сегодняшний день в районе нет аварийных котлов. Замена котлов в рамках настоящей программы предусматривает плановое замещение отслуживших свой срок котлов на новые.

Большая работа была проведена по замене котлов, работающих с использованием электроэнергии на твердотопливные. 16 объектов подверглись такой реконструкции. На всех крупных котельных установлены приборы химводоподготовки.

Принятые меры позволили сократить потребление угля с 7,5 тыс. тонн в 2010 до 5,3 тыс. тонн в 2015 году. Но несмотря на это потери тепла в некоторых сетях составляют до     30 %, потери воды -  до 16 %. Из-за ветхости складских помещений идет хищение топлива. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного проведения капитального ремонта основных фондов объектов ЖКХ, что приводит к снижению надежности работы объектов ЖКХ, особенно водоснабжения.
Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Администрации района, органов местного самоуправления, организаций ЖКХ. В качестве средства такого согласования и предлагается муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы».

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы

реализации программы

Программа разработана для достижения следующих целей:

повышение эффективности и надежности функционирования объектов жизнеобеспечения организаций и учреждений бюджетной сферы, организаций жилищно-коммунального хозяйства;

перевод объектов теплоснабжения на альтернативные источники топлива, замена котельного оборудования на более перспективные разработки, снижение затрат на производство тепловой энергии, воды;

повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Для этого необходимо решение следующих задач:

обеспечение финансовой стабильности бюджета района, организаций жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство;

оказание поддержки предприятиям ЖКХ в модернизации коммунального хозяйства, путем участия в краевых и федеральных инвестиционных программах.

Программа будет выполняться в два этапа.

На первом этапе в 2016-2018 годах предусматривается осуществить следующие мероприятия:

инвентаризация основных фондов объектов ЖКХ бюджетных организаций, предприятий ЖКХ, определение фактического состояния оборудования, его мощности и резервы;

разработка оптимальных вариантов применения каждого вида топлива для каждого объекта теплоснабжения, расчет необходимой выработки тепла и целесообразность применения установленного котельного оборудования;

разработка гидравлических нагрузок теплоносителя для каждого потребителя;

разработка проектно-сметной документации по реконструкции отдельных объектов теплоснабжения, водоснабжения;

решение вопросов, связанных с финансовым обеспечением программы, в том числе с целевыми программами края, Российской Федерации;

разработка мероприятий по обеспечению надежности тепловых, водопроводных и электросистем.
На втором этапе в 2019-2020 годах планируется:

завершение реконструкции, замена ветхих сетей, котлов и другого оборудования, перевод котельных на другие виды топлива;

осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению непроизводительных потерь;

обеспечение работы организаций жилищно-коммунального комплекса с минимальным участием бюджетных средств.

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы

	Источники и
направления расходов
	Сумма расходов,  млн. руб.

	
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	всего

	Всего финансовых затрат
в том числе:
	1,51
	2,275
	2,845
	1,835
	4,355
	12,82

	из местного бюджета
	0,89
	1,896
	1,7
	1,39
	2,94
	8,816

	из внебюджетных источников
	0,62
	0,379
	1,145
	0,445
	1,415
	4,004


3. Механизм реализации программы

В реализации программы предусматривается участие Администрации района, органов местного самоуправления (по согласованию) и организаций ЖКХ (по согласованию).

К их задачам относятся:

развитие нормативно-правовой и методической базы (в пределах компетенции органа), проведение работ по его модернизации;

предоставление средств бюджетов на реконструкцию объектов ЖКХ на безвозмездной и возвратной основах, предоставление гарантий предприятиям ЖКХ по привлечению заемных финансовых средств от финансовых организаций, а также иные поддержки привлечения частных заемных средств;

создание и поддержка эффективных механизмов использования средств районного бюджета для достижения целей программы;

организация и проведение информационной работы среди населения;

обеспечение контроля за реализацией программы;

организация взаимодействия между участниками и реализации программы с целью координации хода её реализации.

4. Организация выполнения программы и

контроль за ходом её реализации

Исполнителем программы являются отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, предприятия ЖКХ, которые организуют:

мониторинг выполнения мероприятий программы (приложение 1,2) и выполнение индикаторов муниципальной программы (таблица 1);

подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий год по объемам финансирования и предлагаемым к реализации мероприятиям, уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

информационно-разъяснительную работу среди населения через районную газету «Патриот Алтая» и другие средства массовой информации, а также путем проведения семинаров, круглых столов.

Контроль за реализацией программы осуществляет созданный координационный  совет при Администрации района во главе с заместителем главы Администрации района. Заместитель главы Администрации района ежеквартально информирует совет Администрации района о ходе реализации программы.

Комитеты Администрации района по экономике и управлению муниципальным имуществом и  финансам, налоговой и кредитной политике:

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий программы (таблица 2);

готовят обоснования для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках программы на очередной финансовый год;

осуществляют защиту этих предложений (проектов) в соответствующих краевых органах.

Отдел Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству:

анализирует ход выполнения мероприятий программы и вносит предложения в координационный совет по совершенствованию механизма реализации программы.

5. Ожидаемые конечные результаты

реализации программы

1. Снижение непроизводственных потерь тепловой энергии  -  60 % к существующим; воды  -  на 55 % к существующим; снижение аварийности: на объектах теплоснабжения  - на 50 %, на объектах водоснабжения  - на 50 %, снижение расходов электроэнергии на  -  20 %, снижение расходов твердого топлива  -  на 21 %.

Приложение № 1

Мероприятия

муниципальной  программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации

жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы»

млн. руб.

	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Срок реали зации
	Исполнитель
	Индикаторы
	Ед. измерения
	Значение индикатора
	Направления использования средств
	Сумма расходов по годам млн. руб.

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	2016-2020
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Модернизация систем теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Замена изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы

по району
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»», руководит. бюджетных организаций, учреждений
	непроизводительные потери тепловой энергии
	%
	1,7
	4,4
	3
	4,5
	5,1
	местный бюджет,

средства предприятия


	1,65
	0,35
	0,2
	0,2
	0,1
	0,8

	
	в том числе
	
	
	снижение расхода твердого топлива
	тонн усл. топлива
	50
	200
	105
	200
	220
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	с. Курья котельная № 1
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	непроизводительные потери
	%
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6
	средства предприятия

«МКП «Курьинский Комхоз»»
	0,7
	0,3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	снижение расхода твердого топлива
	тонн усл. топлива
	-
	50
	55
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	с. Курья

котельная № 2
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	
	%
	0,2
	2,9
	1,4
	2,9
	2,0
	средства предприятия

«МКП «Курьинский Комхоз»»

	0,35
	0,05
	0,1
	0,1
	-
	0,1

	
	
	
	
	
	тонн усл. Топлива


	50
	150
	50
	150
	120
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.1.3.
	с. Курья

котельная № 3
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	
	%
	-
	-
	-
	-
	0,5
	средства предприятия

«МКП «Курьинский Комхоз»»
	0,2
	-
	-
	-
	
	0,2

	
	
	
	
	
	 тонн усл. топлива
	-
	-
	-
	-
	50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	с. Усть-Таловка котельная МОУ «Усть-Таловская СОШ»
	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы
	
	%
	-
	-
	-
	-
	0,5
	местный бюджет
	0,3
	-
	-
	-
	-
	0,3

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	_
	_
	-
	70
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	с. Трусово

котельная МОУ «Трусовская СОШ»
	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы
	
	%
	-
	-
	-
	_
	0,5
	местный бюджет
	0,1
	-
	-
	-
	
	0,1

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	-
	-
	_
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Замена котлов по району
	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района
	
	%
	2,2
	5,8
	5,4
	7,9
	8,4
	местный бюджет

средства предприятия
	5,95
	0,6
	1,15
	1,3
	0,4
	2,5

	
	
	
	
	
	тонн
	110
	155
	197
	240
	359
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	в т.ч.

с. Курья

котельная № 2
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	
	%
	2
	3
	2
	2
	2
	средства предприятия «МКП «Курьинский Комхоз»»
	1,0
	-
	0,4
	0,6
	-
	-

	
	
	
	
	
	тонн
	 80
	80
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	с. Курья котельная № 3
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	
	%
	-
	_
	_
	_
	0,4
	средства 

«МКП «Курьинский Комхоз»»
	0,6
	
	
	
	
	0,6

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	_
	_
	-
	20
	средства 

«МКП «Курьинский Комхоз»»
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	с. Трусово котельная МКОУ «Трусовская СОШ»
	
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы


	
	%
	-
	-
	-
	_
	0,5
	местный бюджет
	0,6
	-
	-
	
	
	0,6

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	-
	-
	_
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.2.4.
	с. Краснознаменка МКОУ «Краснознаменская СОШ»
	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы
	
	%
	_
	-
	-
	2
	-
	местный бюджет
	0,4
	-
	-
	-
	0,4
	-

	
	
	
	
	
	тонн
	_
	-
	-
	50
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	с. Казанцево МКОУ «Казанцевская СОШ»
	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы
	
	%
	-
	-
	0,6
	-
	-
	местный  бюджет
	0,6
	-
	-
	0,6
	-
	-

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	-
	60
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	с. Усть-Таловка

МКОУ «Усть-Таловская СОШ»
	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы
	
	%
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3
	местный бюджет
	0,6
	0,6
	-
	-
	
	-

	
	
	
	
	
	тонн
	30
	40
	40
	50
	60
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7.
	с. Новофирсово МКОУ «Новофирсовская СОШ»
	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы


	
	%
	-
	-
	-
	-
	1,0
	местный  бюджет
	0,7
	-
	-
	-
	-
	0,7

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	-
	-
	-
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8.
	с. Ивановка

МКОУ «Ивановская СОШ»
	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы
	
	%
	-
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	местный бюджет
	0,55
	-
	0,55
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	30
	40
	30
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9.
	с. Ивановка Детский сад «Спутник»
	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района


	
	%
	-
	-
	-
	-
	2
	
	0,3
	-
	-
	-
	-
	0,3

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	-
	-
	-
	9
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	с. Колывань

Детский сад «Солнышко»


	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района


	
	%
	-
	1
	1
	2
	2
	
	0,3
	-
	0,2
	0,1
	-
	-

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	5
	7
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	с. Курья

Детский сад «Буратино»


	2016-2020
	отдел ЖКХ Администр. района


	
	%
	-
	-
	-
	-
	10
	
	0,3
	-
	-
	-
	-
	0,3

	
	
	
	
	
	тонн
	-
	-
	-
	-
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.3.
	Проведение режимно-наладочных мероприятий на тепловых сетях и потребителях
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	снижение расхода твердого топлива
	тонн
	200
	200
	200
	200
	200
	средства «МКП «Курьинский Комхоз»»
	0,19
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	1.3.1.
	в том числе:

с. Курья котельная № 1
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	снижение расхода твердого топлива
	тонн
	80
	80
	80
	80
	80
	средства «МКП «Курьинский Комхоз»»
	0,1
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	1.3.2.
	Котельная № 2
	2016-2020
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	
	0,015
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	1.3.3.
	Котельная № 3
	2016
	
	
	
	20
	20
	20
	20
	20
	
	0,075
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	2.
	Модернизация систем водоснабжения
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»», сельские Советы, МУП «Ивановские водопроводные сети», ИП «Зверев»
	непроизводительн. потери воды, снижение потребления  электро-энергии
	%
	13,0
	15,0
	17,0
	17,0
	17,0
	
	3,16
	0,37
	0,47
	0,78
	0,77
	0,77

	
	
	
	
	
	тыс. квт/ час.
	10,5
	14,5
	17,0
	18,5
	18,5
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Замена ветхих водопроводных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	с. Курья водопроводные сети
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	непроизводительн. потери воды, снижение потребления  электро-энергии
	%
	2
	3
	4
	4
	4
	средства  «МКП «Курьинский Комхоз»»
	0,9
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,3

	
	
	
	
	
	тыс. квт/ час.
	5
	7
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	с. Ивановка водопроводные сети
	2016-2020
	МУП «Ивановские водопроводные сети»
	
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	средства МУП «Ивановские водопроводные сети»
	1,2
	0,1
	0,2
	0,3
	0,3
	0,3

	
	
	
	
	
	тыс. квт/ час.
	   2             
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	2.1.3.
	с. Краснознаменка водопроводные сети
	2016-2020
	ИП «Зверев»
	
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	местный бюджет
	0,7
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,1

	
	
	
	
	
	тыс. квт/ час.
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	с. Колывань водопроводные сети
	2016-2020
	Колыванский сельсо-

вет
	
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	местный бюджет
	0,19
	0,05
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03

	
	
	
	
	
	тыс. квт/ час.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.
	с. Новофирсово водопроводные сети
	2016-2020
	Новофирсовский сельсо-вет
	
	%
	2
	3
	4
	5
	4
	местный бюджет
	0,17
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	
	
	
	тыс. квт/ час.
	1,0
	3,0
	4,0
	4,0
	4,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Установка частотно-регулируемых электроприводов на скважинах и станциях 2-го подъема
	2016-2020
	Сельсоветы, МУП «Ивановские водопроводные сети», ИП «Зверев»
	снижение потребления электро-энергии
	тыс. квт/ час.
	-
	-
	20
	23
	-
	
	0,425
	0,025
	
	0,2
	0,2
	

	2.2.1
	с. Новофирсово скважина
	2016-2020
	Новофирсовский сельсо-вет
	
	тыс. квт/ час.
	-
	-
	-
	8
	-
	местный бюджет
	0,1
	
	
	
	0,1
	

	2.2.2
	с. Ивановка скважина № 1, № 2
	2016-2020
	МУП «Ивановские водопроводные сети»
	
	тыс. квт/ час.
	-
	-
	10
	15
	-
	средства МУП «Ивановские водопроводные сети»
	0,2
	
	
	0,1
	0,1
	

	2.2.3
	с. Кузнецово скважина № 2
	2016-2020
	Кузнецовский сельсовет
	
	тыс. квт/ час.
	-
	-
	10
	-
	-
	местный бюджет
	0,1
	
	
	0,1 
	
	

	2.2.4.
	с. Курья котельная № 2 устройство водозаборной скважины
	2016-2020
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	-
	тыс. квт/ час.
	-
	-
	-
	-
	-
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	0,025
	0,025
	-
	-
	-
	-


	
	
	                   Приложение 2




ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по энергосбережению топливо-энергетических ресурсов

и обеспечению надежности тепло-водоснабжения по

Курьинскому району на 2016-2020 годы

	Месторасположение объектов
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ориентированные затраты (тыс. руб.), в том числе по годам
	всего
	Источник финансирова-ния
	Исполнитель

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Организации, учреждения бюджетной сферы     по району
	1.
	Малозатратные энергосберегающие мероприятия (утепление оконных, дверных и других проемов и щелей, увеличение теплоотдачи нагревательных приборов за счет их промывки и установки теплоотражателей и т.п.)
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	местный бюджет
	Руководители бюджетных организаций, учреждений

	Организации, учреждения бюджетной сферы     по району
	2.
	Оснащение приборами учета расхода  тепловой энергии
	-
	100
	100
	100
	100
	400
	местный бюджет
	Руководители бюджетных организаций, учреждений



	Организации, учреждения бюджетной сферы     по району
	3.
	Восстановление пропускной способ-ности внутренних систем тепловых сетей с установкой приборов регули-рования теплоносителя
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	местный бюджет
	Руководители бюджетных организаций, учреждений



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	с. Курья
	4.
	Бурение водоподъемной скважины, установка глубинного насоса на котель-ной № 1,3   «МКП «Курьинский Комхоз»»
	
	80
	-
	-
	-
	80
	местный бюджет
	ООО «Курьинские коммунальные системы»

	
	5.
	Монтаж резервной линии ВЛ-0,4 кВа 50м от дизель-электростанции КБУЗ «Курьинская ЦРБ» на котельной № 2 «МКП «Курьинский Комхоз»»
	
	-
	-
	50
	-
	50
	местный бюджет
	ООО «Курьинские коммунальные системы»

	
	6.
	Расчет гидравлического сопротивления тепловых сетей, установка приборов регулирования на всех котельных «МКП «Курьинский Комхоз»»
	
	-
	30
	30
	-
	60
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	ООО «Курьинские коммунальные системы»

	
	7.
	Замена запорного оборудования на водопроводных сетях в количестве 50 штук
	30
	30
	30
	30
	30
	150
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	 ООО «Курьинские коммунальные системы»

	
	8.
	Утепление теплосетей
	20
	20
	20
	20
	20
	100
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	ООО «Курьинские коммунальные системы»

	с. Колывань
	9.
	Утепление надземных теплосетей
	-
	-
	50
	-
	-
	50
	местный бюджет
	МКОУ «Колыванская СОШ»

	с. Курья
	10.
	Установка прибора докотловой химводоподготовки  теплоносителя на котельной № 2
	-
	50
	-
	-
	-
	50
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	ООО «Курьинские коммунальные системы»

	
	11.
	Настройка частотных преобразователей погружных насосов
	30
	40
	-
	-
	-
	70
	«МКП «Курьинский Комхоз»»
	ООО «Курьинские коммунальные системы»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Организации, учреждения бюджетной сферы     района
	12.
	Промывка систем отопления муниципальных учреждений всех типов
	-
	50
	50
	50
	50
	200
	местный бюджет
	Отдел по ЖКХ Администрации района, муниципальные учреждения всех типов

	Организации, учреждения бюджетной сферы     района
	13.
	Заполнение деклараций энергоэффективности в ГИС «Энергоэффективность»
	-
	
	
	
	
	
	
	Отдел по ЖКХ Администрации района, муниципальные учреждения всех типов

	                                                               Всего
	100
	390
	300
	300
	220
	1310
	
	


Таблица 1
Индикаторы муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации

жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы»

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	2015 год отчет
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1.
	Снижение непроизводительных потерь в теплоснабжении
	%
	31
	3,9
	10,2
	8,4
	12,4
	13,5

	2.
	Экономия топлива
	т.у.т.
	4595
	270
	355
	302
	440
	579

	3.
	Снижение потерь по водоснабжению
	%
	26
	13,0
	15,0
	17,0
	17,0
	17,0

	4.
	Снижение потребления электроэнергии на водозаборах
	тыс. кВт. час
	430
	10,5
	14,5
	17,0
	18,5
	18,5

	5.
	Объем средств местного бюджета, направленный на модернизацию коммунальной инфраструктуры
	млн. руб.
	1,4
	0,89
	1,896
	1,7
	1,39
	2,94

	6.
	Объем средств местного бюджета, направленный на реализацию энерго-сберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях всех типов
	тыс. руб.
	125
	20
	250
	170
	220
	170


Таблица 2
Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации

жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы»
	Источники и направления расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего

	Всего финансовых затрат
	1510
	2275
	2845
	1835
	4355
	12820

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета 
	 890
	1896
	1700  
	1390
	2940
	8816

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	620
	379
	1145
	445
	1415
	4004

	Капитальные вложения
	
	
	
	
	
	

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета 
	
	
	
	
	
	

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	
	
	
	
	
	

	НИОКР*
	
	
	
	
	
	

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета 
	
	
	
	
	
	

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	
	
	
	
	
	

	Прочие расходы
	1510
	2275
	2845
	1835
	4355
	12820

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета 
	 890
	1896
	1700  
	1390
	2940
	8816

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	620
	379
	1145
	445
	1415
	4004


*Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

