**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« 11 » февраля 2020 с. Курья № 26

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и сельскохозяйственных животных, устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения района в период весенне-летнего половодья 2020 года:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Курьинского района (приложение № 1).

2. Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2020 года (приложение № 2).

3. Возложить персональную ответственность за своевременную эвакуацию населения из зон подтопления в период весенне-летнего половодья 2020 года на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации района, заведующего отделом ЖКХ И.Б. Додонова.

4. Руководителям муниципальных организаций Курьинского района обеспечить выполнение Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2020 года, в части их касающейся, в установленные сроки.

5. Рекомендовать главам администраций сельсоветов и главам сельсоветов района Курьинского района:

- обеспечить выполнение Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2020 года;

- обеспечить своевременное оповещение населения при угрозе и подтоплении населённых пунктов;

- принять все меры по предотвращению попадания паводковых вод к складам хранения удобрений, ядохимикатов, скотомогильникам;

- подготовить пункты временного размещения граждан для размещения населения эвакуируемого из зон подтопления;

- подготовить помещения для размещения сельскохозяйственных животных эвакуируемых из зон подтопления;

- при возникновении угрозы подтопления или подтоплении населённых пунктов организовать эвакуацию людей, сельскохозяйственных животных, материальных ценностей в безопасные места;

- информацию об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района телефон 22-1-99, сотовый 961-977-29-41, 112.

6. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности расположенных на территории Курьинского района:

- обеспечить выполнение Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2020 года, в части их касающейся, в установленные сроки;

- информацию об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района телефон 22-1-99, сотовый 961-977-29-41, 112.

7. Рекомендовать пункту полиции по Курьинскому району МО МВД России «Краснощёковский» (А.А. Хурдаков):

- оказывать помощь администрациям поселений по оповещению и эвакуации населения из зон подтопления;

- обеспечить охрану общественного порядка, материальных ценностей, имущества населения, организаций района, в населённых пунктах попавших в зону подтопления.

8. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, фермерам, КФХ Курьинского района:

- принять все меры по обеспечению защиты сельскохозяйственных животных, по предотвращению попадания паводковых вод к складам хранения удобрений, ядохимикатов, к скотомогильникам.

9. Главному специалисту по делам ГОЧС и МР Администрации района (С.Н.Германов):

- провести инструктаж оперативных дежурных ЕДДС Администрации района о действиях при угрозе и подтоплении населенного пункта;

- организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю по вопросам привлечения дополнительных сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводковых вод и ледохода;

- обеспечить постоянный контроль за выполнением противопаводковых мероприятий на территории Курьинского района;

- ежедневно докладывать главе района, председателю противопаводковой комиссии района о ходе проведения противопаводковых мероприятий на территории района.

10. Признать утратившим силу распоряжение администрации района от 08.02.2019 года № 26.

11. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Патриот Алтая».

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава района А.А. Купин

Приложение № 1

 Утверждено

распоряжением Администрации Курьинского района

от « 11 » февраля 2020 года № 26

**С О С Т А В**

**противопаводковой комиссии Курьинского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Ф. И. О. | Должность | Телефоны |
| рабочий | слтлвый |
| 1. | Купин Алексей Анатольевич | глава Курьинского района, председатель комиссии | 22-3-71 | 923-723-16-01  |
| 2 | Трусова Ольга Александровна | заместитель главы Администрации района, заместитель председателя комиссии | 22-4-36 | 903-072-71-37 |
|  | Додонов Игорь Борисович | исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района, заведующий отделом ЖКХ  | 22-2-36 | 963-571-84-84 |
| Члены комиссии: |
| 3 | ПечагинЕвгений Александрович | начальник управления сельского хозяйства Администрации района  | 22-2-71 | 906-965-80-55 |
| 4 | Орешкин Евгений Геннадьевич | председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района  | 22-3-46 | 913-278-75-18 |
| 5 | Шабанова Елена Геннадьевна | заведующий контрольно-правовым отделом Администрации района | 22-4-71 | 923-723-16-17 |
| 6 | Хурдаков Андрей Александрович | начальник пункта полиции по Курьинскому району МО МВД России «Краснощёковский» (по согласованию)  |  22-3-33 | 962-805-82-37  |
| 7 | Трусов Виталий Сергеевич |  старший дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР № 10 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю капитан внутренней службы (по согласованию) | 22-1-99    | 909-504-96-11 |
| 8 | Бутаков Иван Васильевич | главный врач КГБ УЗ «Курьинская ЦРБ» (по согласованию) | 22-1-87 | 903-991-46-94 |
| 9 | ЯнкинАлександр Васильевич | начальник территориального управления ветеринарии госветслужбы по Курьинскому району (по согласованию) | 23-0-99  | 906-196-45-22 |
| 10 | Юшков Геннадий Владимирович | начальник «Филиал Курьинский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (по согласованию) | 22-1-07  | 906-940-62-17 |
| 11 | Ворона Олег Викторович | начальник Курьинского ЛТЦ МЦТЭТ г. Алейск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) | 22-3-44  | 909-501-99-90 |
| 12 | Липатов Алексей Васильевич | начальник Курьинских РЭС Филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (по согласованию)  | 22-3-63  | 906-944-50-35 |
| 13 | ХорошавцевВладимир Степанович | начальник 70 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряда ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию) | 22-2-33 | 909-507-83-20 |
| 14 | Красильников Анатолий Тихонович | директор ООО «Курьинские коммунальные системы» (по согласованию) | 22-1-98  | 906-967-28-52 |
| 15 | ГермановСергей Николаевич | главный специалист по делам ГОЧС и МР Администрации района | 22-3-36 | 905-982-84-85 |
| 16 | Ларионов Сергей Алексеевич | глава администрации Курьинского сельсовета | 22-2-73 | 905-983-04-05 |
| 17 | Трясунов Аркадий Владимирович | глава администрации Краснознаменского сельсовета | 27- 3-42 | 909-503-26-87 |
| 18 | Цаценко Елена Ивановна | глава Новофирсовского сельсовета | 29-3-43 | 983-356-94-34 |
| 19 | Кобенко Галина Веннадьевна | глава администрации Кузнецовского сельсовета | 24-3-30 | 962-821-79-44 |
| 20 | Шатаева Нина Александровна | глава Ивановского сельсовета | 21-4-21 | 905-080-49-82 |
| 21 | Лямкина Ольга Владимировна | глава Трусовского сельсовета | 28-3-43 | 923-798-92-54 |
| 22 | Пчелинцева Галина Михайловна | глава администрации Усть-Таловского сельсовета | 26-1-97 | 906-963-58-45 |
| 23 | Олеск Юрий Иванович | глава администрации Казанцевского сельсовета | 26-3-43 | 913-258-20-17 |
| 24 | Косолапченко Михаил Владимирович | глава администрации Колыванского сельсовета | 25-3-43 | 962-815-88-95 |
| 25 | Владимиров Денис Юрьевич | глава Бугрышихинского сельсовета | 25-4-72 |  |

Приложение № 2

 Утверждено

распоряжением Администрации Курьинского района

от «11» февраля 2020 года № 26

**П Л А Н**

**основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые мероприятия | Датапроведения | Ответственные за выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию Курьинского района, противопаводковые комиссии сельсоветов, создать оперативные группы противопаводковых комиссий | до 20.02.2020 | председатель районной противопаводковой комиссии (Купин А.А.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 2. | Уточнить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с весенним паводком | до 28.02.2020 | главный специалист по делам ГОЧС и МР Администрации района (Германов С.Н.), главы администраций сельсоветов(по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 3. | Уточнить населенные пункты, количество домов попадающих в зону возможного подтопления. Уточнить списки эвакуируемого населения из зон подтопления. | до 01.03.2020 | главный специалист по делам ГОЧС и МР Администрации района (Германов С.Н.), главы администраций сельсоветов(по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 4. | Проверить готовность к пропуску паводковых вод гидротехнических сооружений (ГТС).Довести до собственников ГТС рекомендации по предупреждению чрезвычайных ситуаций во время половодья. | до 01.03.2020 | оперативная группа комиссии по ЧС и ОПБ Администрации района  |
| 5. | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения, определить порядок их жизнеобеспечения, места эвакуации сельскохозяйственных животных | до 10.03.2020 |  заместитель главы Администрации района (Трусова О.А), управление сельского хозяйства Администрации района (Печагин Е.А.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 6. | Создать запас продовольствия, товаров первой необходимости в населённых пунктах к которым будет затруднён проезд во время паводка. | до 15.03.2020 | комитет по экономике Администрации района, главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), |
| 7. | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ, и проверить их готовность | до 01.03.2020 | главный специалист по делам ГОЧС и МР Администрации района (Германов С.Н.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), руководители служб РСЧС (по согласованию) |
| 8. | Провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, исключить попадание паводковых вод в водопроводные сети | до 16.03.2020 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), ООО «ККС» (Красильников А.Т.), руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 9. | Произвести сколку льда или ослабление ледового покрова у опор мостов. Очистить мосты, водопропускные трубы на дорогах района | до 30.03.2020 |  «филиал Курьинский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (Юшков Г.В.) (по согласованию) |
| 10. | Укомплектовать фельдшерско-акушерские пункты района необходимыми медикаментами, имуществом для оказания помощи пострадавшим при паводке | до 30.03.2020 | главный врач КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» (Бутаков И.В.) (по согласованию) |
| 11. | Уточнить порядок оповещения населения, провести практические проверки имеющихся средств оповещения населения, обеспечить постоянную готовность системы оповещения на паводковый период. | до 01.03.2020 | начальник ЛТЦ (Ворона О.В.) (по согласованию), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), главный специалист по делам ГОЧС и МР (Германов С.Н.) |
| 12. | В населенных пунктах, прочистить улицы от снега, прорыть каналы для пропуска талых вод, очистить водопроводные трубы | до 30.03.2020 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 13. | Учесть все имеющиеся плавсредства принадлежащие организациям, населению района, привести их в готовность на случай эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, имущества из зон затопления (подтопления) | до 20.03.2020 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 14. | Создать в населенных пунктах, эвакуационные группы для эвакуации населения из зон подтопления, обеспечить группы спасательными средствами (лодки, техника) и др. необходимым имуществом и обеспечить их готовность | до 10.03.2020 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 15. | Создать необходимый запас ГСМ, резерв финансовых и материальных ресурсов для выполнения противопаводковых и эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий паводка | до 30.03.2020 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 16. | Обследовать линии электроснабжения и связи, попадающие в зоны возможного подтопления, принять меры по их дополнительному укреплению, обеспечению надежности, создать необходимый аварийный запас | до 30.03.2020 | Курьинский РЭС Филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Липатов А.В.) (по согласованию),Курьинский сетевой участок АО сетевая компания «Алтайкрайэнерго» (Белоусов Н.П.) (по согласованию), Курьинский ЛТЦ Южного ЦТ ОАО «Ростелеком» (Ворона О.В.) (по согласованию) |
| 17. | Организовать круглосуточное дежурство за уровнем воды в реках, в населенных пунктах подверженных подтоплениям | при угрозе подтопления населённых пунктов | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 18. | Провести эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных, имущества в безопасные места | при угрозе, подтопления или подтоплении населённых пунктов | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района, заведующий отделом ЖКХ (Додонов И.Б.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), пункт полиции по Курьинскому району МО МВД России «Краснощёковский (Хурдаков А.А.) (по согласованию) |
| 19. | Обеспечить финансирование противопавод-ковых мероприятий из средств, предусмотренных районным бюджетом | март - июнь | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Орешкин Е.Г.) |
| 20. | Обследовать склады хранения удобрений, ядохимикатов, скотомогильников организовать проведение мероприятий по предотвращению попадания к ним паводковых вод  | до 15.03.2020 | управление сельского хозяйства Администрации района (Печагин Е.А.) |
| 21. | Организовать проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах подверженных подтоплению | до 20.03.2020 | КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» (Бутаков И.В..) (по согласованию), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 22. | Организовать работу по привлечению населения к очистке снега, пропуска паводковых вод на своих земельных участках | до 15.03.2020 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 23. | Провести инструктажи с работниками организаций, учащимися школ, населением района по соблюдению мер безопасности во время ледохода и паводковых вод  | до 05.03.2020 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), директора ООУ |
| 24. | Уточнить состав комиссии по оценке возможного ущерба и провести с её членами занятия по порядку организации работы | до 10.03.2020 | председатель районной противопаводковой комиссии (Купин А.А.) |
| 25. | Создать рабочие группы по организации сбора и выдачи гуманитарной помощи  | до 10.03.2020 | заместитель главы Администрации района (Трусова О.А.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 26. | Вести разъяснительную работу с населением через СМИ о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период | Март-май | главный специалист по делам ГОЧСиМР (Германов С.Н.), редакция газеты «Патриот Алтая» (Овсянникова Н.А.) |