УТВЕРЖДЕН

экономическим советом Курьинского района

протокол  № 1  от 26.02.2020

План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Курьинском районе на 2020 год

- Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2018 гг. | Освоено в 2019 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334, | Краевой бюджет | 17980,75 | 13939,76 | 4040,990 | 0 | 2016-2020 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 2 | А/д Курья-Трусово-Калмацкий | км 16+300- по км17+800 | Краевой бюджет | 6693,50 | 0 | 6693,5 | 0 | 2020 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 3 | Внутрипоселковые дороги | с. Курья | Местный бюджет Краевой бюджет | 37908,55 | 18180,25 | 16879,2 | 2849,1 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети |
| 4 | Внутрипоселковые дороги | с. Ивановка п. Горновка | Местный бюджет | 2320,8 | 1711 | 416,7 | 193,1 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия |
| 5 | Внутрипоселковые дороги | с.Колывань, п. Подхоз, п. им. 8 Марта | Местный бюджет | 2236,55 | 1507,75 | 469,0 | 259,8 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия |
| 6 | Внутрипоселковые дороги | с. Кузнецово | Местный бюджет | 1535,06 | 1183,06 | 191,9 | 160,1 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия |
| 7 | Внутрипоселковые дороги | с. Трусово, п. Калмацкий, п. Подзаймище | Местный бюджет | 1930,36 | 1339,46 | 458,9 | 132,0 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия |
| 8 | Внутрипоселковые дороги | с. Усть-Таловка | Местный бюджет | 2913,95 | 2384,05 | 328,4 | 201,5 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия |
| 9 | Внутрипоселковые дороги | с. Казанцево, с. Ручьево, п. Рудовозово, п. Каменка | Местный бюджет | 1316,2 | 1057,2 | 151,6 | 107,4 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия |
| 10 | Внутрипоселковые дороги | с. Краснознаменка, п. Краснознаменский, п. Новознаменка | Местный бюджет | 1661,6 | 1180,5 | 291,5 | 189,6 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия |
| 11 | Внутрипоселковые дороги | с. Новофирсово | Местный бюджет | 651,2 | 441,5 | 91,0 | 118,7 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия |
| 12 | Внутрипоселковые дороги | с. Бугрышиха, п. Подпалатцы | Местный бюджет | 79,9 | 26,5 | 0 | 53,4 | 2014-2020 | Ремонт дорожного покрытия |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов |  | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2018 году | Освоено в 2019 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная № 1 | с. Курья, ул. Юбилейная |  | Внебюджетные средства | 1198,2 | 575,2 |  | 623,0 | 2016-2020 | Ремонт оборудования замена котлов |
| 1.2 | Котельная МКОУ «Колыванская СОШ» | с. Колывань |  | Местный бюджет | 806,85 | 558,7 |  | 248,15 | 2014-2020 | Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей |
| 1.3 | МКОУ «Ивановская СОШ» | с. Ивановка |  | Местный бюджет | 550,0 | - |  | 550,0 | 2016-2020 | Ремонт внутренней системы отопления, замена котлов |
| 1.4 | Котельная № 2 | с. Курья, пер. Больничный |  | Внебюджетные средства | 846,9 | 355,9 |  | 491,0 | 2016-2020 | Замена котлов |
| 2.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водозаборные скважины |  | с. Курья | Внебюджетные средства | 143,0 | 57 |  | 86 | 2017-2020 | Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.2 | Водозаборные скважины |  | с. Кузнецово | Местный бюджет | 160,0 | 112,0 | 33,0 | 15,0 | 2015-2020 | Установка и замена оборудования Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.3 | Водозаборные скважины Магистральный водопровод |  | с. Ивановка | Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1214,56 | 346,1 |  | 868,46 | 2015-2020 | Замена участков сети, устройство колодцев. Установка и замена оборудования Ремонт водопроводных сетей |
| 2.4 | Магистральный водопровод |  | с. Курья | Внебюджетные средства и местный бюджет | 279,0 | 50 |  | 229,0 | 2016-2020 | Прокладка новых и замена старых участков сетей |
| 2.5 | Капитальный ремонт водозаборной скважины Магистральный водопровод |  | с. Колывань | Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 3614,6 | 1120,6 | 2494 | 0 | 2017-2019 | Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2018 году | Освоено в 2019 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» | с. Курья | Краевой бюджет | 113321,9 | 45939,5 | 52382,4 | 15000,0 | 2014-2020 | Капитальный ремонт здания поликлиники и стационара |
| 2 | Реконструкция здания-памятника | с. Курья, ул. Советская, д. 56 | Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные средства | 95201,22 | 79530,12 | 15671,1 | 0 | 2014-2019 | Реконструкция здания |
| 3 | МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» им. М.Т.Калашникова | с.Курья | краевой и местный бюджет | 6033,8 | 4619,6 | 1414,2 | 0 | 2018-2019 | Капитальный ремонт здания |
| 4 | Дом культуры в с.Трусово | с.Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1764,57 | 0 | 618,97 | 1145,6 | 2020 | Ремонт кровли Ремонт здания |
| 5 | Дом культуры с. Кузнецово | с.Кузнецово | краевой и местный бюджет, | 1692,2 | 0 | 1692,2 | 0 | 2019 | Текущий ремонт |
| 6 | Колыванский сельский совет | с.Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 347,15 | 0 | 0 | 347,15 | 2020 | Благоустройст- во кладбища(ограждение) |
| 7 | Усть-Таловский сельский совет | с.Усть-Таловка | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 999,33 | 0 | 0 | 999,33 | 2020 | Ремонт памятника ВОВ |
| 8 | Ивановский сельский совет | с.Ивановка | краевой и местный внебюджетные средства | 868,46 | 0 | 0 | 868,46 | 2020 | Ремонт водопровода |