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1. Объекты транспортной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источ-ники
финанси-рования
	Полная стоимость строитель-ства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2018 гг.
	Освоено в 2019 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334, 
	Краевой бюджет
	17980,75
	13939,76
	4040,990
	0
	2016-2020
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги 

	2
	А/д Курья-Трусово-Калмацкий
	км 16+300- по км17+800
	Краевой бюджет
	6693,50
	0
	6693,5
	0
	2020
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	3
	Внутрипоселковые дороги
	с. Курья
	Местный бюджет
Краевой бюджет
	37908,55
	18180,25
	16879,2
	2849,1
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети 

	4
	Внутрипоселковые дороги
	с. Ивановка
п. Горновка
	Местный бюджет
	2320,8
	1711
	416,7
	193,1
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия 

	5
	Внутрипоселковые дороги
	с.Колывань,
п. Подхоз,
п. им. 8 Марта
	Местный бюджет
	2236,55
	1507,75
	469,0
	259,8
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия 

	6
	Внутрипоселковые дороги
	с. Кузнецово
	Местный бюджет
	1535,06
	1183,06
	191,9
	160,1
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия 

	7
	Внутрипоселковые дороги
	с. Трусово,
п. Калмацкий,
п. Подзаймище
	Местный бюджет
	1930,36
	1339,46
	458,9
	132,0
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия

	8
	Внутрипоселковые дороги
	с. Усть-Таловка
	Местный бюджет
	2913,95
	2384,05
	328,4
	201,5
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия 

	9
	Внутрипоселковые дороги
	с. Казанцево, 
с. Ручьево,
п. Рудовозово,
п. Каменка
	Местный бюджет
	1316,2
	1057,2
	151,6
	107,4
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия 

	10
	Внутрипоселковые дороги
	с. Краснознаменка,
п. Краснознаменский,
п. Новознаменка
	Местный бюджет
	1661,6
	1180,5
	291,5
	189,6
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия 

	11
	Внутрипоселковые дороги
	с. Новофирсово
	Местный бюджет
	651,2
	441,5
	91,0
	118,7
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия 

	12
	Внутрипоселковые дороги
	с. Бугрышиха, 
п. Подпалатцы
	Местный бюджет
	79,9
	26,5
	0
	53,4
	2014-2020
	Ремонт дорожного покрытия 



2. Объекты инженерной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2018 году
	Освоено
в 2019 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1. Теплоснабжение

	1.1
	Котельная № 1
	с. Курья, ул. Юбилейная
	Внебюджетные средства
	1198,2
	575,2
	
	623,0
	2016-2020
	Ремонт оборудования замена котлов

	1.2
	Котельная МКОУ «Колыванская СОШ»
	с. Колывань
	Местный бюджет
	806,85
	558,7
	
	248,15
	2014-2020
	Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей

	1.3
	МКОУ «Ивановская СОШ»
	с. Ивановка
	Местный бюджет
	550,0
	-
	
	550,0
	2016-2020
	Ремонт внутренней системы отопления, замена котлов

	1.4
	Котельная  № 2
	с. Курья, пер. Больничный
	Внебюджетные средства
	846,9
	355,9
	
	491,0
	2016-2020
	Замена котлов

	
2.Водоснабжение

	2.1
	Водозаборные скважины
	с. Курья
	Внебюджетные средства
	143,0
	57
	
	86
	2017-2020
	Устройство ограждения на границах санитарных зон

	2.2
	Водозаборные скважины
	с. Кузнецово
	Местный бюджет
	160,0
	112,0
	33,0
	15,0
	2015-2020
	Установка и замена оборудования
Устройство ограждения на границах санитарных зон

	2.3
	Водозаборные скважины Магистральный водопровод
	с. Ивановка
	Краевой бюджет
Местный бюджет Внебюджетные средства
	1214,56
	346,1
	
	868,46
	2015-2020
	Замена участков сети, устройство колодцев. 
Установка и замена оборудования
Ремонт водопроводных сетей

	
2.4
	
Магистральный водопровод
	
с. Курья
	
Внебюджетные средства и местный бюджет
	
279,0
	
50
	
	
229,0
	
2016-2020
	
Прокладка новых и замена старых участков сетей

	2.5
	Капитальный ремонт водозаборной скважины 
Магистральный водопровод
	с. Колывань
	Краевой бюджет Местный бюджет
Внебюджетные средства
	3614,6
	1120,6
	2494
	0
	2017-2019
	Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей



3. Социальная инфраструктура и благоустройство
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2018
году
	Освоено
в 2019 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства

	Мероприятия капитального характера


	1
	КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»
	с. Курья
	Краевой бюджет
	113321,9
	45939,5
	52382,4
	15000,0
	2014-2020
	Капитальный ремонт здания поликлиники и стационара

	2
	Реконструкция здания-памятника 
	с. Курья, ул. Советская, д. 56
	Местный бюджет
Краевой бюджет
Внебюджетные средства
	95201,22
	79530,12
	15671,1
	0
	2014-2019
	Реконструкция здания

	3
	МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»
им.
М.Т.Калашникова 
	с.Курья
	краевой и местный бюджет
	6033,8
	4619,6
	1414,2
	0
	2018-2019
	Капитальный ремонт здания

	4
	Дом культуры в с.Трусово
	с.Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1764,57
	0
	618,97
	1145,6
	2020
	Ремонт кровли
Ремонт здания

	5
	Дом культуры с. Кузнецово
	с.Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 

	1692,2
	0
	1692,2
	0
	2019
	Текущий ремонт

	6
	Колыванский сельский совет
	с.Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	347,15
	0
	0
	347,15
	2020
	Благоустройст-
во кладбища(ограждение)

	7
	Усть-Таловский 
сельский совет
	с.Усть-Таловка
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	999,33
	0
	0
	999,33
	2020
	Ремонт памятника ВОВ

	8
	Ивановский 
сельский совет
	с.Ивановка
	краевой и местный 
внебюджетные средства
	868,46
	0
	0
	868,46
	2020
	Ремонт водопровода



