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                                                                      Введение 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения на период с 2017 по 2033 год разработана на основании следующих документов:  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры поселений, городских округов» Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Новофирсовского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации. Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.


























Паспорт программы
  
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края на 2016 – 2033 годы (далее – Программа)

	Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

 Устав муниципального образования Новофирсовский сельсовет Курьинского района Алтайского края;

Генеральный план Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края.

	Заказчик
Программы
	Администрация Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края

	Разработчик
Программы
	Администрация Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края

	Основные исполнители Программы:
	- Администрация  Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края ( в рамках своих полномочий),
- физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий программы

	Цель программы
	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения

	Задачи программы
	-безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, индивидуальных предпринимателей сельского поселения;                                                                           
доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;                                                                                          
-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	Целевые показатели (индикаторы) Программы
	- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);                                   
 - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	
2017 – 2033  годы

	Укрупненное описание запланированных мероприятий Программы
	-   разработка проектно-сметной документации;                                           -   реконструкция существующих дорог;                                                 
-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                           

	Объем и источники финансирования Программы                                       
	Программа финансируется за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2033 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год.

	Ожидаемые результаты  реализации Программы
	- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности сельского поселения;                                    
-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.



































1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения.
1.1.  Социально — экономическое состояние Новофирсовского сельского поселения.
Административным центром поселения является с.Новофирсово, расположенное в 19 км к северо-западу от районного центра с.Курья.
Общая площадь Новофирсовского сельского поселения составляет  17905,1 га..
Граница поселения установлена Законом Алтайского края от 02.12. 2003 года № 63-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и  наделении  их статусом сельского, городского образования, городского округа, муниципального района».
Новофирсовское сельское поселение граничит с территориями:
на севере и  западе: земли  Поспелихинского района;
            на северо-востоке: земли   Шипуновского района;
           на юге: земли   Кузнецовского сельского совета и Краснознаменского сельского совета Курьинского района;
          на востоке: земли   Трусовского сельского совета Курьинского района
Протяженность территории сельского поселения с запада на восток составляет 21,6 км, с севера на юг 10,7 км.
1.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.                          
	
Транспортная инфраструктура сельского поселения представлена сетью территориальных межпоселковых автомобильных дорог, в т.ч. регионального значения:
-отрезок а/дороги Поспелиха-Курья-Третьяково(протяженность 9,3км);
 местного значения:
-подъезд к с.Новофирсово (протяженность1,6км).
Большая часть дорог имеет твердое покрытие.
Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. 
По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога Поспелиха-Курья-Третьяково.                                                                                                                 
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.   
Можно выделить основные группы объектов тяготения: 
- объекты социально сферы;
- объекты трудовой деятельности
- узловые объекты транспортной инфраструктуры.
1.3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.                                                                                                                  
 	Основная часть улиц и дорог села Новофирсово выполнена в капитальном  исполнении (асфальтовое покрытие), остальная не имеет твердого покрытия. В основе формирования улично-дорожной сети населенного пункта лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.
Содержание автомобильных дорог осуществляется  ГУП «Курьинское ДРСУ» , реконструкция автодорог и очистка дорог от снега в зимнее время ведется  ООО»Золото Курьи».

 1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).                                            
Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2017 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.       
	1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.                                                                                                                                   
Передвижение по территории сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.                                  
1.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.                                             
Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.                                               
1.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств.                                                 
Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.   

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры выявил положительные и отрицательные стороны:
К отрицательным сторонам относятся:
-из-за отсутствия финансовых средств дороги находятся в аварийном состоянии;
-требуется капитальный ремонт внутрипоселковых дорог;
-требуется капитальный ремонт моста( расширение, установка барьерных ограждений);
-нет объектов обслуживания автотранспорта (АЗС,СТО).
К положительным сторонам относятся:
- доступная транспортная связь с г.Змейногорском, Рубцовском, Барнаулом и соседними населенными пунктами.
 

2. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.
2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.
В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.


2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. 
 С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.
2.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, краевым и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри поселения личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.


2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.
Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.


3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.







4. Перечень мероприятий по реализации генерального плана Новофирсовского сельского поселения 
Курьинского района Алтайского края

	№ п/п
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия 
	Стоимость млн. руб. (в текущих ценах)
	Источник
финансирования
	Срок 
реализации

	Транспортная инфраструктура

	4.1
	Автодорога Поспелиха-Курья-Третьяково
	По территории Новофирсовского сельского поселения
	 
9,3 км
	Капитальный ремонт
	Согласно сметной документации
	ДРСУ
	2020-2026 гг.

	4.2
	Участок дороги Трусово-Новофирсово
	По территории Новофирсовского сельского поселения
	8,1 км
	Капитальный ремонт
	0.3
	Местный бюджет
	2017-2026 гг.

	4.3
	Подъезд к планируемому скотомогильнику
	К северо-востоку от с.Новофирсово
	2,97км
	Разработка проектно-сметной документации,
строительство
	0.05
	Местный бюджет
	2018-2026 гг.

	4.4
	Автодорожный мост
	С.Новофирсово,
северо-восточная часть села
	0,025км
	Строительство нового моста
	
	Алтайавтодор
	2018-2020гг.




                                                                                                                                                                                           









5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением бюджетных средств разного уровня .
 Объемы и источники финансирования Программы уточняются при формировании бюджета Новофирсовского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.




6. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);
2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
6. Генеральный план Новофирсовского сельского поселения, утвержден решением сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края от 26.02.2014г. № 1;
Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.







 7.Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Новофирсовского сельского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативная правовая база для Программы сформирована, но может быть подвержена изменениям в связи с совершенствованием федерального (регионального) законодательства. Администрация Новофирсовского                сельского  поселения  осуществляет общий  контроль за ходом реализации                 мероприятий Программы,  а также  организационные, методические, контрольные функции.
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