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ПРОГРАММА
«Комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Краснознаменский сельсовет Курьинского района Алтайского края на 2017-2027 год»
 Паспорт программы  
	[bookmark: _Toc166314947] Наименование программы
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Краснознаменский сельсовет Курьинского района Алтайского края на 2017-2027 год» (далее – Программа)

	Основания для разработки программы
	- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»
Генеральный план Краснознаменского сельского поселения Курьинского района Алтайского края»

	Разработчик программы
	Администрация Краснознаменского сельсовета

	Исполнители программы
	Администрация Краснознаменского сельсовета


	Контроль за реализацией программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация и Краснознаменский  сельский Совет депутатов

	Цель программы
	 Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Краснознаменского сельсовета

	Задачи программы
	1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения

	Сроки реализации программы
	2017-2027г

	Объемы и источники финансирования
	Источники финансирования:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2027 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из краевого бюджета.

	Мероприятия программы

 
	- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт, строительство пешеходных дорожек.


1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Краснознаменского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
· демографическое развитие;
· перспективное строительство;
· состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
1.1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Краснознаменского сельсовета, описание проблемы.

Муниципальное образование сельское поселение Краснознаменский сельсовет расположен в южной части Алтайского края, в центральной части Курьинского района. Территория сельсовета составляет  24,5  тыс. га.
	Краснознаменский сельсовет граничит с землями Курьинского, Трусовского, Новофирсовского, Ивановского, Кузнецовского сельсоветов Курьинского района.
По территории Краснознаменского сельсовета с северо-запада на юго-запад проходит дорога регионального значения Р370 (Поспелиха — Курья — Третьяково — государственная граница с Казахстаном (на Усть-Каменогорск)). Она имеет большое значение для автомобильного сообщения между с. Краснознаменка и ж/д станцией Поспелиха. От этой дороги отходят автодороги межмуниципального значения подъезд к пос. Кузнецово, подъезд к пос. Новознаменка.
Основным пассажирским транспортом на территории сельсовета является автомобильный транспорт. Однако он не полностью удовлетворяет потребности населения. На расчетный срок в Краснознаменском сельсовете предполагается совершенствование системы пассажирского сообщения.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Краснознаменского сельсовета.
Основные задачи Программы: 
· модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.
Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы с 2017-2027  года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры
· устройство подъездов со щебёночным покрытием до мест захоронения, к площадкам  сбора твердых коммунальных отходов 
· строительство пешеходного моста через руч. Грязнуха.
· Капитальный ремонт дороги местного значения Новознаменка - МТМ









Перечень мероприятий по реализации генерального плана Курьинского сельского поселения
Курьинского района Алтайского края

	№ п/п
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия 
	Стоимость млн. руб.
 (в текущих ценах)
	Источник финансирования
	Срок реализации

	Транспортная инфраструктура

	1
	Устройство подъездов со щебёночным покрытием до мест захоронения 
К площадкам сбора твердых коммунальных отходов
	с. Краснознаменка
п. Краснознаменский
п. Новознаменка
	0,3 км
0,2км
0,2км
0,1км
	Разработка проектно-сметной документации, строительство
	0,00
     0,20
	МБ
КБ
	2017-2027 гг.

	2
	Строительство пешеходного моста через руч. Грязнуха
	ул. Новознаменская
	15м.
	Разработка проектно-сметной документации,
строительство
	0,05
	МБ
	
2017-2027 гг.

	3
	Капитальный ремонт дороги местного значения Новознаменка - МТМ
	П. Новознаменка
	2км
	Разработка проектно-сметной документации, строительство
	0,00
2,0
	МБ
КБ
	2017-2027 гг.




3.1. Объемы и источники финансирования.
Программа предполагает финансирование за счёт средств краевого бюджета и средств местного бюджета в размере  2,25 млн. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2027 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из краевого бюджета.
3.2.Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
3.3. Организация контроля за выполнением программы
Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет  Администрация Краснознаменского сельсовета.   Краснознаменский  сельский Совет  депутатов  заслушивает ежегодно отчёт главы Администрации Краснознаменского сельсовета о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

