УТВЕРЖДЕН

экономическим советом Курьинского района

протокол  № 1  от 25.02.2021

План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Курьинском районе на 2021 год

- Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2019 гг. | Освоено в 2020 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334, | Краевой бюджет | 17980,75 | 17980,75 |  | 0 | 2016-2020 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 2 | А/д Курья-Трусово-Калмацкий | км 16+300- по км17+800 | Краевой бюджет | 6693,50 | 6693,5 |  | 0 | 2020 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 3 | Подъезд к с. Горновка | км 6+850- км8+850 | Краевой бюджет | 6238,716 |  | 6238,716 |  | 2020 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 4 | Внутрипоселковые дороги | с. Курья | Местный бюджет Краевой бюджет | 42680,95 | 35059,45 | 4470,4 | 3151,1 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети |
| 5 | Внутрипоселковые дороги | с. Ивановка п. Горновка | Местный бюджет | 2441,4 | 2127,7 | 120,6 | 193,1 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия |
| 6 | Внутрипоселковые дороги | с.Колывань, п. Подхоз, п. им. 8 Марта | Местный бюджет | 2236,55 | 1976,75 |  | 259,8 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия |
| 7 | Внутрипоселковые дороги | с. Кузнецово | Местный бюджет | 1883,66 | 1374,96 | 348,6 | 160,1 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия |
| 8 | Внутрипоселковые дороги | с. Трусово, п. Калмацкий, п. Подзаймище | Местный бюджет | 2784,76 | 1798,36 | 854,4 | 132,0 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия |
| 9 | Внутрипоселковые дороги | с. Усть-Таловка | Местный бюджет | 3242,05 | 2712,45 | 328,1 | 201,5 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия |
| 10 | Внутрипоселковые дороги | с. Казанцево, с. Ручьево, п. Рудовозово, п. Каменка | Местный бюджет | 1484,1 | 1208,8 | 167,9 | 107,4 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия |
| 11 | Внутрипоселковые дороги | с. Краснознаменка, п. Краснознаменский, п. Новознаменка | Местный бюджет | 2173,6 | 1472,0 | 512,0 | 189,6 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия |
| 12 | Внутрипоселковые дороги | с. Новофирсово | Местный бюджет | 829,4 | 532,5 | 178,2 | 118,7 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия |
| 13 | Внутрипоселковые дороги | с. Бугрышиха, п. Подпалатцы | Местный бюджет | 144,1 | 26,5 | 64,2 | 53,4 | 2014-2021 | Ремонт дорожного покрытия |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов |  | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2019 году | Освоено в 2020 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная № 1 | с. Курья, ул. Юбилейная |  | Внебюджетные средства | 1198,2 | 575,2 |  | 623,0 | 2016-2021 | Ремонт оборудования замена котлов |
| 1.2 | Котельная МКОУ «Колыванская СОШ» | с. Колывань |  | Местный бюджет | 806,85 | 558,7 |  | 248,15 | 2014-2021 | Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей |
| 1.3 | МКОУ «Ивановская СОШ» | с. Ивановка |  | Местный бюджет | 844,065 | - | 844,065 | 0 | 2016-2020 | Ремонт внутренней системы отопления, замена котлов |
| 1.4 | Котельная № 2 | с. Курья, пер. Больничный |  | Внебюджетные средства Местный бюджет | 858,8 | 355,9 | 502,9 | 0 | 2016-2020 | Замена котлов |
| 1.5 | ДК Казанцево | с.Казанцево |  | Местный бюджет | 89,8 | 0 | 89,8 | 0 | 2020 | Установка котла длительного горения |
| 1.6 | Стадион с.Курья | с.Курья |  | Местный бюджет | 97,4 | 0 | 97,4 | 0 | 2020 | Установка котла длительного горения |
| 2.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водозаборные скважины |  | с.Ивановка Детский сад | Местный бюджет | 16,3 |  | 16,3 | 0 | 2020 | Замена насосов, установка частотных преобразователей |
| 2.2 | Водозаборные скважины |  | с. Курья | Внебюджетные средства | 143,0 | 57 |  | 86 | 2017-2021 | Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.3 | Водозаборные скважины |  | с. Кузнецово | Местный бюджет | 160,0 | 145,0 |  | 15,0 | 2015-2021 | Установка и замена оборудования Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.4 | Водозаборные скважины Магистральный водопровод |  | с. Ивановка | Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1214,56 | 346,1 |  | 868,46 | 2015-2021 | Замена участков сети, устройство колодцев. Установка и замена оборудования Ремонт водопроводных сетей |
| 2.5 | Магистральный водопровод |  | с. Курья | Внебюджетные средства и местный бюджет | 279,0 | 50 |  | 229,0 | 2016-2021 | Прокладка новых и замена старых участков сетей |
| 2.6 | Капитальный ремонт водозаборной скважины Магистральный водопровод |  | с. Колывань | Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 3614,6 | 3614,6 |  | 0 | 2017-2019 | Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2019 году | Освоено в 2020 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» | с. Курья | Краевой бюджет | 113321,9 | 98321,9 | 355,0 | 10850,0 | 2021 | Капитальный ремонт детского отделения |
| 2 | Детский сад «Зоренька | с. Курья | Местный бюджет Краевой бюджет | 50744,42 | 0 |  | 50744,42 | 2021 | Капитальный ремонт |
| 3 | Реконструкция здания-памятника | с. Курья, ул. Советская, д. 56 | Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные средства | 95201,22 | 95201,22 |  | 0 | 2014-2019 | Реконструкция здания |
| 4 | МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» им. М.Т.Калашникова | с.Курья | краевой и местный бюджет | 6033,8 | 6033,8 |  | 0 | 2018-2019 | Капитальный ремонт здания |
| 5 | Дом культуры в с.Трусово | с.Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1142,0 | 618,97 | 523,03 | 0 | 2019-2020 | Ремонт кровли Ремонт здания |
| 6 | Дом культуры с. Кузнецово | с.Кузнецово | краевой и местный бюджет, | 1692,2 | 1692,2 |  | 0 | 2019 | Текущий ремонт |
| 7 | Колыванский сельский совет | с.Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 347,15 | 0 | 347,15 | 0 | 2020 | Благоустройст- во кладбища (ограждение) |
| 8 | Усть-Таловский сельский совет | с.Усть-Таловка | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 999,332 | 0 | 999,332 | 0 | 2020 | Ремонт памятника ВОВ |
| 9 | Ивановский сельский совет | с.Ивановка | краевой и местный внебюджетные средства | 867,285 | 0 | 867,285 | 0 | 2020 | Ремонт водопровода |
| 10 | Кузнецовский сельский совет | с. Кузнецово | краевой и местный внебюджетные средства | 687,420 | 0 | 0 | 687,420 | 2021 | Ремонт водопровода |
| 11 | Колыванский сельский совет | с.Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1426,460 | 0 | 0 | 1426,46 | 2021 | Ремонт водопровода |
| 12 | Казанцевский сельский совет | с.Казанцево | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 515,180 | 0 | 0 | 515,180 | 2021 | Строительство детской площадки |
| 13 | Новофирсовский сельский совет | с.Новофирсово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 725,288 | 0 | 0 | 725,288 | 2021 | Ремонт памятника ВОВ |
| 14 | Трусовский сельский совет | с.Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1230,410 | 0 | 0 | 1230,410 | 2021 | Ремонт водопровода |