**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« 07 » февраля 2022 г. с. Курья № 8

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решения КЧС и ОПБ Курьинского района от 07.02.2022 года № КЧС-1 и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и сельскохозяйственных животных, устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения района в период весенне-летнего половодья 2022 года:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Курьинского района (приложение № 1).

2. Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года (приложение № 2).

3. Возложить персональную ответственность за своевременную эвакуацию населения из зон подтопления в период весенне-летнего половодья 2022 года на заместителя главы Администрации района И.Б. Додонова.

4. Руководителям муниципальных организаций Курьинского района обеспечить выполнение Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года, в части их касающейся, в установленные сроки.

5. Рекомендовать главам администраций сельсоветов и главам сельсоветов района Курьинского района:

- обеспечить выполнение Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года в части их касающейся, в установленные сроки;

- обеспечить своевременное оповещение населения при угрозе и подтоплении населённых пунктов;

- принять все меры по предотвращению попадания паводковых вод к складам хранения удобрений, ядохимикатов, скотомогильникам;

- подготовить пункты временного размещения граждан для размещения населения эвакуируемого из зон подтопления;

- подготовить помещения, загоны для размещения сельскохозяйственных животных эвакуируемых из зон подтопления;

- при возникновении угрозы подтопления или подтоплении населённых пунктов организовать эвакуацию людей, сельскохозяйственных животных, материальных ценностей в безопасные места;

- информацию об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района телефон 22-1-99, сотовый 112.

6. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности расположенных на территории Курьинского района:

- обеспечить выполнение Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года, в части их касающейся, в установленные сроки;

- информацию об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района телефон 22-1-99, сотовый 112.

7. Рекомендовать пункту полиции по Курьинскому району МО МВД России «Краснощёковский» (А.А. Хурдаков):

- оказывать помощь администрациям поселений по оповещению и эвакуации населения из зон подтопления;

- обеспечить охрану общественного порядка, материальных ценностей, имущества населения, организаций района, в населённых пунктах попавших в зону подтопления.

8. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, фермерам, КФХ Курьинского района:

- принять все меры по обеспечению защиты сельскохозяйственных животных, по предотвращению попадания паводковых вод к складам хранения удобрений, ядохимикатов, к скотомогильникам.

9. Рекомендовать населению Курьинского района на своих приусадебных участках очистить от снега участки для прохода паводковых вод.

10. Заведующему отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района (С.Н.Германов):

- провести инструктаж оперативных дежурных ЕДДС Администрации района о действиях при угрозе и подтоплении населенного пункта;

- организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю по вопросам привлечения дополнительных сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводковых вод и ледохода;

- обеспечить постоянный контроль за выполнением противопаводковых мероприятий на территории Курьинского района;

- ежедневно докладывать главе района, председателю противопаводковой комиссии района о ходе проведения противопаводковых мероприятий на территории района.

11. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Патриот Алтая» и официальном сайте Администрации Курьинского района.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района А.А. Купин

Приложение № 1

Утверждено

распоряжением Администрации Курьинского района

от «07» февраля 2022 года № 8

**С О С Т А В**

**противопаводковой комиссии Курьинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Ф. И. О. | Должность | Телефоны | |
| рабочий | Сотовый |
| 1. | Купин  Алексей Анатольевич | глава Курьинского района, председатель комиссии | 22-3-71 |  |
| 2 | Трусова Ольга Александровна | заместитель главы Администрации района, заместитель председателя комиссии | 22-4-36 |  |
|  | Додонов  Игорь Борисович | заместитель главы Администрации района, заместитель председателя комиссии | 22-1-48 |  |
| Члены комиссии: | | | | |
| 3 | Печагин  Евгений Александрович | начальник управления сельского хозяйства Администрации района | 22-2-71 |  |
| 4 | Орешкин Евгений Геннадьевич | председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района | 22-3-46 |  |
| 5 | Шабанова  Елена Геннадьевна | заведующий контрольно-правовым отделом Администрации района | 22-4-71 |  |
| 6 | Хурдаков Андрей Александрович | начальник пункта полиции по Курьинскому району МО МВД России «Краснощёковский» (по согласованию) | 22-3-33 |  |
| 7 | Трусов  Виталий Сергеевич | старший дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР № 10 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию) | 22-1-99 |  |
| 8 | Бутаков Иван Васильевич | главный врач КГБ УЗ «Курьинская ЦРБ» (по согласованию) | 22-1-87 |  |
| 9 | Лопатин Антон Сергеевич | начальник территориального управления ветеринарии госветслужбы по Курьинскому району (по согласованию) | 23-0-99 |  |
| 10 | Юшков  Геннадий Владимирович | начальник «Филиал Курьинский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (по согласованию) | 22-1-07 |  |
| 11 | Хорошавцев Станислав Владимирович | начальник Курьинского ЛТЦ МЦТЭТ г. Алейск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) | 22-3-44 |  |
| 12 | Липатов Алексей Васильевич | начальник Курьинских РЭС Филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (по согласованию) | 22-3-63 |  |
| 13 | Хорошавцев  Владимир Степанович | начальник 70 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию) | 22-2-33 |  |
| 14 | Михалёв Юрий Николаевич | директор МКП «Курьинское коммунальное хозяйство» (по согласованию) | 22-1-98 |  |
| 15 | Германов  Сергей Николаевич | заведующий отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района | 22-3-36 |  |
| 16 | Ларионов Сергей Алексеевич | глава Администрации Курьинского сельсовета (по согласованию) | 22-2-73 |  |
| 17 | Трясунов Аркадий Владимирович | глава Администрации Краснознаменского сельсовета  (по согласованию) | 27- 3-42 |  |
| 18 | Шильреф Людмила Александровна | глава Новофирсовского сельсовета  (по согласованию) | 29-3-43 |  |
| 19 | Кобенко Галина Веннадьевна | глава Администрации Кузнецовского сельсовета (по согласованию) | 24-3-30 |  |
| 20 | Шатаева Нина Александровна | глава Ивановского сельсовета  (по согласованию) | 21-4-21 |  |
| 21 | Лямкина Ольга Владимировна | глава Трусовского сельсовета  (по согласованию) | 28-3-43 |  |
| 22 | Пчелинцева Галина Михайловна | глава Администрации Усть-Таловского сельсовета (по согласованию) | 26-1-97 |  |
| 23 | Мясников Николай Алексеевич | глава Администрации Казанцевского сельсовета (по согласованию) | 26-3-43 |  |
| 24 | Косолапченко Михаил Владимирович | глава Администрации Колыванского сельсовета (по согласованию) | 25-3-43 |  |
| 25 | Шипулин Александр Иванович | глава Бугрышихинского сельсовета | 25-4-72 |  |

Приложение № 2

Утверждено

распоряжением Администрации Курьинского района

от « 07 » февраля 2022 года № 8

**П Л А Н**

**основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые мероприятия | Дата  проведения | Ответственные за выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию Курьинского района, противопаводковые комиссии сельсоветов, создать оперативные группы противопаводковых комиссий | до 21.02.2022 | председатель районной противопаводковой комиссии (Купин А.А.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 2. | Уточнить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с весенним паводком | до 28.02.2022 | заведующий отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района (Германов С.Н.), главы администраций сельсоветов(по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 3. | Уточнить населенные пункты, количество домов попадающих в зону возможного подтопления.  Уточнить списки эвакуируемого населения из зон подтопления и порядок и места их размещения. | до 01.03.2022 | заведующий отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района (Германов С.Н.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 4. | Проверить готовность к пропуску паводковых вод гидротехнических сооружений (ГТС).  Довести до собственников ГТС рекомендации по предупреждению чрезвычайных ситуаций во время половодья. | до 01.03.2022 | оперативная группа комиссии по ЧС и ОПБ района |
| 5. | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения, определить порядок их жизнеобеспечения, места эвакуации сельскохозяйственных животных | до 10.03.2022 | заместитель главы Администрации района (Трусова О.А), управление сельского хозяйства Администрации района (Печагин Е.А.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 6. | Создать запас продовольствия, товаров первой необходимости в населённых пунктах к которым будет затруднён проезд во время паводка. | до 15.03.2022 | комитет по экономике Администрации района, главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ, и проверить их готовность | до 01.03.2022 | заведующий отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района (Германов С.Н.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 8. | Провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, исключить попадание паводковых вод в водопроводные сети | до 16.03.2022 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), МКП «ККХ» (Михалёв Ю.Н.), руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 9. | Произвести сколку льда или ослабление ледового покрова у опор мостов. Очистить мосты, водопропускные трубы на дорогах района | до 30.03.2022 | «филиал Курьинский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (Юшков Г.В.) (по согласованию) |
| 10. | Укомплектовать фельдшерско-акушерские пункты района необходимыми медикаментами, имуществом для оказания помощи пострадавшим при паводке | до 30.03.2022 | главный врач КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» (Бутаков И.В.) (по согласованию) |
| 11. | Уточнить порядок оповещения населения, провести практические проверки имеющихся средств оповещения населения, обеспечить постоянную готовность системы оповещения на паводковый период. | до 01.03.2022 | начальник Курьинского ЛТЦ (Хорошавцев С.В.) (по согласованию), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), заведующий отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района (Германов С.Н.) |
| 12. | В населенных пунктах, прочистить улицы от снега, прорыть каналы для пропуска талых вод, очистить водопроводные трубы | до 30.03.2022 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 13. | Учесть все имеющиеся плавсредства принадлежащие организациям, населению района, привести их в готовность на случай эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, имущества из зон затопления (подтопления) | до 20.03.2022 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 14. | Создать в населенных пунктах, эвакуационные группы для эвакуации населения из зон подтопления, обеспечить группы спасательными средствами (лодки, техника) и др. необходимым имуществом и обеспечить их готовность | до 10.03.2021 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 15. | Создать необходимый запас ГСМ, резерв финансовых и материальных ресурсов для выполнения противопаводковых и эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий паводка | до 30.03.2022 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Орешкин Е.Г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Обследовать линии электроснабжения и связи, попадающие в зоны возможного подтопления, принять меры по их дополнительному укреплению, обеспечению надежности, создать необходимый аварийный запас | до 30.03.2022 | Курьинский РЭС Филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Липатов А.В.) (по согласованию),  Курьинский сетевой участок АО сетевая компания «Алтайкрайэнерго» (Белоусов Н.П.) (по согласованию),  Курьинский ЛТЦ Южного ЦТ ПАО «Ростелеком» (Хорошавцев С.В.) (по согласованию) |
| 17. | Организовать круглосуточное дежурство за уровнем воды в реках, в населенных пунктах подверженных подтоплениям | при угрозе подтопления населённых пунктов | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 18. | Провести эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных, имущества в безопасные места | при угрозе, подтопления или подтоплении населённых пунктов | противопаводковая комиссия района, главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), пункт полиции по Курьинскому району МО МВД России «Краснощёковский (Хурдаков А.А.) (по согласованию) |
| 19. | Обеспечить финансирование противопавод-ковых мероприятий из средств, предусмотренных районным бюджетом | март - июнь | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Орешкин Е.Г.) |
| 20. | Обследовать склады хранения удобрений, ядохимикатов, скотомогильников организовать проведение мероприятий по предотвращению попадания к ним паводковых вод | до 15.03.2022 | управление сельского хозяйства Администрации района (Печагин Е.А.) |
| 21. | Организовать проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах подверженных подтоплению | до 20.03.2022 | КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» (Бутаков И.В..) (по согласованию), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 22. | Организовать работу по привлечению населения к очистке от снега участков для прохода паводковых вод на своих земельных, приусадебных участках | до 15.03.2022 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), население Курьинского района |
| 23. | Провести инструктажи с работниками организаций, учащимися школ, населением района по соблюдению мер безопасности во время ледохода и паводковых вод | до 05.03.2022 | главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), директора ООУ |
| 24. | Уточнить состав комиссии по оценке возможного ущерба и провести с её членами занятия по порядку организации работы | до 10.03.2022 | председатель районной противопаводковой комиссии (Купин А.А.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. | Создать рабочие группы по организации сбора и выдачи гуманитарной помощи | до 10.03.2022 | заместитель главы Администрации района (Трусова О.А.), главы администраций сельсоветов (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 26. | Вести разъяснительную работу с населением через СМИ о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период | март-май | отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района (Германов С.Н.), 70 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Хорошавцев В.С.) (по согласованию), редакция газеты «Патриот Алтая» (Овсянникова Н.А.) |