АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРЬИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 10»  февраля  2022 г.                                 С.Ивановка                                                 № 3 


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решения КЧС и ОПБ Курьинского района от 07.02.2022 года № КЧС-1 и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и сельскохозяйственных животных, устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения Ивановского сельсовета Курьинского района в период весенне-летнего половодья  2022 года:
1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Ивановского сельсовета Курьинского района (приложение № 1).
2. Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Ивановского сельсовета Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года (приложение № 2).
3. Возложить персональную ответственность за своевременную эвакуацию населения из зон подтопления в период весенне-летнего половодья 2022 года на заместителя главы Ивановского сельсовета Курьинского  района Н.Н.Сапрыгина.
4. Руководителям муниципальных организаций Ивановского сельсовета Курьинского района обеспечить выполнение Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Ивановского сельсовета Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года, в части их касающейся, в установленные сроки. 
5.  Рекомендовать 
- обеспечить выполнение Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Ивановского сельсовета Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года в части их касающейся, в установленные сроки;
- обеспечить своевременное оповещение населения при угрозе и подтоплении населённых пунктов;
- принять все меры по предотвращению попадания паводковых вод к складам хранения удобрений, ядохимикатов,  скотомогильникам; 
- подготовить пункты временного размещения граждан для размещения  населения эвакуируемого из зон подтопления;
- подготовить помещения, загоны для размещения сельскохозяйственных животных эвакуируемых из зон подтопления;
- при возникновении угрозы подтопления или подтоплении населённых пунктов организовать эвакуацию людей, сельскохозяйственных животных, материальных ценностей в безопасные места;
- информацию об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района  телефон 22-1-99, сотовый  112. 
6.  Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности расположенных на территории Ивановского сельсовета Курьинского района:
- обеспечить выполнение Плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Ивановского сельсовета Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года, в части их касающейся, в установленные сроки;
- информацию об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района  телефон 22-1-99, сотовый 112.


9. Рекомендовать населению Ивановского сельсовета
Курьинского района на своих приусадебных участках очистить от снега участки для прохода паводковых вод. 

- обеспечить постоянный контроль за выполнением противопаводковых мероприятий на территории Ивановского сельсовета Курьинского района;
- ежедневно докладывать главе района, председателю противопаводковой комиссии района о ходе проведения противопаводковых мероприятий на территории  Ивановского сельсовета  Курьинского  района.
11. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Патриот Алтая» и официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета Курьинского района.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ивановского сельсовета                                   Н.А.Шатаева  

















[image: ]                                                              
Приложение № 1

                                                                                 Утверждено
распоряжением Администрации Курьинского района
                                                                             от «10»  февраля  2022 года № 3

С О С Т А В
противопаводковой комиссии Ивановского сельсовета Курьинского района

	№
пп
	Ф. И. О.
	Должность
	Телефоны

	
	
	
	рабочий
	Сотовый

	1.
	Шатаева Нина Александровна
	глава Ивановского сельсовета Курьинского района, председатель комиссии
	21-4 21

	89050804982

	2
	Сапрыгин НиколайНиколаевич
	заместитель главы Ивановского сельсовета Курьинского района, заместитель председателя комиссии
	21-3-43

	89619866358

	Члены комиссии:

	3
	Поломошнова Наталья
Александровна
	Инспектор ВУС Ивановского сельсовета 
	21-3-43

	89609609462

	4
	Фогель Сергей Владимирович
	Ведущий специалист МУП Ивановские водопроводные сети
	21- 3-43
	89635059990

	20
	Грачев Анатолий Николаевич
	Житель пос.Горновка)
	
	89635776943

	21
	ЧуевАлександр Викторович
	 Житель пос.Горновка
	
	89039580329

	22
	Демидова Татьяна Дмитриевна
	Депутат Ивановского сельсовета
	
	89095078158

	23
	Егоров Сергей Сергеевич
	Житель с.Ивановка
	
	89635738246





























Приложение № 2

                                                                                 Утверждено
распоряжением Администрации Курьинского района
                                                                          от « 10»  февраля  2022 года № 3

П Л А Н
основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Ивановского сельсовета Курьинского района в период весенне-летнего половодья 2022 года

	№
п/п
	Планируемые мероприятия
	Дата
проведения
	Ответственные за выполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать противопаводковую комиссию Курьинского района, противопаводковые комиссии сельсоветов, создать оперативные группы противопаводковых комиссий
	до 21.02.2022
	Глава сельсовета  Н.А Шатаева

	2.
	Уточнить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с весенним паводком
	до 28.02.2022
	Глава сельсовета  Н.А Шатаева

	3.
	Уточнить населенные пункты, количество домов попадающих в зону возможного подтопления. 
Уточнить списки эвакуируемого населения из зон подтопления и порядок и места их размещения.
	до 01.03.2022
	Глава сельсовета  Н.А Шатаева

	5.
	Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения, определить порядок их жизнеобеспечения,  места эвакуации сельскохозяйственных животных
	до 10.03.2022
	 Глава сельсовета  Н.А Шатаева

	6.
	Создать запас продовольствия, товаров первой необходимости в населённых пунктах к которым будет затруднён проезд во время паводка.
	до 15.03.2022
	Глава сельсовета  Н.А Шатаева

	1
	2
	3
	4

	7.
	Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ, и проверить их готовность
	до 01.03.2022
	Глава сельсовета   Н.А Шатаева

	8.
	Провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, исключить попадание паводковых вод в водопроводные сети
	до 16.03.2022
	Глава сельсовета   Н.А Шатаева

	
	
	
	

	11.
	Уточнить порядок оповещения населения, провести практические проверки имеющихся средств оповещения населения, обеспечить постоянную готовность системы оповещения на паводковый период.
	до 01.03.2022
	Глава сельсовета Н.А Шатаева

	12.
	В населенных пунктах, прочистить улицы от снега, прорыть каналы для пропуска талых вод, очистить водопроводные трубы
	до 30.03.2022
	Глава сельсовета  ШатаеваН.А.

	13.
	Учесть все имеющиеся плавсредства принадлежащие организациям, населению , привести их в готовность на случай эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, имущества из зон затопления (подтопления)
	до 20.03.2022
	Глава сельсовета   Шатаева Н.А

	14.
	Создать в населенных пунктах, эвакуационные группы для эвакуации населения из зон подтопления, обеспечить группы спасательными средствами (лодки, техника) и др. необходимым имуществом и обеспечить их готовность
	до 10.03.2021
	глава сельсовета   Шатаева Н.А.

	15.
	Создать необходимый запас ГСМ, резерв финансовых и материальных ресурсов для выполнения противопаводковых и эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий паводка

	до 30.03.2022
	Глава сельсовета  ШатаеваН.А.

	1
	2
	3
	4

	17.
	Организовать круглосуточное дежурство за уровнем воды в реках, в населенных пунктах подверженных подтоплениям
	при угрозе подтопления населённых пунктов
	глава сельсовета  Шатаева Н.А

	18.
	Провести эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных, имущества в безопасные места
	при угрозе, подтопления  или подтоплении населённых пунктов
	 Глава сельсовета Шатаева Н.А

	22.
	Организовать работу по привлечению населения к очистке от снега участков для прохода паводковых вод на своих земельных, приусадебных участках
	до 15.03.2022
	Глава сельсовета Шатаева.Н.А

	23.
	Провести инструктажи с работниками  организаций, учащимися школ, населением  по соблюдению мер безопасности во время ледохода и паводковых вод 
	до 05.03.2022
	глава  сельсовета ШатаеваН.А.

	24.
	Уточнить состав комиссии по оценке возможного ущерба и провести с её членами занятия по порядку организации работы
	до 10.03.2022
	Глава сельсовета ШатаеваН.А.


	1
	2
	3
	4

	25.
	Создать рабочие группы по организации сбора и выдачи гуманитарной помощи 
	до 10.03.2022
	заместитель главы Сапрыгин Н.Н.,инспектор ВУС Поломошнова Н.А

	26.
	Вести разъяснительную работу с населением через СМИ о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период
	март-май
	Заместитель главы Сапрыкин Н.Н.
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