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	УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации Курьинского района  от 22.01.2021  № 18 


П А С П О Р Т

муниципальной  программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

на основе модернизации жилищно-коммунального

комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» 

	Ответственный исполнитель программы
	-
	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района

	
	
	

	Соисполнитель программы
	-
	«МКП «Курьинский Комхоз»»

	
	
	

	Участники программы 
	-
	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Курьинского района, администрации сельсоветов, муниципальные организации всех типов, «МКП «Курьинский Комхоз»»

	
	
	

	Программно-целевые инструменты программы
	-
	оценка состояния жилищно-коммунального комплекса Курьинского района

	
	
	

	Цели программы
	-
	повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения, снижение затрат на производство тепловой энергии, воды; 

улучшение качества жилищно-коммунальных услуг

	
	
	

	Задачи программы
	-
	обеспечение финансовой стабильности бюджета района, организаций жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальную сферу района

	
	
	

	Целевые индикаторы и показатели программы
	-
	снижение непроизводительных потерь в теплоснабжении;

экономия топлива;

снижение потерь по водоснабжению;

снижение потребления электроэнергии на водозаборах;

объем средств местного бюджета, направленный на модернизацию коммунальной инфраструктуры;

объем средств местного бюджета, направленный на реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях всех типов

	
	
	

	Объем финансирования программы
	-
	общий объем финансирования программы и мероприятий по энергосбережению составляет 8,41 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников -  0,85 млн. рублей

	
	
	

	Ожидаемые результаты реализации программы
	-
	монтаж МКУ для отопления Новофирсовской ООШ, замена 1,2км ветхих ТС. Замена запорной арматуры в местах разветвления ТС и сетей холодного водоснабжения. Замена 3,6км ветхих сетей холодного водоснабжения. И как следствие этого снижение аварийности на объектах тепло- и водоснабжения. Снижение объемов потребления топлива и электроэнергии.

	
	
	


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения района обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов и, как следствие, неэффективной работой предприятий ЖКХ и большими потерями ресурсов. Финансовые потери происходят из-за аварийных ситуаций и повреждений на тепловых и водопроводных сетях, для устранения которых отвлекаются незапланированные материальные и трудовые ресурсы.

По состоянию на 1 января 2021 года износ водопроводных сетей составляет 82 %, в отдельных населенных пунктах он равен 100 %.

Несколько лучше состояние тепловых сетей. Однако и здесь ветхие сети составляют почти 1 км.

В последние годы в ходе реализации аналогичной программы были заменены все котлы кустарного производства.

На сегодняшний день в районе нет аварийных котлов. Замена котлов в рамках настоящей программы предусматривает плановое замещение отслуживших свой срок котлов на новые.

Принятые меры позволили сократить потребление угля с 5,3 тыс. тонн в 2015 до 4,9 тыс. тонн в 2020 году. Несмотря на это потери тепла в сетях составляют до 22 %, потери воды -  до 16 %. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного проведения капитального ремонта основных фондов объектов ЖКХ, что приводит к снижению надежности работы объектов ЖКХ, особенно водоснабжения.
Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Администрации района, органов местного самоуправления, организаций ЖКХ. В качестве средства такого согласования и предлагается муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы».

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы

реализации программы

Программа разработана для достижения следующих целей:

повышение эффективности и надежности функционирования объектов жизнеобеспечения организаций и учреждений бюджетной сферы, организаций жилищно-коммунального хозяйства;

замена котельного оборудования на более перспективные разработки, снижение затрат на производство тепловой энергии, воды;

повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Для этого необходимо решение следующих задач:

обеспечение финансовой стабильности бюджета района, организаций жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство;

оказание поддержки предприятиям ЖКХ в модернизации коммунального хозяйства, путем участия в краевых и федеральных инвестиционных программах.

Программа будет выполняться в два этапа.

На первом этапе в 2021-2022 годах предусматривается осуществить следующие мероприятия:

инвентаризация основных фондов объектов ЖКХ бюджетных организаций, предприятий ЖКХ, определение фактического состояния оборудования, его мощности и резервы;

расчет необходимой выработки тепла и целесообразность применения установленного котельного оборудования;

разработка гидравлических нагрузок теплоносителя для каждого потребителя;

разработка проектно-сметной документации по реконструкции отдельных объектов теплоснабжения, водоснабжения;

решение вопросов, связанных с финансовым обеспечением программы, в том числе с целевыми программами края, Российской Федерации;

разработка мероприятий по обеспечению надежности тепловых, водопроводных и электросистем.
На втором этапе в 2023-2025 годах планируется:

завершение реконструкции, замена ветхих сетей, котлов и другого оборудования;

осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению непроизводительных потерь;

обеспечение работы организаций жилищно-коммунального комплекса с минимальным участием бюджетных средств.

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы

	Источники и
направления расходов
	Сумма расходов,  млн. руб.

	
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	всего

	Всего финансовых затрат
в том числе:
	1,92
	1,67
	1,68
	1,57
	1,57
	8,41

	из местного бюджета
	1,73
	1,50
	1,51
	1,41
	1,41
	7,56

	из внебюджетных источников
	0,19
	0,17
	0,17
	0,16
	0,16
	0,85


3. Механизм реализации программы

В реализации программы предусматривается участие Администрации района, органов местного самоуправления (по согласованию) и организаций ЖКХ (по согласованию).

К их задачам относятся:

развитие нормативно-правовой и методической базы (в пределах компетенции органа), проведение работ по его модернизации;

предоставление средств бюджетов на реконструкцию объектов ЖКХ на безвозмездной и возвратной основах, предоставление гарантий предприятиям ЖКХ по привлечению заемных финансовых средств от финансовых организаций, а также иные поддержки привлечения частных заемных средств;

создание и поддержка эффективных механизмов использования средств районного бюджета для достижения целей программы;

организация и проведение информационной работы среди населения;

обеспечение контроля за реализацией программы;

организация взаимодействия между участниками и реализации программы с целью координации хода её реализации.

4. Организация выполнения программы и

контроль за ходом её реализации

Исполнителем программы являются отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, предприятия ЖКХ, которые организуют:

мониторинг выполнения мероприятий программы (приложение 1,2) и выполнение индикаторов муниципальной программы (таблица 1);

подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий год по объемам финансирования и предлагаемым к реализации мероприятиям, уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

информационно-разъяснительную работу среди населения через районную газету «Патриот Алтая» и другие средства массовой информации, а также путем проведения семинаров, круглых столов.

Контроль за реализацией программы осуществляет созданный координационный  совет при Администрации района во главе с заместителем главы Администрации района. Заместитель главы Администрации района ежеквартально информирует совет Администрации района о ходе реализации программы.

Комитеты Администрации района по экономике и управлению муниципальным имуществом и  финансам, налоговой и кредитной политике:

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий программы (таблица 2);

готовят обоснования для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках программы на очередной финансовый год;

осуществляют защиту этих предложений (проектов) в соответствующих краевых органах.

Отдел Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству:

анализирует ход выполнения мероприятий программы и вносит предложения в координационный совет по совершенствованию механизма реализации программы.

5. Ожидаемые конечные результаты

реализации программы

1. Снижение непроизводственных потерь тепловой энергии  -  10 % к существующим; воды  -  на 5 % к существующим; снижение аварийности: на объектах теплоснабжения  - на 30 %, на объектах водоснабжения  - на 30 %, снижение расходов электроэнергии на  -  10 %, снижение расходов твердого топлива  -  на 11 %.

Приложение № 1

Мероприятия

муниципальной  программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации

жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»

	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Срок реали зации
	Исполнитель
	Индикаторы
	Ед. измерения
	Значение индикатора
	Источник финансирования
	Сумма расходов по годам млн. руб.

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2021-2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Модернизация систем теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Замена изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы

по району
	2021-2025
	«МКП «Курьинский Комхоз»», руководители бюджетных организаций, учреждений
	Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	местный бюджет,

внебюджетные средства

	1,68
	0,45
	0,43
	0,3
	0,2
	0,3

	
	в том числе
	
	
	снижение расхода твердого топлива
	тонн усл. топлива
	15
	15
	15
	15
	30
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	с. Курья котельная № 1
	2021-2025
	«МКП «Курьинский Комхоз», администрация района
	Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии
	%
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	1,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	
	
	снижение расхода твердого топлива
	тонн усл. топлива
	10
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	с. Курья

котельная № 2
	2021-2025
	«МКП «Курьинский Комхоз», администрация района
	Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии
	%
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,35
	0,05
	0,1
	0,1
	-
	0,1

	
	
	
	
	снижение расхода твердого топлива
	тонн усл. топлива
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	с. Казанцево МКОУ «Колыванская СОШ»
	2021-2025
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы
	Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	0,5
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,13
	-
	0,13
	-
	-
	-

	
	
	
	
	снижение расхода твердого топлива
	тонн
	-
	_
	_
	-
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	с. Колывань

МКОУ «Колыванская СОШ»
	2021-2025
	отдел ЖКХ Администр. района, директор школы
	Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	_
	0,5
	местный местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,2
	0,2
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	снижение расхода твердого топлива
	тонн
	-
	-
	-
	_
	5
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Замена котлов по району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	с. Курья

котельная № 1
	2021-2025
	«МКП «Курьинский Комхоз», администрация района
	Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии
	%
	2
	3
	2
	2
	2
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	1,8
	-
	0,6
	0,6
	0,6
	-

	
	
	
	
	снижение расхода твердого топлива
	тонн
	
	25
	25
	25
	25
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	с. Новофирсово МКОУ «Новофирсовская СОШ»
	2021-2025
	отдел ЖКХ администр. района, директор школы


	Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	1,0
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	снижение расхода твердого топлива
	тонн
	-
	-
	-
	-
	50
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Модернизация систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Замена ветхих водопроводных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	с. Курья водопроводные сети
	2021-2025
	«МКП «Курьинский Комхоз», администрация района
	непроизводительн. потери воды, 
	%
	1,1
	1,1
	1,1
	1,2
	1,2
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,95
	0,1
	0,1
	0,15
	0,2
	0,4

	
	
	
	
	снижение потребления  электро-энергии
	тыс. квт/ час.
	5
	7
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	с. Ивановка водопроводные сети
	2021-2025
	МУП «Ивановские водопроводные сети», администрация Ивановского сельсовета
	непроизводительн. потери воды, 
	%
	0,9
	1,1
	1,1
	1,15
	1,3
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	1,13
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,43

	
	
	
	
	снижение потребления  электро-энергии
	тыс. квт/ час.
	   2             
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	с. Краснознаменка водопроводные сети
	2021-2025
	МКП «Краснознаменский водопровод», администрация Краснознаменского сельсовета
	непроизводительн. потери воды, 
	%
	0,7
	1,1
	1,0
	1,16
	1,19
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,6
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	снижение потребления  электро-энергии
	тыс. квт/ час.
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	с. Колывань водопроводные сети
	2021-2025
	МКП «Колыванские родники», администрация Колыванскогосельсовета
	непроизводительн. потери воды, 
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,32
	0,18
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03

	
	
	
	
	снижение потребления  электро-энергии
	тыс. квт/ час.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.
	с. Новофирсово водопроводные сети
	2021-2025
	ИП Стрижак В.А., администрация Новофирсовского сельсовета
	непроизводительн. потери воды, 
	%
	2
	3
	4
	5
	4
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,17
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	
	
	снижение потребления  электро-энергии
	тыс. квт/ час.
	1,5
	2,0
	1,3
	1,5
	1,9
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Установка частотно-регулируемых электроприводов на скважинах и станциях 2-го подъема
	2021-2025
	Сельсоветы, МКП «Колыванские родники, МКП «Кузнецовский водопровод
	снижение потребления электро-энергии
	тыс. квт/ час.
	10
	10
	10
	10
	10
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,3
	0,3
	
	
	
	

	2.2.1
	пос.Подхоз
	2021-2025
	МКП «Колыванские родники», администрация Колыванскогосельсовета
	снижение потребления электро-энергии
	тыс. квт/ час.
	5
	5
	5
	5
	5
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,2
	0,2
	
	
	
	

	2.2.2
	с. Кузнецово 
	2021-2025
	МКП «Кузнецовский водопровод», администрация Кузнецовского  сельсовета
	снижение потребления электро-энергии
	тыс. квт/ час.
	5
	5
	5
	5
	5
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,1
	0,1
	
	
	
	

	2.3
	Техническое перевооружение без элементов реконструкции водозаборных скважин
	2021-2025
	
	Улучшение надежности и качества водоснабжения
	шт
	2
	
	
	
	
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,5
	0,5
	
	
	
	

	2.3.1
	с.Курья, скважина №1
	2021-2025
	«МКП «Курьинский Комхоз», администрация района
	Улучшение надежности и качества водоснабжения
	шт
	1
	
	
	
	
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,2
	0,2
	
	
	
	

	2.3.2
	с.Ивановка, скважина №2
	2021-2025
	МУП «Ивановские водопроводные сети», администрация Ивановского сельсовета
	Улучшение надежности и качества водоснабжения
	шт
	1
	
	
	
	
	местный бюджет,

внебюджетные средства


	0,3
	0,3
	
	
	
	


	
	
	                   Приложение 2




ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по энергосбережению топливо-энергетических ресурсов

и обеспечению надежности тепло-водоснабжения по

Курьинскому району на 2021-2025 годы

	Месторасположение объектов
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ориентированные затраты (тыс. руб.), в том числе по годам
	всего
	Источник финансирова-ния
	Исполнитель

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Организации, учреждения бюджетной сферы     по району
	1.
	Малозатратные энергосберегающие мероприятия (утепление оконных, дверных и других проемов и щелей, увеличение теплоотдачи нагревательных приборов за счет их промывки и установки теплоотражателей и т.п.)
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	местный бюджет
	Руководители бюджетных организаций, учреждений

	Организации, учреждения бюджетной сферы     по району
	2.
	Оснащение приборами учета расхода  тепловой энергии
	-
	100
	100
	100
	100
	400
	местный бюджет
	Руководители бюджетных организаций, учреждений



	Организации, учреждения бюджетной сферы     по району
	3.
	Восстановление пропускной способ-ности внутренних систем тепловых сетей с установкой приборов регули-рования теплоносителя
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	местный бюджет
	Руководители бюджетных организаций, учреждений



	с. Курья
	4.
	Расчет гидравлического сопротивления тепловых сетей, установка приборов регулирования на всех котельных «МКП «Курьинский Комхоз»»
	
	-
	30
	30
	-
	60
	местный бюджет , «МКП «Курьинский Комхоз»
	«МКП «Курьинский Комхоз»

	
	5.
	Замена запорного оборудования на водопроводных сетях в количестве 50 штук
	30
	30
	30
	30
	30
	150
	местный бюджет , «МКП «Курьинский Комхоз»»
	«МКП «Курьинский Комхоз»

	
	6.
	Утепление теплосетей
	20
	20
	20
	20
	20
	100
	местный бюджет , «МКП «Курьинский Комхоз»»
	«МКП «Курьинский Комхоз»

	с. Колывань
	7.
	Утепление надземных теплосетей
	-
	-
	50
	-
	-
	50
	местный бюджет
	МКОУ «Колыванская СОШ»

	Организации, учреждения бюджетной сферы     района
	8.
	Заполнение деклараций энергоэффективности в ГИС «Энергоэффективность»
	-
	
	
	
	
	
	
	Отдел по ЖКХ Администрации района, муниципальные учреждения всех типов

	                                                               Всего
	70
	170
	250
	200
	170
	860
	
	


Таблица 1
Индикаторы муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации

жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Снижение непроизводительных потерь в теплоснабжении
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	2.
	Экономия топлива
	т.у.т.
	15
	40
	40
	40
	40

	3.
	Снижение потерь по водоснабжению
	%
	1,3
	1,7
	1,7
	1,3
	1,2

	4.
	Снижение потребления электроэнергии на водозаборах
	тыс. кВт. час
	21
	23,5
	18,8
	19,0
	19,4

	5.
	Объем средств местного бюджета, направленный на модернизацию коммунальной инфраструктуры
	млн. руб.
	1,85
	1,5
	1,43
	1,37
	1,4

	6.
	Объем средств местного бюджета, направленный на реализацию энерго-сберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях всех типов
	тыс. руб.
	70
	170
	250
	200
	170


Таблица 2
Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации

жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»
	Источники и направления расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего

	Всего финансовых затрат
	1920
	1670
	1680
	1570
	1570
	8410

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета 
	 1730
	1500
	1510
	1410
	1410
	7560

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	190
	170
	170
	160
	160
	850

	Капитальные вложения
	
	
	
	
	
	

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета 
	1730
	1500
	1510
	1410
	140
	7560

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	
	
	
	
	
	

	НИОКР*
	
	
	
	
	
	

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета 
	
	
	
	
	
	

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	
	
	
	
	
	

	Прочие расходы
	190
	170
	170
	160
	160
	850

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета 
	
	
	
	
	
	

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	
	
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	190
	170
	170
	160
	160
	850


*Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

