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1. Объекты транспортной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финанси-рования
	Полная стоимость строитель-ства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2020 гг.
	Освоено в 2021 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334
	краевой бюджет
	17980,75
	
17980,75

	
	0
	2016-2020
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	2
	А/д Курья-Трусово-Калмацкий
	км 16+300- по км17+800
	краевой бюджет
	6693,50
	6693,5
	
	0
	2020
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	3
	Подъезд к с. Горновка
	км 6+850- км8+850
	краевой бюджет
	6238,716
	6238,716
	
	0
	2020
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	4
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 0+000-км 17+000
	краевой бюджет
	251004,84
	
	251004,84
	0
	
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	5
	А/д Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан
	км 76+623-км 82+961
	краевой бюджет
	65323,694
	
	65323,694
	0
	
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	6
	Подъезд к с. Кузнецово
	км 12+500- км15+500
	краевой бюджет
	14387,572
	
	14387,572
	0
	
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	7
	А/д Курья-Трусово-Калмацкий
	км 3+000- км 6+500
	краевой бюджет
	18912,62

	
	9242,0
	9670,62
	2022
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	8
	Внутрипоселковые дороги
	с. Курья
	местный бюджет
краевой бюджет
	46486,55
	39529,85
	3838,6
	3118,1
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети 

	9
	Внутрипоселковые дороги
	с. Ивановка
п. Горновка
	местный бюджет
	3349,9
	2248,3
	722,3
	379,3
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия 


	10
	Внутрипоселковые дороги
	с.Колывань,
п. Подхоз,
п. им. 8 Марта
	местный бюджет
	3250,85
	1976,75
	763,8
	510,3
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия 


	11
	Внутрипоселковые дороги
	с. Кузнецово
	местный бюджет
	2491,76
	1723,56
	453,8
	314,4
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия 


	12
	Внутрипоселковые дороги
	с. Трусово,
п. Калмацкий,
п. Подзаймище
	местный бюджет
	3553,56
	2652,76
	607,1
	293,7
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия


	13
	Внутрипоселковые дороги
	с. Усть-Таловка
	местный бюджет
	3837,75
	3040,55
	401,4
	395,8
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия 


	14
	Внутрипоселковые дороги
	с. Казанцево, 
с. Ручьево,
п. Рудовозово,
п. Каменка
	местный бюджет
	1785,2
	1376,7
	197,5
	211,0
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия 

	15
	Внутрипоселковые дороги
	с. Краснознаменка,
п. Краснознаменский,
п. Новознаменка
	местный бюджет
	3421,6
	1984,0
	1052,8
	384,8
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия 

	16
	Внутрипоселковые дороги
	с. Новофирсово
	местный бюджет
	1040,5
	710,7
	76,0
	253,8
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия 


	17
	Внутрипоселковые дороги
	с. Бугрышиха, 
п. Подпалатцы
	местный бюджет
	195,5
	90,7
	
	104,8
	2014-2022
	Ремонт дорожного покрытия 




2. Объекты инженерной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс.руб.)
	Освоено
в 2014-2020 году
	Освоено
в 2021 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1. Теплоснабжение

	1.1
	Котельная № 1
	с. Курья, 
ул. Юбилейная
	внебюджетные средства
	1198,2
	575,2
	623,0
	0
	2016-2021
	Ремонт оборудования замена котлов


	1.2
	Котельная МКОУ «Колыванская СОШ»
	с. Колывань
	местный бюджет
	806,85
	558,7
	
	248,15
	2014-2022
	Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей

	1.3
	МКОУ «Ивановская 

СОШ»
	с. Ивановка
	местный 

бюджет
	947,065
	844,065
	103,0
	0
	2016-2020
	Ремонт внут-ренней ситемы отопления, замена котлов

	1.4
	Котельная  № 2
	с. Курья, 
пер.Больничный
	внебюджетные средства
местный бюджет
	858,8
	858,8
	
	0
	2016-2020
	Замена котлов

	1.5
	ДК Казанцево
	с.Казанцево
	местный бюджет
	89,8
	89,8
	
	0
	2020
	Установка котла длительного горения


	1.6
	Стадион с.Курья
	с.Курья
	местный бюджет
	97,4
	97,4
	
	0
	2020
	Установка котла длительного горения

	2.Водоснабжение

	2.1
	Водозаборные скважины
	с.Ивановка 
Детский сад
	местный бюджет
	16,3
	16,3
	
	0
	2020
	Замена насосов, установка частотных преобразователей

	2.2
	Водозаборные скважины
	с. Курья
	внебюджетные средства
	143,0
	57
	
	86
	2017-2022
	Устройство ограждения на границах санитарных зон


	2.3
	Водозаборные скважины
	с. Кузнецово
	местный бюджет
	160,0
	145,0
	15,0
	0
	2015-2021
	Установка и замена оборудования
Устройство ограждения на границах санитарных зон

	2.4
	Водозаборные скважины Магистральный водопровод
	с. Ивановка
	краевой бюджет
местный бюджет внебюджетные средства
	1214,56
	346,1
	
	868,46
	2015-2022
	Замена участков сети, устройство колодцев. 
Установка и замена оборудования
Ремонт водопроводных сетей

	
2.5
	
Магистральный водопровод
	
с. Курья
	внебюджетные средства и местн.
бюджет
	
279,0
	
50
	
57,0
	
172,0
	
2016-2022
	
Прокладка новых и замена старых участков сетей

	2.6
	Капитальный ремонт водозаборной скважины 
Магистральный водопровод
	с. Колывань
	краевой бюджет местный бюджет
внебюджетные средства
	3614,6
	3614,6
	
	0
	2017-2019
	Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей



3. Социальная инфраструктура и благоустройство

	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2020
году
	Освоено
в 2021
году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства

	Мероприятия капитального характера


	1
	КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»
	с. Курья
	краевой бюджет
	113321,9
	98676,9
	14645,0
	0
	2021
	Капитальный ремонт 

	2
	Детский сад «Зоренька 
	с. Курья
	местный бюджет
краевой бюджет

	50744,42
	0
	46120,16
	4624,26
	2021
	Капитальный ремонт

	3
	Реконструкция здания-памятника 
	с. Курья, ул. Советская, д. 56
	местный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные средства

	95201,22
	95201,22
	
	0
	2014-2019
	Реконструкция здания

	4
	МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»
им.
М.Т.Калашникова 
	

с.Курья
	Краевой и местный бюджет
	

6033,8
	

6033,8
	
	

0
	

2018-2019
	Капитальный ремонт здания

	5
	Дом культуры в с.Трусово
	с.Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1142,0
	1142,0
	
	0
	2019-2020
	

Ремонт кровли
Ремонт здания




	6
	Дом культуры с. Кузнецово
	с.Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 

	1692,2
	1692,2
	
	0
	2019
	Текущий ремонт

	7
	Колыванский сельский совет
	с.Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства



	347,15
	347,15
	
	0
	2020
	Благоустройст-
во кладбища (ограждение)

	8
	Усть-Таловский 
сельский совет
	с.Усть-Таловка
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	999,332
	999,332
	
	0
	2020
	Ремонт памятника ВОВ

	9
	Ивановский 
сельский совет
	с.Ивановка
	краевой и местный 
внебюджетные средства
	867,285
	867,285
	
	0
	2020
	Ремонт водопровода

	10
	Кузнецовский сельский совет
	с.Кузнецово
	краевой и местный 
внебюджетные средства

	687,420
	0
	687,42
	0
	2021
	Ремонт водопровода

	11
	Колыванский сельский совет
	с. Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1213,328
	0
	1213,328
	0
	2021
	Ремонт водопровода

	12
	Казанцевский сельский совет
	с. Казанцево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	515,180
	0
	515,18
	0
	2021
	Строительство детской площадки

	13
	Новофирсовский сельский совет
	с.Новофирсово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства




	725,288
	0
	725,288
	0
	2021
	Ремонт памятника ВОВ

	14
	Трусовский сельский совет
	с.Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1175,496
	0
	1175,796
	0
	2021
	Ремонт водопровода

	15
	Казанцевский сельский совет
	с. Казанцево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	813,728
	0
	0
	813,728
	2022
	Благоустройст-во кладбища

	16
	Казанцевский сельский совет
	с. Ручьево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	661,28
	0
	0
	661,28
	2022
	Обустройство детской спортивной площадки

	17
	Трусовский 
сельский совет
	с. Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1183,0
	0
	0
	1183,0
	2022
	Уличное освещение

	18
	Колыванский сельский совет
	с. Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2061,258
	0
	0
	2061,258
	2022
	Ремонт дома культуры

	19
	Кузнецовский сельский совет
	с.Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1071,902
	0
	0
	1071,901
	2022
	Благоустройст-во кладбища




