Приложение 1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых 
в Курьинском районе Алтайского края за 3 месяца  2022 года
	№
	Вид экономической деятельности
	Наименование проекта и инициатор
	Общая стоимость проекта, тыс. руб.
	Сроки реализации проекта
	Освоено средств, тыс. руб.
	План финансирования в 2022году, тыс. руб.
	Создание рабочих мест
	Стадия реализации проекта (краткое описание)
	Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)*
	Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта

	
	
	
	
	
	Всего за период реализации
	За отчетный период
	
	Всего предусмотрено проектом
	Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	гостиницы; деятельность по организации отдыха и развлечений

	Турбаза семейного отдыха «Душа Алтая»  п.Подпалатцы Курьинский район
ООО «Белоречье»
89609474208

	55500
	2012-2022гг.
	55000
	-
	500
	20
	-
	построены 10 летних и 5 зимних домиков, 2 бани, летний бассейн, детская площадка, пруд с водоочисткой, отсыпано щебнем 6 км подъездной дороги, введено частично 80 мест единовременного размещения
	
	

	2
	гостиницы; деятельность по организации отдыха и развлечений

	Строительство базы отдыха  на 40 мест
пос. им. 8 Марта
ООО «ДиПОС-Алтай»
83852487536
83852487818

	170000
	2008-2022гг.
	166782,5
	826,0
	4043,5
	20
	-
	построены 6 гостевых домиков, здание газовой котельной, смотровая вышка, 2 этажа гостиницы

	
	

	3
	обрабатывающие производства

	Капитальный ремонт здания для производства хлеба и х/б изделий с.Курья
Макарян В.Т.
89609447171 

	1300
	2015-2022гг.
	270
	-
	1030
	6
	-
	здание приобретено в собственность 

	30 тонн в год
	затруднения   в оформлении документов

	4
	оптовая и розничная торговля

	Строительство магазина с.Курья Овчаров Д.С.
89237202325

	4000
	2022-2026гг.
	-
	-
	800
	4
	 
	выделен земельный участок в аренду
	
	

	5
	оптовая и розничная торговля

	Строительство магазина с.Курья Шульга О.Н.
89236559360
	5000
	2018-2022гг.
	4250
	
	750
	5
	
	выделен земельный участок в аренду, построено здание магазина, ведётся отделка 
	
	

	6
	мойка автотранспортных средств

	Строительство автомойки "Мой сам" с.Курья
ИП Трунов Р.А.
	1000
	2022г.
	-
	-
	1000
	1
	
	предоставлен земельный участок в аренду
	
	

	7
	мойка автотранспортных средств

	Строительство автомойки с.Курья
Хачоян С.Н.
	1000
	2022г.
	-
	-
	1000
	1
	
	оформляется земельный участок в аренду
	
	

	8
	мойка автотранспортных средств

	Строительство автомойки  с.Курья
Пухов В.Ю.
	1000
	2022г.
	-
	-
	1000
	1
	
	предоставлен земельный участок в аренду, начато строительство здания
	
	


*в случае, если инвестиционный проект предполагает выпуск продукции или его увеличение
1

