Приложение 1

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых

в Курьинском районе Алтайского края за 3 месяца  2022 года

| № | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта, тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. |  | План финансирования в 2022году, тыс. руб. | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предусмотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | гостиницы; деятельность по организации отдыха и развлечений | Турбаза семейного отдыха «Душа Алтая» п.Подпалатцы Курьинский район ООО «Белоречье» 89609474208 | 55500 | 2012-2022гг. | 55000 | - | 500 | 20 | - | построены 10 летних и 5 зимних домиков, 2 бани, летний бассейн, детская площадка, пруд с водоочисткой, отсыпано щебнем 6 км подъездной дороги, введено частично 80 мест единовременного размещения |  |  |
| 2 | гостиницы; деятельность по организации отдыха и развлечений | Строительство базы отдыха на 40 мест пос. им. 8 Марта ООО «ДиПОС-Алтай» 83852487536 83852487818 | 170000 | 2008-2022гг. | 166782,5 | 826,0 | 4043,5 | 20 | - | построены 6 гостевых домиков, здание газовой котельной, смотровая вышка, 2 этажа гостиницы |  |  |
| 3 | обрабатывающие производства | Капитальный ремонт здания для производства хлеба и х/б изделий с.Курья Макарян В.Т. 89609447171 | 1300 | 2015-2022гг. | 270 | - | 1030 | 6 | - | здание приобретено в собственность | 30 тонн в год | затруднения в оформлении документов |
| 4 | оптовая и розничная торговля | Строительство магазина с.Курья Овчаров Д.С. 89237202325 | 4000 | 2022-2026гг. | - | - | 800 | 4 |  | выделен земельный участок в аренду |  |  |
| 5 | оптовая и розничная торговля | Строительство магазина с.Курья Шульга О.Н. 89236559360 | 5000 | 2018-2022гг. | 4250 |  | 750 | 5 |  | выделен земельный участок в аренду, построено здание магазина, ведётся отделка |  |  |
| 6 | мойка автотранспортных средств | Строительство автомойки "Мой сам" с.Курья ИП Трунов Р.А. | 1000 | 2022г. | - | - | 1000 | 1 |  | предоставлен земельный участок в аренду |  |  |
| 7 | мойка автотранспортных средств | Строительство автомойки с.Курья Хачоян С.Н. | 1000 | 2022г. | - | - | 1000 | 1 |  | оформляется земельный участок в аренду |  |  |
| 8 | мойка автотранспортных средств | Строительство автомойки с.Курья Пухов В.Ю. | 1000 | 2022г. | - | - | 1000 | 1 |  | предоставлен земельный участок в аренду, начато строительство здания |  |  |

*в случае, если инвестиционный проект предполагает выпуск продукции или его увеличение