УТВЕРЖДЕН

экономическим советом Курьинского района

протокол № 1 от 27.02.2023

**План**

**создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры**

**в Курьинском районе на 2023 год**

1. Объекты транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинанси-рования | Полная стоимость строитель-ства(тыс. руб.) | Освоенов 2014-2021 гг. | Освоено в 2022 году | План на после-дующиегоды | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 1 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 17+000 - км 27+400 | краевой бюджет | 103144,84 |  | 51997,30 | 51147,54 | 2022-2023 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 2 | Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан, в Курьинском районе (устройство площадки под АПВГК) | км 59+500 | краевой бюджет | 3922,963 |  | 3922,963 |  | 2022 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 3 | Подъезд к с. Кузнецово | км 12+500- км 15+500 | краевой бюджет | 21792,23 |  | 4800,0 | 16992,23 | 2022-2023 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 4 | А/д Курья-Трусово-Калмацкий | км 11+422 - км 14+422 | краевой бюджет | 21734,19 |  | 4800,0 | 16934,19 | 2022-2023 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 5 | Курья - Ивановка - Таловка | км 37+030 - км 38+030 | краевой бюджет | 7397,18 |  | 7397,18 |  | 2022 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 6 | Подъезд к с. Новофирсово | км 0+000- км 1+700 | краевой бюджет | 12344,03 |  | 3360,0 | 8984,03 | 2022-2023 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 7 | А/д Курья-Ивановка-Таловка | км 3+000 - км 8+000 | краевой бюджет | 36768,6 |  | 5500,0 | 31268,6 | 2022-2023 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 8 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334 | краевой бюджет | 17980,75 | 17980,75 |  | 0 | 2016-2020 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 9 | А/д Курья-Трусово-Калмацкий | км 16+300- по км17+800 | краевой бюджет | 6693,50 | 6693,5 |  | 0 | 2020 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 10 | Подъезд к с. Горновка | км 6+850- км8+850 | краевой бюджет | 6238,716 | 6238,716 |  | 0 | 2020 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 11 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 0+000-км 17+000 | краевой бюджет | 251004,84 | 251004,84 |  | 0 |  | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 12 | А/д Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан | км 76+623-км 82+961 | краевой бюджет | 65323,694 | 65323,694 |  | 0 |  | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 13 | Подъезд к с. Кузнецово | км 12+500- км15+500 | краевой бюджет | 14387,572 | 14387,572 |  | 0 |  | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 14 | А/д Курья-Трусово-Калмацкий | км 3+000- км 6+500 | краевой бюджет | 18912,62 | 9242,0 | 0 | 9670,62 | 2022 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 15 | Внутрипоселковые дороги | с. Курья | местный бюджеткраевой бюджет | 55740,69 | 43368,45 | 7559,84 | 4812,4 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети  |
| 16 | Внутрипоселковые дороги | с. Ивановкап. Горновка | местный бюджет | 3932,44 | 2970,6 | 520,94 | 440,9 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия  |
| 17 | Внутрипоселковые дороги | с.Колывань,п. Подхоз,п. им. 8 Марта | местный бюджет | 3899,33 | 2740,55 | 565,58 | 593,2 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия  |
| 18 | Внутрипоселковые дороги | с. Кузнецово | местный бюджет | 2970,57 | 2177,36 | 430,91 | 362,3 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия  |
| 19 | Внутрипоселковые дороги | с. Трусово,п. Калмацкий,п. Подзаймище | местный бюджет | 5599,73 | 3259,86 | 1998,37 | 341,5 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия |
| 20 | Внутрипоселковые дороги | с. Усть-Таловка | местный бюджет | 4279,47 | 3441,95 | 377,32 | 460,2 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия  |
| 21 | Внутрипоселковые дороги | с. Казанцево, с. Ручьево,п. Рудовозово,п. Каменка | местный бюджет | 2056,77 | 1574,2 | 237,27 | 245,3 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия  |
| 22 | Внутрипоселковые дороги | с. Краснознаменка,п. Краснознаменский,п. Новознаменка | местный бюджет | 3768,91 | 3036,8 | 284,81 | 447,3 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия  |
| 23 | Внутрипоселковые дороги | с. Новофирсово | местный бюджет | 1213,24 | 786,7 | 131,54 | 295,0 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия  |
| 24 | Внутрипоселковые дороги | с. Бугрышиха, п. Подпалатцы | местный бюджет | 229,9 | 90,7 | 17,3 | 121,9 | 2014-2023 | Ремонт дорожного покрытия  |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинансирования | Полная стоимость строительства(тыс.руб.) | Освоенов 2014-2021 году | Освоенов 2022 году | План на после-дующиегоды | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Теплоснабжение**
 |
| 1.1 | Котельная № 1 | с. Курья, ул. Юбилейная | внебюджетные средства | 1198,2 | 1198,2 |  | 0 | 2016-2021 | Ремонт оборудования замена котлов |
| 1.2 | Котельная МКОУ «Колыванская СОШ» | с. Колывань | местный бюджет | 806,85 | 558,7 | 248,15 | 0 | 2014-2022 | Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей |
| 1.3 | МКОУ «Ивановская СОШ» | с. Ивановка | местный бюджет | 947,065 | 947,065 |  | 0 | 2016-2020 | Ремонт внут-ренней ситемы отопления, замена котлов |
| 1.4 | Котельная № 2 | с. Курья, пер.Больничный | внебюджетные средстваместный бюджет | 858,8 | 858,8 |  | 0 | 2016-2020 | Замена котлов |
| 1.5 | ДК Казанцево | с.Казанцево | местный бюджет | 89,8 | 89,8 |  | 0 | 2020 | Установка котла длительного горения |
| 1.6 | Стадион с.Курья | с.Курья | местный бюджет | 97,4 | 97,4 |  | 0 | 2020 | Установка котла длительного горения |
| **2.Водоснабжение** |
| 2.1 | Водозаборные скважины | с.Ивановка Детский сад | местный бюджет | 16,3 | 16,3 |  | 0 | 2020 | Замена насосов, установка частотных преобразователей |
| 2.2 | Водозаборные скважины | с. Курья | внебюджетные средства | 143,0 | 57 | 86 | 0 | 2017-2022 | Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.3 | Водозаборные скважины | с. Кузнецово | местный бюджет | 160,0 | 160,0 |  | 0 | 2015-2021 | Установка и замена оборудованияУстройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.4 | Водозаборные скважины Магистральный водопровод | с. Ивановка | краевой бюджетместный бюджет внебюджетные средства | 1214,56 | 346,1 |  | 868,46 | 2015-2022 | Замена участков сети, устройство колодцев. Установка и замена оборудованияРемонт водопроводных сетей |
| 2.5 | Магистральный водопровод | с. Курья | внебюджетные средства и местн.бюджет | 279,0 | 107 | 172,0 | 0 | 2016-2022 | Прокладка новых и замена старых участков сетей |
| 2.6 | Капитальный ремонт водозаборной скважины Магистральный водопровод | с. Колывань | краевой бюджет местный бюджетвнебюджетные средства | 3614,6 | 3614,6 |  | 0 | 2017-2019 | Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинансирования | Полная стоимость строительства(тыс. руб.) | Освоенов 2014-2021году | Освоенов 2022году | План на после-дующиегоды | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 1 | КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» | с. Курья | краевой бюджет | 113321,9 | 113321,9 | 0 | 0 | 2021 | Капитальный ремонт  |
| 2 | Детский сад «Зоренька  | с. Курья | местный бюджеткраевой бюджет | 50744,42 | 46120,16 | 4624,26 | 0 | 2021-2022 | Капитальный ремонт |
| 3 | Реконструкция здания-памятника  | с. Курья, ул. Советская, д. 56 | местный бюджеткраевой бюджетвнебюджетные средства | 95201,22 | 95201,22 |  | 0 | 2014-2019 | Реконструкция здания |
| 4 | МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»им.М.Т.Калашникова  | с.Курья | Краевой и местный бюджет | 6033,8 | 6033,8 |  | 0 | 2018-2019 | Капитальный ремонт здания |
| 5 | Дом культуры в с.Трусово | с.Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1142,0 | 1142,0 |  | 0 | 2019-2020 | Ремонт кровлиРемонт здания |
| 6 | Дом культуры с. Кузнецово | с.Кузнецово | краевой и местный бюджет,  | 1692,2 | 1692,2 |  | 0 | 2019 | Текущий ремонт |
| 7 | Колыванский сельский совет | с.Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 347,15 | 347,15 |  | 0 | 2020 | Благоустройст-во кладбища (ограждение) |
| 8 | Усть-Таловский сельский совет | с.Усть-Таловка | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 999,332 | 999,332 |  | 0 | 2020 | Ремонт памятника ВОВ |
| 9 | Ивановский сельский совет | с.Ивановка | краевой и местный внебюджетные средства | 867,285 | 867,285 |  | 0 | 2020 | Ремонт водопровода |
| 10 | Кузнецовский сельский совет | с.Кузнецово | краевой и местный внебюджетные средства | 687,420 | 687,42 |  | 0 | 2021 | Ремонт водопровода |
| 11 | Колыванский сельский совет | с. Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1213,328 | 1213,328 |  | 0 | 2021 | Ремонт водопровода |
| 12 | Казанцевский сельский совет | с. Казанцево | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 515,180 | 515,18 |  | 0 | 2021 | Строительство детской площадки |
| 13 | Новофирсовский сельский совет | с.Новофирсово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 725,288 | 725,288 |  | 0 | 2021 | Ремонт памятника ВОВ |
| 14 | Трусовский сельский совет | с.Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1175,496 | 1175,796 |  | 0 | 2021 | Ремонт водопровода |
| 15 | Казанцевский сельский совет | с. Казанцево | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 794,9 | 0 | 794,9 | 0 | 2022 | Благоустройст-во кладбища |
| 16 | Казанцевский сельский совет | с. Ручьево | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 661,28 | 0 | 661,28 | 0 | 2022 | Обустройство детской спортивной площадки |
| 17 | Трусовский сельский совет | с. Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1183,0 | 0 | 1183,0 | 0 | 2022 | Уличное освещение |
| 18 | Колыванский сельский совет | с. Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2055,3 | 0 | 2055,3 | 0 | 2022 | Ремонт дома культуры |
| 19 | Кузнецовский сельский совет | с.Кузнецово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 947,7 | 0 | 947,7 | 0 | 2022 | Благоустройст-во кладбища |
| 20 | Колыванский сельский совет | п.им.8-е Марта | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 663,76 |  |  | 663,76 | 2023 | Ремонт памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны |
| 21 | Колыванский сельский совет | п.им.8-е Марта | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2038,0 |  |  | 2038,0 | 2023 | Обустройство спортивной площадки в детском оздоровительном лагере «Озеро Белое» |
| 22 | Ивановский сельский совет | п. Горновка | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2040,0 |  |  | 2040,0 | 2023 | Ремонт водопровода |
| 23 | Колыванский сельский совет | п.Подхоз | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1772,3 |  |  | 1772,3 | 2023 | Ремонт водопровода |
| 24 | Трусовский сельский совет | с. Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2000,0 |  |  | 2000,0 | 2023 | Ремонт водопровода |