Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к осуществлению

в Курьинском районе Алтайского края по состоянию на 01.10.2015года

| № | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость, тыс. руб. | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств, тыс. руб. |  | План финансирования в 2015году, тыс. руб. | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | оптовая и розничная торговля | Магазин промышленных товаров ул.Шишкова 26 с.Курья Садкина С.А. 89231669538 | 4200 | 2014-2015гг. | да | 2840 | 890 | 1250 | - | 4 | Директор-1 Продавец-2 Уборщик-1 | построено два этажа здания, крыша, вставлены оконные блоки, ведётся наружная отделка |
| 2 | гостиницы; деятельность по организации отдыха и развлечений | Турбаза семейного отдыха "Душа Алтая" п.Подпалатцы Курьинский район ООО «Белоречье» 89609474208 | 55000 | 2012-2020гг. | да | 25000 | 10400 | 7400 | 5 | 20 | Директор-1 Администратор-1 Менеджер по рекламе-1 Бармен-1 Повар-2 Официант-1 Горничная-2 Инструктор по туризму-1 Охранник-3 Водитель-1 Тракторист-1 Подсобный рабочий-5 | построены 10 летних и 5 зимних домиков, 2 бани, летний бассейн, детская площадка, пруд с водоочисткой, отсыпано щебнем 6 км подъездной дороги |
| 3 | обрабатывающие производства | Каптаж источника (родника "Белокаменный") в районе с.Ручьево ООО «Арсенал» | 5200 | 2013-2016гг. | да | 220 | - | 1500 | - | 1 | Подсобный рабочий-1 | приобретено помещение под цех по розливу воды, установлены плиты вокруг родника, осуществляется перевод земельного участка из одной категории в другую |
| 4 | деятельность по организации отдыха и развлечений | Пруд на реке Синюшка в Курьинском районе территория Колыванского сельсовета Марченко С.В. 89050833303 | 7000 | 2012-2015гг. | да | 7000 | 1850 | 1850 | - | 4 | Подсобный рабочий-4 | земельный участок в аренде, построена плотина, обводной канал, донный водоспуск |
| 5 | гостиницы; деятельность по организации отдыха и развлечений | Строительство базы отдыха на 40 мест пос. им. 8 Марта ООО «Белое озеро» 83852487536 83852487818 | 150000 | 2008-2016гг. | да | 107452 | 1162 | 3000 | - | 20 | Директор-1 Бухгалтер-2 Администратор-1 Менеджер по рекламе-1 Инструктор -1 Бармен-1 Повар-2 Горничная-3 Охранник-3 Подсобный рабочий-5 | построены 6 гостевых домиков, здание газовой котельной, смотровая вышка, 2 этажа гостиницы |
| 6 | гостиницы; деятельность по организации отдыха и развлечений | строительство базы отдыха на 87 мест пос.Калмацкий Буданкин В.Ю. 83855746735 | 8000 | 2013-2016гг. | да | 620 | 420 | 3000 | - | 10 | Директор-1 Администратор-1 Менеджер по рекламе-1 Охранник-3 Подсобный рабочий-4 | земельный участок в аренде, установлена подстанция для электроснабжения |
| 7 | оборот общественного питания | Реконструкция здания под кафе в с.Курья на 50 посадочных мест с.Курья ООО «Север» 89039482682 | 4500 | 2014-2016гг. | да | 4000 | 3100 | 3600 | - | 6 | Директор-1 Бармен-1 Повар-2 Официант-2 | реконструкция полностью завершена, осталось приобрести мебель и оборудование |
| 8 | оптовая и розничная торговля | Капитальный ремонт магазина по ул.Центральная 93а с.Курья Шульга О.Н. 83857622121 | 4600 | 2014-2015гг. | да | 4600 | 1100 | 1100 | - | 5 | Директор-1 Продавец-2 Грузчик-2 | капитальный ремонт магазина полностью проведен, введено 570 кв.м торговой площади |
| 9 | производство муки | Реконструкция здания для производства муки с.Курья ООО «Рассвет» 89609471610 | 5500 | 2015-2016гг. | да | 500 | 500 | 1000 | - | 5 | Аппаратчик мукомольного производства-2 Грузчик-2 Сторож-1 | здание приобретено в собственность, решается вопрос о подключении электроэнергии, начата внутренняя отделка |
| 10 | производство хлеба и хлебобулочных изделий | Капитальный ремонт здания для производства хлеба и х/б изделий с.Курья Макарян В.Т. 89609447171 | 1300 | 2015-2016гг. | да | 60 | 60 | 300 | - | 6 | Пекарь-3 Продавец-1 Подсобный рабочий-1 Сторож-1 | здание приобретено в собственность, производится оформление документов, начата внутренняя отделка |
| 11 | оптовая и розничная торговля | Реконструкция магазина по ул. Центральная 93а с.Курья Шульга О.Н. 83857622121 | 1000 | 2015-2016гг. | да | 700 | 700 | - | - | - | Дополнительно не требуется | построен второй этаж, крыша, ведётся уличная отделка второго этажа |
| 12 | гостиницы; деятельность по организации отдыха и развлечений | База отдыха "Дали-ВиДали" п.имени 8 Марта Побегайло Е.В. 89609638777 | 3000 | 2015г. | да | 2950 | 2950 | - | 2 | 3 | Директор-1 Подсобный рабочий-1 Повар-1 | построены три домика двухэтажные, баня (вторая баня в стадии завершения), летний бассейн, благоустраивается детская площадка |