КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658320,Алтайский край, Курьинский район,с.Курья,ул.Советская,61

с.Курья                                                                                                           29 ноября 2023 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления  Администрации Курьинского района Алтайского края  от  22.01.2021 г. № 18 «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса  Курьинского района на  2021-2025 годы»

Контрольно-счетной комиссией Курьинского района Алтайского края  на основания  статьи 157 Бюджетного кодекса   Российской Федерации; п.1 статьи 9 Положения о контрольно-счетной комиссии Курьинского района Алтайского края, утвержденного решением Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 10.12.2021 года № 39; стандарта  внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 07 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии  Курьинского района Алтайского края от 15.07.2021 № 4, согласно распоряжения контрольно-счетной комиссии Курьинского района Алтайского края от 27 ноября 2023 года № 76 проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Курьинского района Алтайского края « О внесении изменений в постановление Администрации Курьинского района  от 22.01.2021 г  № 18 об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» (далее – «проект постановления»).

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» (далее -  «Муниципальная программа»).

Анализ целей и задач муниципальной программы

Проектом постановления цели и задачи Муниципальной программы   не изменяются.

Анализ финансирования муниципальной программы

В соответствии с проектом постановления предусматривается увеличение  общих объем финансирования  Муниципальной программы за счет всех источников на 6 658,0 тыс.рублей или на 9,7 % общий объем составит 75 027 тыс. рублей в том числе:

- за счет краевого бюджета на 2 460,0 тыс.рублей или на 4,9 %;

- за счет местного бюджета на 4195,0 тыс.рублей или на 23,8 %.

Таблица № 1 Общие объемы финансирования муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»

тыс.рублей

| Источники финансирования | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение (+,-) | В % к действующей редакции постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | 49875,0 | 52338,0 | +2460 | 4,9 |
| 2021 год | 9908 | 9908 | - | - |
| 2022 год | 36140 | 36140 | - | - |
| 2023 год | 3827 | 6290 | +2463 | 64,4 |
| 2024 год | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 17644,0 | 21839 | +4195 | 23,8 |
| 2021 год | 3029 | 3029 | - | - |
| 2022 год | 8550 | 8550 | - | - |
| 2023 год | 3295 | 7490 | +4195 | 127,3 |
| 2024 год | 1370 | 1370 | - | - |
| 2025 год | 1400 | 1400 | - | - |
| Итого | 67519,0 | 74177 | +6658 | 9,9 |
| 2021 год | 12937 | 12937 | - | - |
| 2022 год | 44690 | 44690 | - | - |
| 2023 год | 7122 | 13780 | +6658 | 93,5 |
| 2024 год | 1370 | 1370 | - | - |
| 2025 год | 1400 | 1400 | - | - |
| Из внебюджетных источников | 850,0 | 850,0 | - | - |
| 2021 год | 190 | 190 | - | - |
| 2022 год | 170 | 170 | - | - |
| 2023 год | 170 | 170 | - | - |
| 2024 год | 160 | 160 | - | - |
| 2025 год | 160 | 160 | - | - |
| Всего финансовых средств | 68369 | 75027 | +6658 | 9,7 |
| 2021 год | 13127 | 13127 | - | - |
| 2022 год | 44860 | 44860 | - | - |
| 2023 год | 7292 | 13950 | +6658 | 91,3 |
| 2024 год | 1530 | 1530 | - | - |
| 2025 год | 1560 | 1560 | - | - |

Согласно проекту постановления корректировка объемов финансирования Муниципальной программы приходится на 2023 год. Планируется увеличение общего объема финансирования на 6 658,0 тыс.рублей или в 91,3%, в том числе:

- за счет краевого бюджета на 2460,0 тыс.рублей или на 64,4%;

- за счет местного бюджета на 4195,0 тыс.рублей или на 127,3%.

Таблица № 2 Объемы финансирования муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» в 2023 году.

тыс.рублей

| Источники финансирования | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение (+,-) | В % к действующей редакции постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 3295,0 | 7490 | + 4195 | 127,3 |
| Краевой бюджет | 3827,0 | 6290 | + 2463 | 64,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Итого | 7122,0 | 13780 | +6 658 | 93,5 |
| Из внебюджетных источников | 170,0 | 170 | - | - |
| Всего финансовых средств | 7292,0 | 13950 | +6 658 | 91,3 |

Таблица № 3

Изменения мероприятий по муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» в 2023 году

млн.рублей

| № | Мероприятия | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы теплоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Замена изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы по району Местный бюджет Краевой бюджет в том числе | 0,3 - | - - | -0,3 - |
| 1.1.1 | с.Курья (котельная №1) Местный бюджет Краевой бюджет | 0,2 - | - - | -0,2 - |
| 1.1.2 | с.Курья (котельная №2) Местный бюджет Краевой бюджет | 0,1 - | - - | -0,1 - |
| 1.2 | Замена котлов по району Местный бюджет Краевой бюджет | 0,6 - | 4,42 2,65 | +3,82 +2,65 |
| 1.2.1 | МБОУ «Курьинская СОШ» с.Трусово Местный бюджет Краевой бюджет | 0,6 - | - - | -0,6 - |
| 1.2.3 | с.Курья (котельная №1) Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 1,26 - | +1,26 - |
| 1.2.4 | МКОУ «Краснознаменская СОШ» с.Краснознаменка Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 0,059 - | +0,059 - |
| 1.2.5 | МКОУ «Колыванская СОШ» с. Колывань Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 0,059 - | +0,059 - |
| 1.2.6 | МБОУ «Курьинская СОШ» с.Усть-Таловка Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 0,06 - | +0,06 - |
| 1.2.9 | МБДОУ «д/с Зоренька» Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 0,442 - | +0,442 - |
| 1.2.10 | с.Курья (котельная №2) Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 1,26 - | +1,26 - |
| 1.2.11 | с.Курья (котельная №3) Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 1,25 - | +1,25 - |
| 1.2.12 | МКОУ «Колыванская СОШ» с. Казанцево Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 0,03 2,65 | +0,03 +2,65 |
| 2 | Модернизация системы водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Замена ветхих водопроводных сетей Местный бюджет Краевой бюджет | 2,395 3,827 | 3,07 3,638 | +0,675 -0,189 |
| 2.1.1 | с.Курья водопроводные сети Местный бюджет Краевой бюджет | 0,23 - | 0,37 - | +0,14 - |
| 2.1.2 | с.Ивановка водопроводные сети Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 0,34 - | +0,34 - |
| 2.1.3 | с.Краснознаменка водопроводные сети Местный бюджет Краевой бюджет | 0,1 - | - - | -0,1 - |
| 2.1.4 | с.Колывань водопроводные сети Местный бюджет Краевой бюджет | 0,04 - | - - | -0,04 - |
| 2.1.5 | с.Новофирсово водопроводные сети Местный бюджет Краевой бюджет | 0,04 - | - - | -0,04 - |
| 2.1.6 | с.Кузнецово водопроводные сети Местный бюджет Краевой бюджет | - - | 0,37 - | +0,37 - |
| 2.1.10 | п.Подхоз (ремонт водопроводной сети) Местный бюджет Краевой бюджет | 0,545 1,227 | 0,55 1,038 | +0,005 -0,189 |

Проектом постановления вносятся изменения в мероприятия МП« Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»  в Приложение №1. Добавлены новые мероприятия 1.2.9;1.2.10; 1.2.11;1.2.12.

Объемы финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы на 2023 год не соответствуют с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на ее реализацию в Решении Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от  12.12.2022 №  21 (в ред. от 26.09.2023 № 28)  «О районном бюджете муниципального образования  Курьинский  район на 2023 год» по коду бюджетной классификации 43 00000000 МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы».

Анализ изменения и структуры содержания муниципальной программы

В новой редакции изложено Приложение 1,2,3 к Муниципальной программе (Объем финансовых ресурсов, мероприятия Муниципальной программы).

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру Муниципальной программы.

Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой в  Муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» установленные замечания частично устранены.

Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы

Администрации Курьинского района Алтайского края  –  утвердить проект постановления о внесении изменений в постановление Администрации Курьинского района Алтайского края  от  22.01.2021 г. № 18 «Об утверждении муниципальной программы Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса  Курьинского района на  2021-2025 годы» с учетом замечаний и предложений, указанных в   настоящем Заключении.

Председатель контрольно-счетной комиссии

Курьинского района  Алтайского края                ____________              / Н.Б. Кобенко/