УТВЕРЖДЕН
экономическим советом 
Курьинского района 
протокол  № 1  от 27.02.2024
План 
создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры 
в Курьинском районе на 2024 год

1. Объекты транспортной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финанси-рования
	Полная стоимость строитель-ства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2022 гг.
	Освоено в 2023 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 17+000 - км 27+400
	краевой бюджет
	103144,84
	51997,30
	51147,54
	
	2022-2024
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	2
	Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан, в Курьинском районе (устройство площадки под АПВГК)
	км 59+500
	краевой бюджет
	3922,963
	3922,963
	
	
	2022
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	3
	Подъезд к с. Кузнецово
	км 12+500- км 15+500
	краевой бюджет
	21792,23
	4800,0
	16992,23
	
	2022-2023
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	4
	А/д Курья-Трусово-Калмацкий
	км 11+422 - км 14+422
	краевой бюджет
	21734,19
	4800,0
	16934,19
	
	2022-2023
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	5
	Курья - Ивановка - Таловка
	км 37+030 - км 38+030
	краевой бюджет
	7397,18
	
	7397,18
	
	2022
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	6
	Подъезд к с. Новофирсово
	км 0+000- км 1+700
	краевой бюджет
	12344,03
	3360,0
	8984,03
	
	2022-2023
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	7
	А/д Курья-Ивановка-Таловка
	км 3+000 - км 8+000
	краевой бюджет
	36768,6
	5500,0
	31268,6
	
	2022-2023
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	8
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334
	краевой бюджет
	17980,75
	
17980,75

	
	0
	2016-2020
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	9
	А/д Курья-Трусово-Калмацкий
	км 16+300- по км17+800
	краевой бюджет
	6693,50
	6693,5
	
	0
	2020
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	10
	Подъезд к с. Горновка
	км 6+850- км8+850
	краевой бюджет
	6238,716
	6238,716
	
	0
	2020
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	11
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 0+000-км 17+000
	краевой бюджет
	251004,84
	251004,84
	
	0
	
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	12
	А/д Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан
	км 76+623-км 82+961
	краевой бюджет
	65323,694
	65323,694
	
	0
	
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	13
	Подъезд к с. Кузнецово
	км 12+500- км15+500
	краевой бюджет
	14387,572
	14387,572
	
	0
	
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	14
	А/д Курья-Трусово-Калмацкий
	км 3+000- км 6+500
	краевой бюджет
	9242,0

	9242,0
	
	0
	2022
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	15
	Внутрипоселковые дороги
	с. Курья
	местный бюджет
краевой бюджет
	59860,09
	50928,29
	6126,1
	2805,7
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети 

	16
	Внутрипоселковые дороги
	с. Ивановка
п. Горновка
	местный бюджет
	4507,64
	3491,54
	574,9
	441,2
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия 


	17
	Внутрипоселковые дороги
	с.Колывань,
п. Подхоз,
п. им. 8 Марта
	местный бюджет
	4712,23
	3306,13
	812,4
	593,7
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия 


	18
	Внутрипоселковые дороги
	с. Кузнецово
	местный бюджет
	3402,17
	2608,27
	431,3
	362,6
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия 


	19
	Внутрипоселковые дороги
	с. Трусово,
п. Калмацкий,
п. Подзаймище
	местный бюджет
	6041,53
	5258,23
	441,5
	341,8
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия


	20
	Внутрипоселковые дороги
	с. Усть-Таловка
	местный бюджет
	4708,57
	3819,27
	428,8
	460,5
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия 


	21
	Внутрипоселковые дороги
	с. Казанцево, 
с. Ручьево,
п. Рудовозово,
п. Каменка
	местный бюджет
	2250,67
	1811,47
	153,6
	285,6
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия 

	22
	Внутрипоселковые дороги
	с. Краснознаменка,
п. Краснознаменский,
п. Новознаменка
	местный бюджет
	4232,01
	3321,61
	462,8
	447,6
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия 

	23
	Внутрипоселковые дороги
	с. Новофирсово
	местный бюджет
	1422,84
	918,24
	209,4
	295,2
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия 


	24
	Внутрипоселковые дороги
	с. Бугрышиха, 
п. Подпалатцы
	местный бюджет
	289,4
	108,0
	59,5
	121,9
	2014-2024
	Ремонт дорожного покрытия 




2. Объекты инженерной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс.руб.)
	Освоено
в 2014-2022 году
	Освоено
в 2023 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1. Теплоснабжение

	1.1
	Котельная № 1
	с. Курья, 
ул. Юбилейная
	внебюджетные средства
	1198,2
	1198,2
	
	0
	2016-2021
	Ремонт оборудования замена котлов


	1.2
	Котельная МКОУ «Колыванская СОШ»
	с. Колывань
	местный бюджет
	806,85
	558,7
	248,15
	0
	2014-2023
	Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей

	1.3
	МКОУ «Ивановская 

СОШ»
	с. Ивановка
	местный 

бюджет
	947,065
	947,065
	
	0
	2016-2020
	Ремонт внут-ренней ситемы отопления, замена котлов

	1.4
	Котельная  № 2
	с. Курья, 
пер.Больничный
	внебюджетные средства
местный бюджет
	858,8
	858,8
	
	0
	2016-2020
	Замена котлов

	1.5
	ДК Казанцево
	с.Казанцево
	местный бюджет
	89,8
	89,8
	
	0
	2020
	Установка котла длительного горения


	1.6
	Стадион с.Курья
	с.Курья
	местный бюджет
	97,4
	97,4
	
	0
	2020
	Установка котла длительного горения

	1.7
	
Детский сад «Зоренька»

	с.Ивановка
	местный бюджет
	396,5
	
	396,5
	0
	2023
	Замена котла

	1.8
	МКОУ «Краснознаменская 

СОШ»
	с.Краснознаменка
	местный, 
краевой 
бюджет
	2650,0
	
	2650,0
	0
	2023
	Замена котла

	2.Водоснабжение

	2.1
	Водозаборные скважины
	с.Ивановка 
Детский сад
	местный бюджет
	16,3
	16,3
	
	0
	2020
	Замена насосов, установка частотных преобразователей

	2.2
	Водозаборные скважины
	с. Курья
	внебюджетные средства
краевой бюджет местный бюджет
	2843
	143
	
	2700
	2017-2023
	Устройство ограждения на границах санитарных зон, капитальный ремонт скважины


	2.3
	Водозаборные скважины
	с. Кузнецово
	местный бюджет
	160,0
	160,0
	
	0
	2015-2021
	Установка и замена оборудования
Устройство ограждения на границах санитарных зон

	2.4
	Водозаборные скважины Магистральный водопровод
	с. Ивановка
	краевой бюджет
местный бюджет внебюджетные средства
	987,6
	346,1
	641,5
	0
	2015-2023
	Замена участков сети, устройство колодцев. 
Установка и замена оборудования
Ремонт водопроводных сетей

	
2.5
	
Магистральный водопровод
	
с. Курья
	внебюджетные средства и местн.
бюджет
	
1030,2
	
279
	
751,2
	
0
	
2016-2023
	
Прокладка новых и замена старых участков сетей, прокладка водопровода по ул.Ленина

	2.6
	Капитальный ремонт водозаборной скважины 
Магистральный водопровод
	с. Колывань
	краевой бюджет местный бюджет
внебюджетные средства
	3614,6
	3614,6
	
	0
	2017-2019
	Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей

	2.7
	
Магистральный водопровод

	с.Кузнецово
	местный бюджет
	67,9
	0
	67,9
	0
	2023
	Ремонт водопроводных 

	2.8
	
Магистральный водопровод

	с. Трусово
	местный бюджет
	128
	0
	128
	0
	2023
	Ремонт водопроводных

	2.9
	
Магистральный водопровод

	с.Усть-Таловка
	местный бюджет
	147
	0
	147
	0
	2023
	Восстановле-ние водоснабжения

	2.10
	
Магистральный водопровод

	с.Курья
	местный бюджет
внебюджетные средства
	5376,9
	0
	0
	5376,9
	2023
	Ремонт водопровода по улицам Кавказская, 60лет Октября



3. Социальная инфраструктура и благоустройство

	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2022
году
	Освоено
в 2023
году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства

	Мероприятия капитального характера


	1
	
КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»

	с. Курья
	краевой бюджет
	113321,9
	113321,9
	
	0
	2021
	Капитальный ремонт 

	2
	Детский сад «Зоренька 
	с. Курья
	местный бюджет
краевой бюджет

	50744,42
	50744,42
	
	0
	2021-2022
	Капитальный ремонт

	3
	Реконструкция здания-памятника 
	с. Курья, ул. Советская, д. 56
	местный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные средства

	95201,22
	95201,22
	
	0
	2014-2019
	Реконструкция здания

	4
	МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»
им.
М.Т.Калашникова 
	

с.Курья
	Краевой и местный бюджет
	

6033,8
	

6033,8
	
	

0
	

2018-2019
	Капитальный ремонт здания

	5
	Дом культуры в с.Трусово
	с.Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1142,0
	1142,0
	
	0
	2019-2020
	

Ремонт кровли
Ремонт здания




	6
	Дом культуры с. Кузнецово
	с.Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 

	1692,2
	1692,2
	
	0
	2019
	Текущий ремонт

	7
	Колыванский сельский совет
	с.Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства



	347,15
	347,15
	
	0
	2020
	Благоустройст-
во кладбища (ограждение)

	8
	Усть-Таловский 
сельский совет
	с.Усть-Таловка
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	999,332
	999,332
	
	0
	2020
	Ремонт памятника ВОВ

	9
	Ивановский 
сельский совет
	с.Ивановка
	краевой и местный 
внебюджетные средства
	867,285
	867,285
	
	0
	2020
	Ремонт водопровода

	10
	Кузнецовский сельский совет
	с.Кузнецово
	краевой и местный 
внебюджетные средства

	687,420
	687,42
	
	0
	2021
	Ремонт водопровода

	11
	Колыванский сельский совет
	с. Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1213,328
	1213,328
	
	0
	2021
	Ремонт водопровода

	12
	Казанцевский сельский совет
	с. Казанцево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	515,180
	515,18
	
	0
	2021
	Строительство детской площадки

	13
	Новофирсовский сельский совет
	с.Новофирсово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства




	725,288
	725,288
	
	0
	2021
	Ремонт памятника ВОВ

	14
	Трусовский сельский совет
	с.Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1175,496
	1175,796
	
	0
	2021
	Ремонт водопровода

	15
	Казанцевский сельский совет
	с. Казанцево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	794,9
	794,9
	
	0
	2022
	Благоустройст-во кладбища

	16
	Казанцевский сельский совет
	с. Ручьево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	661,28
	661,28
	
	0
	2022
	Обустройство детской спортивной площадки

	17
	Трусовский 
сельский совет
	с. Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1183,0
	1183,0
	
	0
	2022
	Уличное освещение

	18
	Колыванский сельский совет
	с. Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2055,3
	2055,3
	
	0
	2022
	Ремонт дома культуры

	19
	Кузнецовский сельский совет
	с.Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	947,7
	[bookmark: _GoBack]947,7
	
	0
	2022
	Благоустройст-во кладбища

	20
	
Колыванский сельский совет
	п.им.8-е Марта
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	663,76
	
	663,76
	0
	2023
	Ремонт памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны

	21
	
Курьинский район

	п.им.8-е Марта
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2038,0
	
	2038,0
	0
	2023
	Обустройство спортивной площадки в детском оздоровительном лагере 
«Озеро Белое»

	22
	Ивановский 
сельский совет
	п. Горновка
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2040,0
	
	2040,0
	0
	2023
	Ремонт водопровода

	23
	
Колыванский сельский совет

	п.Подхоз
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1583,59
	
	1583,59
	0
	2023
	Ремонт водопровода

	24
	Трусовский 
сельский совет
	с. Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2000,0
	
	2000,0
	0
	2023
	Ремонт водопровода

	25
	Кузнецовский сельский совет
	с. Кузнецова
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1117,02
	
	
	1117,02
	2023
	Ремонт памятника ВОВ

	26
	Казанцевский сельский совет
	с.Казанцево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1451,63
	
	
	1451,63
	2023
	Монтаж уличного освещения

	27
	Курьинский 
сельский совет
	с. Курья
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2312,0
	
	
	2312,0
	2023
	Благоустройст-
во парка

	28
	Новофирсовский сельский совет
	с.Новофирсово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1775,04
	
	
	1775,04
	2023
	Спортивная площадка





