УТВЕРЖДЕН

экономическим советом

Курьинского района

протокол № 1 от 28.02.2025

План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Курьинском районе на 2025 год

- Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2023 гг. | Освоено в 2024 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 17+000 - км 27+400 | краевой бюджет | 103144,84 | 103144,84 |  |  | 2022-2024 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 2 | Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан, в Курьинском районе (устройство площадки под АПВГК) | км 59+500 | краевой бюджет | 3922,963 | 3922,963 |  |  | 2022 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 3 | Подъезд к с. Кузнецово | км 12+500- км 15+500 | краевой бюджет | 21792,23 | 21792,23 |  |  | 2022-2023 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 4 | А/д Курья-Трусово-Калмацкий | км 11+422 - км 14+422 | краевой бюджет | 21734,19 | 21734,19 |  |  | 2022-2023 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 5 | Курья - Ивановка - Таловка | км 37+030 - км 38+030 | краевой бюджет | 7397,18 |  |  |  | 2022 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 6 | Подъезд к с. Новофирсово | км 0+000- км 1+700 | краевой бюджет | 12344,03 | 12344,03 |  |  | 2022-2023 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 7 | А/д Курья-Ивановка-Таловка | км 3+000 - км 8+000 | краевой бюджет | 36768,6 | 36768,6 |  |  | 2022-2023 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 8 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334 | краевой бюджет | 17980,75 | 17980,75 |  | 0 | 2016-2020 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 9 | А/д Курья-Трусово-Калмацкий | км 16+300- по км17+800 | краевой бюджет | 6693,50 | 6693,5 |  | 0 | 2020 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 10 | Подъезд к с. Горновка | км 6+850- км8+850 | краевой бюджет | 6238,716 | 6238,716 |  | 0 | 2020 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 11 | А/д Курья-Колывань-Бугрышиха | км 0+000-км 17+000 | краевой бюджет | 251004,84 | 251004,84 |  | 0 |  | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 12 | А/д Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан | км 76+623-км 82+961 | краевой бюджет | 65323,694 | 65323,694 |  | 0 |  | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 13 | Подъезд к с. Кузнецово | км 12+500- км15+500 | краевой бюджет | 14387,572 | 14387,572 |  | 0 |  | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 14 | А/д Курья-Трусово-Калмацкий | км 3+000- км 6+500 | краевой бюджет | 9242,0 | 9242,0 |  | 0 | 2022 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 15 | А/д Шипуново-Краснощеково- Курья | км 140+055 - км 146+757 | краевой бюджет | 215625,6 |  | 215625,6 |  | 2024 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 16 | Подъезд к с. Кузнецово | км 12+500- км 15+500 | краевой бюджет | 15000,0 |  | 15000,0 |  | 2024 | Восстановление верхних слоев покрытия автодороги |
| 17 | А/д Курья-Ивановка-Таловка | км 3+000- км 8+000 | краевой бюджет | 15000,0 |  | 15000,0 |  | 2024 | Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги |
| 18 | Внутрипоселковые дороги | с. Курья | местный бюджет краевой бюджет | 70916,91 | 57054,39 | 7768,42 | 6094,1 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети |
| 19 | Внутрипоселковые дороги | с. Ивановка п. Горновка | местный бюджет | 5234,09 | 4066,44 | 653,65 | 514,0 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия |
| 20 | Внутрипоселковые дороги | с.Колывань, п. Подхоз, п. им. 8 Марта | местный бюджет | 5653,24 | 4118,53 | 843,11 | 691,6 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия |
| 21 | Внутрипоселковые дороги | с. Кузнецово | местный бюджет | 3950,31 | 3039,57 | 488,34 | 422,4 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия |
| 22 | Внутрипоселковые дороги | с. Трусово, п. Калмацкий, п. Подзаймище | местный бюджет | 6794,37 | 5699,73 | 696,54 | 398,1 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия |
| 23 | Внутрипоселковые дороги | с. Усть-Таловка | местный бюджет | 5200,29 | 4848,07 | 415,62 | 536,6 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия |
| 24 | Внутрипоселковые дороги | с. Казанцево, с. Ручьево, п. Рудовозово, п. Каменка | местный бюджет | 2739,53 | 1965,07 | 309,76 | 464,7 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия |
| 25 | Внутрипоселковые дороги | с. Краснознаменка, п. Краснознаменский, п. Новознаменка | местный бюджет | 4843,48 | 3784,41 | 537,57 | 521,5 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия |
| 26 | Внутрипоселковые дороги | с. Новофирсово | местный бюджет | 1767,3 | 1127,64 | 295,76 | 343,9 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия |
| 27 | Внутрипоселковые дороги | с. Бугрышиха, п. Подпалатцы | местный бюджет | 309,6 | 167,5 |  | 142,1 | 2014-2025 | Ремонт дорожного покрытия |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов |  | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс.руб.) | Освоено в 2014-2023 году | Освоено в 2024 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная № 1 | с. Курья, ул. Юбилейная |  | внебюджетные средства | 1198,2 | 1198,2 |  | 0 | 2016-2021 | Ремонт оборудования замена котлов |
| 1.2 | Котельная МКОУ «Колыванская СОШ» | с. Колывань |  | местный бюджет | 1120,465 | 806,85 | 313,615 | 0 | 2014-2024 | Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей, приобретение оборудования |
| 1.3 | МКОУ «Ивановская СОШ» | с. Ивановка |  | местный бюджет | 947,065 | 947,065 |  | 0 | 2016-2020 | Ремонт внут-ренней системы отопления, замена котлов |
| 1.4 | Котельная № 2 | с. Курья, пер.Больничный |  | внебюджетные средства местный бюджет | 858,8 | 858,8 |  | 0 | 2016-2020 | Замена котлов |
| 1.5 | ДК Казанцево | с.Казанцево |  | местный бюджет | 89,8 | 89,8 |  | 0 | 2020 | Установка котла длительного горения |
| 1.6 | Стадион с.Курья | с.Курья |  | местный бюджет | 97,4 | 97,4 |  | 0 | 2020 | Установка котла длительного горения |
| 1.7 | Детский сад «Зоренька» | с.Ивановка |  | местный бюджет | 396,5 | 396,5 |  | 0 | 2023 | Замена котла |
| 1.8 | МКОУ «Краснознаменская СОШ» | с.Краснознаменка |  | местный, краевой бюджет | 2650,0 | 2650,0 |  | 0 | 2023 | Замена котла |
| 1.9 | Филиал Кузнецовская СОШ | с.Кузнецово |  | местный бюджет | 600,7 |  | 600,7 |  | 2024 | Замена котла |
| 1.10 | Тепловые сети Котельной № 1 с.Курья | с.Курья |  | местный, краевой бюджет | 15074,14 |  |  | 15074,14 | 2025 | Капитальный ремонт тепловых сетей |
| 1.11 | Курьинская СОШ (филиал Усть-Таловка) | с.Усть-Таловка |  | местный бюджет | 170,0 |  | 170,0 |  | 2024 | Ремонт участка теплотрассы |
| 1.12 | Курьинская СОШ (с.Курья) | с.Курья |  | местный бюджет | 475,0 |  | 475,0 |  | 2024 | Ремонт внутренней системы отопления |
| 2.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водозаборные скважины |  | с.Ивановка Детский сад | местный бюджет | 16,3 | 16,3 |  | 0 | 2020 | Замена насосов, установка частотных преобразователей |
| 2.2 | Водозаборные скважины |  | с. Курья | внебюджетные средства краевой бюджет местный бюджет | 2843 | 143 |  | 0 | 2017-2023 | Устройство ограждения на границах санитарных зон, капитальный ремонт скважины |
| 2.3 | Водозаборные скважины |  | с. Кузнецово | местный бюджет | 160,0 | 160,0 |  | 0 | 2015-2021 | Установка и замена оборудования Устройство ограждения на границах санитарных зон |
| 2.4 | Водозаборные скважины Магистральный водопровод |  | с. Ивановка | краевой бюджет местный бюджет внебюджетные средства | 1078,142 | 987,6 | 90,542 | 0 | 2015-2024 | Замена участков сети, устройство колодцев. Установка и замена оборудования Ремонт водопроводных сетей |
| 2.5 | Магистральный водопровод |  | с. Курья | внебюджетные средства и местн. бюджет | 1781,4 | 1030,2 | 751,2 | 0 | 2016-2024 | Прокладка новых и замена старых участков сетей, прокладка водопровода по ул.Ленина |
| 2.6 | Капитальный ремонт водозаборной скважины Магистральный водопровод |  | с. Колывань | краевой бюджет местный бюджет внебюджетные средства | 3614,6 | 3614,6 |  | 0 | 2017-2019 | Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей |
| 2.7 | Магистральный водопровод |  | с.Кузнецово | местный бюджет | 67,9 | 67,9 |  | 0 | 2023 | Ремонт водопроводных |
| 2.8 | Магистральный водопровод |  | с. Трусово | местный бюджет | 128 | 128 |  | 0 | 2023 | Ремонт водопроводных |
| 2.9 | Магистральный водопровод |  | с.Усть-Таловка | местный бюджет | 273,3 | 147 | 126,3 | 0 | 2023-2024 | Восстановле-ние водоснабжения |
| 2.10 | Магистральный водопровод |  | с.Курья | местный бюджет внебюджетные средства | 5028,83 | 0 |  | 5028,83 | 2025-2027 | Ремонт водопровода по улицам Кавказская, 60лет Октября |
| 2.11 | Магистральный водопровод |  | п.Подхоз | краевой бюджет местный бюджет | 1209,69 |  | 1209,69 |  | 2024 | Ремонт участка теплотрассы |
| 2.12 | Водонапорная башня с.Курья |  | с. Курья ул. 60лет Октября | краевой бюджет местный бюджет | 2701,0 |  |  | 2701,0 | 2025 | Установка водонапорной башни |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2014-2023 году | Освоено в 2024 году | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» | с. Курья | краевой бюджет | 113321,9 | 113321,9 |  | 0 | 2021 | Капитальный ремонт |
| 2 | Детский сад «Зоренька | с. Курья | местный бюджет краевой бюджет | 50744,42 | 50744,42 |  | 0 | 2021-2022 | Капитальный ремонт |
| 3 | Реконструкция здания-памятника | с. Курья, ул. Советская, д. 56 | местный бюджет краевой бюджет внебюджетные средства | 95201,22 | 95201,22 |  | 0 | 2014-2019 | Реконструкция здания |
| 4 | МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» им. М.Т.Калашникова | с.Курья | Краевой и местный бюджет | 6033,8 | 6033,8 |  | 0 | 2018-2019 | Капитальный ремонт здания |
| 5 | Дом культуры в с.Трусово | с.Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1142,0 | 1142,0 |  | 0 | 2019-2020 | Ремонт кровли Ремонт здания |
| 6 | Дом культуры с. Кузнецово | с.Кузнецово | краевой и местный бюджет, | 1692,2 | 1692,2 |  | 0 | 2019 | Текущий ремонт |
| 7 | Колыванский сельский совет | с.Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 347,15 | 347,15 |  | 0 | 2020 | Благоустройст- во кладбища (ограждение) |
| 8 | Усть-Таловский сельский совет | с.Усть-Таловка | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 999,332 | 999,332 |  | 0 | 2020 | Ремонт памятника ВОВ |
| 9 | Ивановский сельский совет | с.Ивановка | краевой и местный внебюджетные средства | 867,285 | 867,285 |  | 0 | 2020 | Ремонт водопровода |
| 10 | Кузнецовский сельский совет | с.Кузнецово | краевой и местный внебюджетные средства | 687,420 | 687,42 |  | 0 | 2021 | Ремонт водопровода |
| 11 | Колыванский сельский совет | с. Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1213,328 | 1213,328 |  | 0 | 2021 | Ремонт водопровода |
| 12 | Казанцевский сельский совет | с. Казанцево | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 515,180 | 515,18 |  | 0 | 2021 | Строительство детской площадки |
| 13 | Новофирсовский сельский совет | с.Новофирсово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 725,288 | 725,288 |  | 0 | 2021 | Ремонт памятника ВОВ |
| 14 | Трусовский сельский совет | с.Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1175,496 | 1175,796 |  |  | 2021 | Ремонт водопровода |
| 15 | Казанцевский сельский совет | с. Казанцево | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 794,9 | 794,9 |  |  | 2022 | Благоустройст-во кладбища |
| 16 | Казанцевский сельский совет | с. Ручьево | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 661,28 | 661,28 |  |  | 2022 | Обустройство детской спортивной площадки |
| 17 | Трусовский сельский совет | с. Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1183,0 | 1183,0 |  |  | 2022 | Уличное освещение |
| 18 | Колыванский сельский совет | с. Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2055,3 | 2055,3 |  |  | 2022 | Ремонт дома культуры |
| 19 | Кузнецовский сельский совет | с.Кузнецово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 947,7 | 947,7 |  |  | 2022 | Благоустройст-во кладбища |
| 20 | Колыванский сельский совет | п.им.8-е Марта | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 663,76 | 663,76 |  |  | 2023 | Ремонт памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны |
| 21 | Курьинский район | п.им.8-е Марта | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2038,0 | 2038,0 |  |  | 2023 | Обустройство спортивной площадки в детском оздоровительном лагере «Озеро Белое» |
| 22 | Ивановский сельский совет | п. Горновка | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2040,0 | 2040,0 |  |  | 2023 | Ремонт водопровода |
| 23 | Трусовский сельский совет | с. Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 2023 | Ремонт водопровода |
| 24 | Колыванский сельский совет | п.Подхоз | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2793,29 | 1583,59 | 1209,7 |  | 2023-2024 | Ремонт водопровода |
| 25 | Кузнецовский сельский совет | с. Кузнецово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1117,02 |  | 1117,02 |  | 2024 | Ремонт памятника ВОВ |
| 26 | Казанцевский сельский совет | с.Казанцево | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1451,6 |  | 1451,6 |  | 2024 | Монтаж уличного освещения |
| 27 | Курьинский сельский совет | с. Курья | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2312,0 |  | 2312,0 |  | 2024 | Благоустройст- во парка |
| 28 | Новофирсовский сельский совет | с.Новофирсово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1775,04 |  | 1774,04 |  | 2024 | Обустройство спортивной площадки |
| 29 | Колыванский сельский совет | с. Колывань | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1857,7 |  | 1857,7 |  | 2024 | Ремонт дома культуры |
| 30 | Колыванский сельский совет | п.им. 8 Марта | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1214,2 |  | 1214,2 |  | 2024 | Обустройство спортивной детской площадки |
| 31 | Трусовский сельский совет | с. Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1810,7 |  | 1810,7 |  | 2024 | Благоустройст-во кладбища |
| 32 | Кузнецовский сельский совет | с. Кузнецово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2156,4 |  |  | 2156,4 | 2025 | Ремонт дома культуры |
| 33 | Трусовский сельский совет | с. Трусово | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2447,6 |  |  | 2447,6 | 2025 | Строительство спортивной площадки |
| 34 | Краснознаменский сельский совет | с. Краснознаменка | краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 2038,7 |  |  | 2038,7 | 2025 | Строительство спортивной площадки |