УТВЕРЖДЕН
экономическим советом 
Курьинского района 
протокол № 1 от 28.02.2025
План 
создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры 
в Курьинском районе на 2025 год

1. Объекты транспортной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финанси-рования
	Полная стоимость строитель-ства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2023 гг.
	Освоено в 2024 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 17+000 - км 27+400
	краевой бюджет
	103144,84
	103144,84
	
	
	2022-2024
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	2
	Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан, в Курьинском районе (устройство площадки под АПВГК)
	км 59+500
	краевой бюджет
	3922,963
	3922,963
	
	
	2022
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	3
	Подъезд к с. Кузнецово
	км 12+500- км 15+500
	краевой бюджет
	21792,23
	21792,23
	
	
	2022-2023
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	4
	А/д Курья-Трусово-Калмацкий
	км 11+422 - км 14+422
	краевой бюджет
	21734,19
	21734,19
	
	
	2022-2023
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	5
	Курья - Ивановка - Таловка
	км 37+030 - км 38+030
	краевой бюджет
	7397,18
	
	
	
	2022
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	6
	Подъезд к с. Новофирсово
	км 0+000- км 1+700
	краевой бюджет
	12344,03
	12344,03
	
	
	2022-2023
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	7
	А/д Курья-Ивановка-Таловка
	км 3+000 - км 8+000
	краевой бюджет
	36768,6
	36768,6
	
	
	2022-2023
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	8
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 1+020-км 1+424, км 2+050-км 2+758, км 3+640-км 4+485, км 4+880-км 5+406, км 6+369- км 6+867, км 8+856-км 8+991, км 9+523-км 9+641, км 12+102-км 12+334
	краевой бюджет
	17980,75
	
17980,75

	
	0
	2016-2020
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	9
	А/д Курья-Трусово-Калмацкий
	км 16+300- по км17+800
	краевой бюджет
	6693,50
	6693,5
	
	0
	2020
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	10
	Подъезд к с. Горновка
	км 6+850- км8+850
	краевой бюджет
	6238,716
	6238,716
	
	0
	2020
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	11
	А/д Курья-Колывань-Бугрышиха
	км 0+000-км 17+000
	краевой бюджет
	251004,84
	251004,84
	
	0
	
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	12
	А/д Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан
	км 76+623-км 82+961
	краевой бюджет
	65323,694
	65323,694
	
	0
	
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	13
	Подъезд к с. Кузнецово
	км 12+500- км15+500
	краевой бюджет
	14387,572
	14387,572
	
	0
	
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	14
	А/д Курья-Трусово-Калмацкий
	км 3+000- км 6+500
	краевой бюджет
	9242,0

	9242,0
	
	0
	2022
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	15
	А/д Шипуново-Краснощеково- Курья
	км 140+055 - км 146+757
	краевой бюджет
	215625,6
	
	215625,6
	
	2024
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	16
	Подъезд к с. Кузнецово
	км 12+500- км 15+500
	краевой бюджет
	15000,0
	
	15000,0
	
	2024
	Восстановление верхних слоев покрытия автодороги

	17
	А/д Курья-Ивановка-Таловка
	км 3+000- км 8+000
	краевой бюджет
	15000,0
	
	15000,0
	
	2024
	Восстановление верхних слоев покрытия, ремонт автодороги

	18
	Внутрипоселковые дороги
	с. Курья
	местный бюджет
краевой бюджет
	70916,91
	57054,39
	7768,42
	6094,1
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия уличной дорожной сети 

	19
	Внутрипоселковые дороги
	с. Ивановка
п. Горновка
	местный бюджет
	5234,09
	4066,44
	653,65
	514,0
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия 


	20
	Внутрипоселковые дороги
	с.Колывань,
п. Подхоз,
п. им. 8 Марта
	местный бюджет
	5653,24
	4118,53
	843,11
	691,6
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия 


	21
	Внутрипоселковые дороги
	с. Кузнецово
	местный бюджет
	3950,31
	3039,57
	488,34
	422,4
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия 


	22
	Внутрипоселковые дороги
	с. Трусово,
п. Калмацкий,
п. Подзаймище
	местный бюджет
	6794,37
	5699,73
	696,54
	398,1
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия


	23
	Внутрипоселковые дороги
	с. Усть-Таловка
	местный бюджет
	5200,29
	4848,07
	415,62
	536,6
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия 


	24
	Внутрипоселковые дороги
	с. Казанцево, 
с. Ручьево,
п. Рудовозово,
п. Каменка
	местный бюджет
	2739,53
	1965,07
	309,76
	464,7
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия 

	25
	Внутрипоселковые дороги
	с. Краснознаменка,
п. Краснознаменский,
п. Новознаменка
	местный бюджет
	4843,48
	3784,41
	537,57
	521,5
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия 

	26
	Внутрипоселковые дороги
	с. Новофирсово
	местный бюджет
	1767,3
	1127,64
	295,76
	343,9
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия 


	27
	Внутрипоселковые дороги
	с. Бугрышиха, 
п. Подпалатцы
	местный бюджет
	309,6
	167,5
	
	142,1
	2014-2025
	Ремонт дорожного покрытия 










2. Объекты инженерной инфраструктуры
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс.руб.)
	Освоено
в 2014-2023 году
	Освоено
в 2024 году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера


	1. Теплоснабжение

	1.1
	Котельная № 1
	с. Курья, 
ул. Юбилейная
	внебюджетные средства
	1198,2
	1198,2
	
	0
	2016-2021
	Ремонт оборудования замена котлов


	1.2
	Котельная МКОУ «Колыванская СОШ»
	с. Колывань
	местный бюджет
	1120,465
	806,85
	313,615
	0
	2014-2024
	Капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей, приобретение оборудования

	1.3
	МКОУ «Ивановская 

СОШ»
	с. Ивановка
	местный 

бюджет
	947,065
	947,065
	
	0
	2016-2020
	Ремонт внут-ренней системы отопления, замена котлов

	1.4
	Котельная № 2
	с. Курья, 
пер.Больничный
	внебюджетные средства
местный бюджет
	858,8
	858,8
	
	0
	2016-2020
	Замена котлов

	1.5
	ДК Казанцево
	с.Казанцево
	местный бюджет
	89,8
	89,8
	
	0
	2020
	Установка котла длительного горения


	1.6
	Стадион с.Курья
	с.Курья
	местный бюджет
	97,4
	97,4
	
	0
	2020
	Установка котла длительного горения

	1.7
	
Детский сад «Зоренька»

	с.Ивановка
	местный бюджет
	396,5
	396,5
	
	0
	2023
	Замена котла

	1.8
	МКОУ «Краснознаменская 

СОШ»
	с.Краснознаменка
	местный, 
краевой 
бюджет
	2650,0
	2650,0
	
	0
	2023
	Замена котла

	1.9
	Филиал Кузнецовская СОШ
	с.Кузнецово
	местный
бюджет
	600,7
	
	600,7
	
	2024
	Замена котла

	1.10
	Тепловые сети Котельной № 1 с.Курья
	с.Курья
	местный, 
краевой 
бюджет
	15074,14
	
	
	15074,14
	2025
	Капитальный ремонт тепловых сетей

	1.11
	Курьинская СОШ
(филиал Усть-Таловка)
	с.Усть-Таловка
	местный 
бюджет
	170,0
	
	170,0
	
	2024
	Ремонт участка теплотрассы

	1.12
	Курьинская СОШ
(с.Курья)
	с.Курья
	местный 
бюджет
	475,0
	
	475,0
	
	2024
	Ремонт внутренней системы отопления

	
2.Водоснабжение

	2.1
	Водозаборные скважины
	с.Ивановка 
Детский сад
	местный бюджет
	16,3
	16,3
	
	0
	2020
	Замена насосов, установка частотных преобразователей

	2.2
	Водозаборные скважины
	с. Курья
	внебюджетные средства
краевой бюджет местный бюджет
	2843
	143
	
	0
	2017-2023
	Устройство ограждения на границах санитарных зон, капитальный ремонт скважины


	2.3
	Водозаборные скважины
	с. Кузнецово
	местный бюджет
	160,0
	160,0
	
	0
	2015-2021
	Установка и замена оборудования
Устройство ограждения на границах санитарных зон

	2.4
	Водозаборные скважины Магистральный водопровод
	с. Ивановка
	краевой бюджет
местный бюджет внебюджетные средства
	1078,142
	987,6
	90,542
	0
	2015-2024
	Замена участков сети, устройство колодцев. 
Установка и замена оборудования
Ремонт водопроводных сетей

	
2.5
	
Магистральный водопровод
	
с. Курья
	внебюджетные средства и местн.
бюджет
	
1781,4
	
1030,2
	
751,2
	
0
	
2016-2024
	
Прокладка новых и замена старых участков сетей, прокладка водопровода по ул.Ленина

	2.6
	Капитальный ремонт водозаборной скважины 
Магистральный водопровод
	с. Колывань
	краевой бюджет местный бюджет
внебюджетные средства
	3614,6
	3614,6
	
	0
	2017-2019
	Капитальный ремонт водозаборной скважины, ремонт водопроводных сетей

	2.7
	
Магистральный водопровод

	с.Кузнецово
	местный бюджет
	67,9
	67,9
	
	0
	2023
	Ремонт водопроводных 

	2.8
	
Магистральный водопровод

	с. Трусово
	местный бюджет
	128
	128
	
	0
	2023
	Ремонт водопроводных

	2.9
	
Магистральный водопровод

	с.Усть-Таловка
	местный бюджет
	273,3
	147
	126,3
	0
	2023-2024
	Восстановле-ние водоснабжения

	2.10
	
Магистральный водопровод

	с.Курья
	местный бюджет
внебюджетные средства
	5028,83
	0
	
	5028,83
	2025-2027
	Ремонт водопровода по улицам Кавказская, 60лет Октября

	2.11
	Магистральный водопровод

	п.Подхоз
	краевой бюджет местный бюджет

	1209,69
	
	1209,69
	
	2024
	Ремонт участка теплотрассы

	2.12
	Водонапорная башня с.Курья
	с. Курья ул. 60лет Октября
	краевой бюджет местный бюджет

	2701,0
	
	
	2701,0
	2025
	Установка водонапорной башни





3. Социальная инфраструктура и благоустройство

	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники
финансирования
	Полная стоимость строительства
(тыс. руб.)
	Освоено
в 2014-2023
году
	Освоено
в 2024
году
	План на после-дующие
годы
	Планируемые сроки строительства

	Мероприятия капитального характера


	1
	
КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»

	с. Курья
	краевой бюджет
	113321,9
	113321,9
	
	0
	2021
	Капитальный ремонт 

	2
	Детский сад «Зоренька 
	с. Курья
	местный бюджет
краевой бюджет

	50744,42
	50744,42
	
	0
	2021-2022
	Капитальный ремонт

	3
	Реконструкция здания-памятника 
	с. Курья, ул. Советская, д. 56
	местный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные средства

	95201,22
	95201,22
	
	0
	2014-2019
	Реконструкция здания

	4
	МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»
им.
М.Т.Калашникова 
	

с.Курья
	Краевой и местный бюджет
	

6033,8
	

6033,8
	
	

0
	

2018-2019
	Капитальный ремонт здания

	5
	Дом культуры в с.Трусово
	с.Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1142,0
	1142,0
	
	0
	2019-2020
	

Ремонт кровли
Ремонт здания




	6
	Дом культуры с. Кузнецово
	с.Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 

	1692,2
	1692,2
	
	0
	2019
	Текущий ремонт

	7
	Колыванский сельский совет
	с.Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	347,15
	347,15
	
	0
	2020
	Благоустройст-
во кладбища (ограждение)

	8
	Усть-Таловский 
сельский совет
	с.Усть-Таловка
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	999,332
	999,332
	
	0
	2020
	Ремонт памятника ВОВ

	9
	Ивановский 
сельский совет
	с.Ивановка
	краевой и местный 
внебюджетные средства
	867,285
	867,285
	
	0
	2020
	Ремонт водопровода

	10
	Кузнецовский сельский совет
	с.Кузнецово
	краевой и местный 
внебюджетные средства

	687,420
	687,42
	
	0
	2021
	Ремонт водопровода

	11
	Колыванский сельский совет
	с. Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1213,328
	1213,328
	
	0
	2021
	Ремонт водопровода

	12
	Казанцевский сельский совет
	с. Казанцево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	515,180
	515,18
	
	0
	2021
	Строительство детской площадки

	13
	Новофирсовский сельский совет
	с.Новофирсово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства




	725,288
	725,288
	
	0
	2021
	Ремонт памятника ВОВ

	14
	Трусовский сельский совет
	с.Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1175,496
	1175,796
	
	
	2021
	Ремонт водопровода

	15
	Казанцевский сельский совет
	с. Казанцево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	794,9
	794,9
	
	
	2022
	Благоустройст-во кладбища

	16
	Казанцевский сельский совет
	с. Ручьево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	661,28
	661,28
	
	
	2022
	Обустройство детской спортивной площадки

	17
	Трусовский 
сельский совет
	с. Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1183,0
	1183,0
	
	
	2022
	Уличное освещение

	18
	Колыванский сельский совет
	с. Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2055,3
	2055,3
	
	
	2022
	Ремонт дома культуры

	19
	Кузнецовский сельский совет
	с.Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	947,7
	947,7
	
	
	2022
	Благоустройст-во кладбища

	20
	
Колыванский сельский совет
	п.им.8-е Марта
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	663,76
	663,76
	
	
	2023
	Ремонт памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны

	21
	
Курьинский район

	п.им.8-е Марта
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2038,0
	2038,0
	
	
	2023
	Обустройство спортивной площадки в детском оздоровительном лагере 
«Озеро Белое»

	22
	Ивановский 
сельский совет
	п. Горновка
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2040,0
	2040,0
	
	
	2023
	Ремонт водопровода

	23
	Трусовский 
сельский совет
	с. Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2000,0
	2000,0
	
	
	2023
	Ремонт водопровода

	24
	Колыванский сельский совет

	п.Подхоз
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2793,29
	1583,59
	1209,7
	
	2023-2024
	Ремонт водопровода

	25
	Кузнецовский сельский совет
	с. Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1117,02
	
	1117,02
	
	2024
	Ремонт памятника ВОВ

	26
	Казанцевский сельский совет
	с.Казанцево
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1451,6
	
	1451,6
	
	2024
	Монтаж уличного освещения

	27
	Курьинский 
сельский совет
	с. Курья
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2312,0
	
	2312,0
	
	2024
	Благоустройст-
во парка

	28
	Новофирсовский сельский совет
	с.Новофирсово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1775,04
	
	1774,04
	
	2024
	Обустройство спортивной площадки


	29
	
Колыванский сельский совет

	с. Колывань
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1857,7
	
	1857,7
	
	2024
	Ремонт дома культуры

	30
	Колыванский сельский совет

	п.им. 8 Марта
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1214,2
	
	1214,2
	
	2024
	Обустройство спортивной детской площадки


	31
	Трусовский 
сельский совет
	с. Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	1810,7
	
	1810,7
	
	2024
	Благоустройст-во кладбища

	32
	Кузнецовский сельский совет
	с. Кузнецово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2156,4
	
	
	2156,4
	2025
	Ремонт дома культуры

	33
	Трусовский 
сельский совет
	с. Трусово
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2447,6
	
	
	2447,6
	2025
	Строительство
спортивной площадки


	34
	Краснознаменский сельский совет
	с. Краснознаменка
	краевой и местный бюджет, 
внебюджетные средства
	2038,7
	
	
	2038,7
	2025
	Строительство
спортивной площадки




