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Протокол № 1
заседания комиссии по установлению необходимости

проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

с. Курья                                                                                                               1 марта 2016 года

	Присутствовали:
	Македонов А.Г. -  заместитель главы Администрации района, председатель комиссии

	
	Липатова В.А. -  заместитель главы Администрации района, заместитель председателя

	
	Ударцев А.Н. -  заведующий отделом по ЖКХ Администрации района, секретарь комиссии

	
	Дудихина Е.Ф. -  заведующий отделом по архитектуре, строительству и транспорту Администрации района

	
	Крафт В.Н. -  председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации района


Повестка дня:

О внесении изменений в краевую программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы по замене видов капитального ремонта и сроков их проведения.

Выступили:
Ударцев А.Н. -  заведующий отделом по ЖКХ Администрации района.

Он рассказал, что на период создания программы (2013 г.) не было многих регламентирующих документов, предполагалось участие в программе капремонта домов государства, региона. Капитальный ремонт можно было начать, имея вначале  40 % собственных средств владельцев жилья, затем -  70 %, далее -  100 %. 

На сегодняшний день положение дел таково, что собственники помещений в многоквартирных домах вправе рассчитывать только на те деньги, которые соберет конкретный дом, плюс к этому взять кредит.

Программа капремонта (2013 г.) включает в себя все возможные виды работ по каждому дому.

Сегодня, очевидно, что средств, собранных гражданами не хватит, и не каждый дом будет брать дополнительно кредит. Поэтому нужна актуализация программы капремонта. В комиссию переданы протоколы собраний собственников помещений в многоквартирных домах, заявление Администрации Курьинского сельсовета, постановление № 599 от 31.12.2014 Администрации Алтайского края «Об утверждении порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», постановление Администрации Алтайского края № 458 от 21.08.2013 «Об утверждении порядка применения критериев для определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ведомственные строительные нормы ВСН-55-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», другие документы.
Предложено перейти к рассмотрению вопросов замены (исключения) видов работ и сроков их проведения в краевой программе.
1. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, пер. Больничный, 11. Год ввода в эксплуатацию -  1979. В 2009 году был проведен капитальный ремонт дома.

На основании решения собрания собственников помещений (протокол № 7 от 11.02.2016 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

1.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения провести в 2026 году.

1.2. Ремонт крыши. Ремонт фасада -  в 2035 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

2. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, пер. Коммунистический, 15а. Год ввода в эксплуатацию -  1986. В 2008 году проведен капитальный ремонт дома.
На основании решения собрания собственников помещений (протокол № 7 от 11.02.2016 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

2.1. Ремонт подвальных помещений, ремонт фундамента, ремонт подъездов из программы капремонта исключить.
2.2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения провести в 2025 году.
2.3. Ремонт крыши. Ремонт фасада провести в 2031 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

3. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Советская, 55. Год ввода в эксплуатацию -  1982. В 2009 году был проведен капитальный ремонт дома.

На основании решения собрания собственников помещений (протокол № 2 от 13.01.2016 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

3.1. Ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов из программы капремонта исключить.

3.2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения провести в 2028 году.

3.3. Ремонт крыши. Ремонт фасада провести в 2032 году.
Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

4. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Советская, 57. Год ввода в эксплуатацию -  1975. В 2009 году был проведен капитальный ремонт дома.

На основании решения собрания собственников помещений (протокол № 6 от 19.01.2016 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

4.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения провести в 2029 году.

4.2. Ремонт крыши. Ремонт фасада провести в 2033 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

5. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Центральная, 64. Год ввода в эксплуатацию -  1963. В 2008 году произведен капитальный ремонт крыши и фасада.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

5.1. Ремонт фундамента, ремонт подъездов, ремонт фасада из программы капремонта исключить.

5.2. Ремонт крыши провести в 2040 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

6. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Центральная, 66. Год ввода в эксплуатацию -  1964. В 2008 году проведен капитальный ремонт крыши и фасада.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

6.1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фасада из программы капитального ремонта домов исключить.
6.2. Ремонт крыши провести в 2041 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

7. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Центральная, 68. Год ввода в эксплуатацию -  1960. В 2009 году проведен капитальный ремонт крыши и фасада.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

7.1. Ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фасада из программы капитального ремонта домов исключить.

7.2. Ремонт крыши провести в 2043 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

8. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Центральная, 70. Год ввода в эксплуатацию -  1960. В 2009 году проведен капитальный ремонт крыши и фасада.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

8.1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фасада из программы капитального ремонта домов исключить.

8.2. Ремонт крыши провести в 2039 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

9. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Центральная, 83. Год ввода в эксплуатацию -  1960. В 2009 году проведен капитальный ремонт крыши и фасада.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

9.1. Ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения из программы капитального ремонта домов исключить.

9.2. Ремонт крыши провести в 2043 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

10. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Центральная, 97. Год ввода в эксплуатацию -  1976. Год проведения последнего капитального ремонта -  2010. Произведен капитальный ремонт крыши, фасада, инженерных систем электроснабжения, водоснабжения.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

10.1. Ремонт фундамента, ремонт инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ремонт фасада из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

10.2. Ремонт крыши провести в 2038 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

11. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Центральная, 99. Год ввода в эксплуатацию -  1970. В 2009 году проведен капитальный ремонт крыши и фасада.

На основании решения собрания собственников помещений (протокол № 8 от 12.02.2016 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

11.1. Ремонт инженерной системы электроснабжения заменить на ремонт инженерной системы водоотведения.
11.2. Ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подъездов из программы капитального ремонта домов исключить.

11.3. Ремонт фундамента провести в 2023 году.

11.4. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения провести в 2025 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

12. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Центральная, 101. Год ввода в эксплуатацию -  1973. В 2009 году проведен капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

12.1. Ремонт фундамента, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подъезда, ремонт фасада из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.
12.2. Ремонт крыши провести в 2037 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

13. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Шишкова, 28а. Год ввода в эксплуатацию -  1990. В 2009 году проведен капитальный ремонт крыши, фасада, инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения.

На основании решения собрания собственников в многоквартирном доме (протокол № 1 от 13.01.2016 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

13.1. Ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов, ремонт фундамента из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

13.2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения провести в 2027 году.

13.3. Ремонт крыши. Ремонт фасада провести в 2034 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

14. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Шишкова, 28. Год ввода в эксплуатацию -  1968. В 2009 году проведен капитальный ремонт крыши, фасада.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

14.1. Ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фасада из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

14.2. Ремонт крыши провести в 2042 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

15. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Шишкова, 32. Год ввода в эксплуатацию -  1983. В 2008 году проведен капитальный ремонт крыши, фасада.

На основании решения собрания собственников жилья (протокол № 5 от 19.01.2016 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

15.1. Ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов из программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов исключить.
15.2. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения провести в 2024 году.

15.3. Ремонт крыши провести в 2026 году.
15.4. Ремонт фасада, ремонт фундамента произвести в 2030 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

16. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Энергетиков, 5. Год ввода в эксплуатацию -  1980. В 2009 году проведен капитальный ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, утеплены и обшиты сайдингом торцевые стены.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

16.1. Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт подвального помещения из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

16.2. Ремонт крыши провести в 2040 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

17. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Юбилейная, 4. Год ввода в эксплуатацию -  1960. В 2010 году проведен капитальный ремонт крыши, фасада.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

17.1. Ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фасада из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

17.2. Ремонт крыши провести в 2035 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

18. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Юбилейная, 16. Год ввода в эксплуатацию -  1983. Капитальный ремонт не проводился.
На основании решения собрания собственников жилья (протокол № 4 от 18.01.2016 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

18.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фундамента, ремонт фасада из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

18.2. Ремонт крыши провести в 2022 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

19. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Курья, ул. Юбилейная, 24. Год ввода в эксплуатацию -  1973. В 2009 году проведен капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы водоснабжения.

На основании представления Администрации Курьинского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

19.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения, ремонт фасада из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

19.2. Ремонт крыши провести в 2043 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

20. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Новофирсово, ул. Молодежная, 9. Год ввода в эксплуатацию -  1961. Капитальный ремонт дома не проводился.

На основании представления Администрации Новофирсовского сельсовета, руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

20.1. Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фундамента из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

20.2. Ремонт крыши провести в 2023 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

21. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Усть-Таловка, ул. Полевая, 48. Год ввода в эксплуатацию -  1961. Капитальный ремонт дома не проводился.

На основании решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 2 от 28.12.2015 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

21.1. Ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фундамента из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

21.2. Ремонт фасада провести в 2021 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

22. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Усть-Таловка, ул. Полевая, 49. Год ввода в эксплуатацию -  1962. Капитальный ремонт дома не проводился.

На основании решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 2 от 28.12.2015 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

22.1. Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фундамента из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

22.2. Ремонт крыши провести в 2020 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

23. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Усть-Таловка, ул. Центральная, 49. Год ввода в эксплуатацию -  1963. Капитальный ремонт дома не проводился.

На основании решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 3 от 28.12.2015 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

23.1. Ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

23.2. Ремонт крыши провести в 2019 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

24. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Усть-Таловка, ул. Центральная, 51. Год ввода в эксплуатацию -  1962. Капитальный ремонт дома не проводился.

На основании решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 4 от 28.12.2015 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

24.1. Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фундамента  из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

24.2. Ремонт крыши провести в 2018 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.

25. Многоквартирный жилой дом по адресу с. Усть-Таловка, ул. Центральная, 53. Год ввода в эксплуатацию -  1962. Капитальный ремонт дома не проводился.

На основании решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 5 от 28.12.2015 г.), руководствуясь ведомственными строительными нормами ВСН-55-88(р), показателями оценки необходимости капитального ремонта в МКД согласно критериев, комиссия РЕШИЛА:

25.1. Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фундамента  из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключить.

25.2. Ремонт крыши провести в 2017 году.

Голосовали:  за  -  5, против  -  0, воздержались -  0.
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