	УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации Курьинского района  от 25.11.2025  № 480 


П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

на основе модернизации жилищно-коммунального

комплекса Курьинского района» на 2026-2030 годы 

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Курьинского района Алтайского края

	Соисполнитель программы
	МКП «Курьинский комхоз»

	Участники программы 
	Администрации сельсоветов Курьинского района (по согласованию),
Образовательные учреждения района

	Подпрограммы программы
	отсутствуют

	Программно-целевые инструменты программы
	Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края  от 28.12.2023 № 517

	Цель программы
	повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения


	Задачи программы
	модернизация систем водоснабжения;

модернизация систем теплоснабжения;

модернизация систем водоотведения


	Целевые индикаторы и показатели программы
	1. снижение потерь по водоснабжению;

2. снижение потребления электроэнергии на водозаборах;
3. снижение непроизводительных потерь в теплоснабжении;

4. экономия топлива;

5. количество разработанных проектов санитарно-защитной зоны полей фильтрации

	Сроки и этапы реализации программы
	2026 – 2030 годы без деления на этапы

	Объем финансирования программы
	Общий объем финансирования за счет всех источников 9227,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 5627,6 тыс. рублей;

2027 год – 1500,0 тыс. рублей;

2028 год – 700,0 тыс. рублей;

2029 год – 700,0 тыс. рублей;

2030 год – 700,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 4086,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 4086,3 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета – 5141,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 1541,3 тыс. рублей;

2027 год – 1500,0 тыс. рублей;

2028 год – 700,0 тыс. рублей;

2029 год – 700,0 тыс. рублей;

2030 год – 700,0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации программы
	1. Модернизация систем водоснабжения к 2030 г. позволит снизить потери воды на 1,7%;
2.  Модернизация систем водоснабжения к 2030 г. позволит снизить потребление электроэнергии на водозаборах на 18 тыс. кВт.час;
3. Модернизация систем теплоснабжения к 2030 г. позволит снизить непроизводственные потери в теплоснабжении до 1,5%;
4.  Модернизация систем теплоснабжения к 2030 г. позволит обеспечить экономию топлива до 40 т.у.т.;
5. В результате модернизации систем водоотведения планируется разработка 1 (одного) проекта санитарно-защитной зоны для полей фильтрации Курьинского района


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения района обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, высокой степенью износа основных фондов и, как следствие, неэффективной работой предприятий ЖКХ, большими потерями ресурсов. Финансовые потери происходят из-за аварийных ситуаций и повреждений на тепловых и водопроводных сетях, для устранения которых отвлекаются незапланированные материальные и трудовые ресурсы.

По состоянию на 1 января 2025 года износ водопроводных сетей составляет 82 %, в отдельных населенных пунктах он равен 100 %.

Несколько лучше состояние тепловых сетей. В 2025 г. был проведен капитальный ремонт тепловых сетей в с. Курья, заменено 992 м тепловой сети в двухтрубном исчислении. Ветхие сети составляют почти 1 км.

За последние 10 лет в Курьинском районе были заменены все котлы. На сегодняшний день в районе нет аварийных котлов. Принятые меры позволили сократить потребление угля с 5,3 тыс. тонн в 2015 до 4,3 тыс. тонн в 2024 году. Несмотря на это потери тепла в сетях составляют до 22 %, потери воды -  до 16 %. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного проведения капитального ремонта основных фондов объектов ЖКХ, что приводит к снижению надежности работы объектов ЖКХ, особенно водоснабжения.
Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Администрации района, органов местного самоуправления, организаций ЖКХ. В качестве средства такого согласования предлагается муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2026-2030 годы».

Актуальность данной муниципальной программы заключается в повышении качества коммунальных услуг, надёжности функционирования систем жизнеобеспечения, обеспечения комфортных и безопасных условий проживания людей.
2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р; с государственной программой Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 517.
Программа разработана для достижения следующей цели: повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Для этого необходимо решение следующих задач:

модернизация систем водоснабжения;

модернизация систем теплоснабжения;

модернизация систем водоотведения. 

Срок реализации программы: 2026-2030 годы без деления на этапы.
Целевые индикаторы муниципальной программы:

1. снижение потерь по водоснабжению;

2. снижение потребления электроэнергии на водозаборах;

3. снижение непроизводительных потерь в теплоснабжении;

4. экономия топлива;

5. количество разработанных проектов санитарно-защитной зоны полей фильтрации.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

1. Модернизация систем водоснабжения к 2030 г. позволит снизить потери воды на 1,7%.

2. Модернизация систем водоснабжения к 2030 г. позволит снизить потребление электроэнергии на водозаборах на 18 тыс. кВт.час.

3. Модернизация систем теплоснабжения к 2030 г. позволит снизить непроизводственные потери в теплоснабжении до 1,5%.

4.  Модернизация систем теплоснабжения к 2030 г. позволит обеспечить экономию топлива до 40 т.у.т.

5. В результате модернизации систем водоотведения планируется в 2026 году разработка 1 (одного) проекта санитарно-защитной зоны для полей фильтрации Курьинского района.

Сведения об индикаторах муниципальной программы приведены в Приложении 1.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
В муниципальной программе планируется осуществить следующие мероприятия:
1) Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Кузнецово Курьинского района Алтайского края.
Реализация данного проекта планируется в результате предоставления субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Курьинский район Алтайского края.
2) Текущий ремонт объектов водоснабжения Курьинского района. 
Во избежание аварийных ситуаций при снабжении потребителей водой необходимо осуществление своевременного текущего ремонта.
3) Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов водоснабжения Курьинского района.
С целью подготовки заявок на участие в краевых программах, на основании которых осуществляется финансирование капитальных ремонтов объектов водоснабжения, необходима подготовка проектно-сметной документации.

4) Текущий ремонт объектов теплоснабжения Курьинского района. 
Во избежание аварийных ситуаций при прохождении отопительных зимних периодов необходимо осуществление своевременного текущего ремонта объектов теплоснабжения.
5) Обследование технического состояния здания школьной котельной в с. Трусово. 
С целью оценки технического состояния здания школьной котельной в с. Трусово, а также для формирования заявки на участие в краевых программах по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, необходимо заключение специализированной организации о техническом состоянии объекта.
6) Разработка проекта санитарно-защитной зоны полей фильтрации. 

Для установки санитарно-защитной зоны полей фильтрации Курьинского района необходима разработка проекта.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета - в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета - в соответствии с решением Курьинского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетные источники - в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию муниципальной программы из федерального, краевого и местных бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Общий объем финансирования за счет всех источников – 9227,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 5627,6 тыс. рублей

2027 год – 1500,0 тыс. рублей

2028 год – 700,0 тыс. рублей

2029 год – 700,0 тыс. рублей

2030 год – 700,0 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета – 4086,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2026 год – 4086,3 тыс. рублей

2027 год – 0,0 тыс. рублей

2028 год – 0,0 тыс. рублей

2029 год – 0,0 тыс. рублей

2030 год – 0,0 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 5141,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 1541,3 тыс. рублей

2027 год – 1500,0 тыс. рублей

2028 год – 700,0 тыс. рублей

2029 год – 700,0 тыс. рублей

2030 год – 700,0 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Объем финансовых ресурсов по муниципальной программе приведен в приложении 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе;

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка и возникающими, в связи с этим ценовыми колебаниями.
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.
6. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем программы является отдел ЖКХ Администрации Курьинского района, который обеспечивает выполнение мероприятий программы, совершенствование нормативной правовой базы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году.

Программные мероприятия реализуются в порядке, и на условиях, утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации края, муниципальными нормативными правовыми актами.

Для последовательной реализации программных мероприятий проводится их ежегодная корректировка с рассмотрением итогов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии приложения 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Курьинский район Алтайского края, утверждённого постановлением Администрации Курьинского района от 08.06.2022 № 223.

	
	Приложение 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной  инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района» на 2026-2030 годы


СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района» на 2026-2030 годы
	№п/п
	Наименование индикатора

 (показателя)
	Единица

измерения
	                                          Значение по годам

	
	
	
	2024г.

(факт)
	2025г.

(оценка)
	Реализация муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2026–2030 годы



	1
	Снижение потерь по водоснабжению
	%
	0
	0
	1,3
	1,3
	1,7
	1,7
	1,7

	2
	Снижение потребления электроэнергии на водозаборах
	тыс. кВт.час
	0
	0
	15
	15
	18
	18
	18

	3
	Снижение непроизводительных потерь в теплоснабжении
	%
	0
	0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	4
	Экономия топлива
	т.у.т
	0
	0
	40
	40
	40
	40
	40

	5
	Количество разработанных проектов санитарно-защитной зоны полей фильтрации
	шт.
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0


	
	Приложение 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной  инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района» на 2026-2030 годы


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района» на 2026-2030 годы
	п/ п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реали​зации

	Участники
про​граммы
	Сумма расходов, тыс. руб.
	Источники финансиро​вания

	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12

	1
	Цель1

Повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	2026-2030 гг.
	
	5627,6
	1500,0
	700,0
	700,0
	700,0
	9227,6
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюджет

	
	
	
	
	4086,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4086,3
	краевой бюд​жет

	
	
	
	
	1541,3
	1500,0
	700,0
	700,0
	700,0
	5141,3
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные 
источ​ники

	2

	Задача 1.1

Модернизация систем водоснабжения

	2026-2030
гг.

	
	4677,6
	800
	200
	200
	200
	6077,6
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюджет

	
	
	
	
	4086,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4086,3
	краевой бюд​жет

	
	
	
	
	591,3
	800
	200
	200
	200
	1991,3
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные источ​ники

	3
	Мероприятие 1.1.1

Капитальный ремонт водозаборного узла в              с. Кузнецово Курьинского района Алтайского края 


	2026-2030 гг.

	Администрация Курьинского района 
	4527,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4527,6
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюджет

	
	
	
	
	4086,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4086,3
	краевой бюд​жет

	
	
	
	
	441,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	441,3
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные источ​ники

	4
	Мероприятие 1.1.2

Текущий ремонт объектов водоснабжения Курьинского района
	2026-2030
гг.

	Администрация Курьинского района, Администрации сельсоветов Курьинского района, МКП «Курьинский комхоз»
	100,0
	750,0
	200,0
	200,0
	200,0
	1450,0
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	краевой бюд​жет

	
	
	
	
	100,0
	750,0
	200,0
	200,0
	200,0
	1450,0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные источ​ники

	5
	Мероприятие 1.1.3

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов водоснабжения Курьинского района
	2026-2030
гг.

	Администрация Курьинского района
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	краевой бюд​жет

	
	
	
	
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные источ​ники


	6
	Задача 2.1

Модернизация систем теплоснабжения
	2026-2030 гг.

	
	750,0
	700,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2950
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюд​жет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	750,0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные источ​ники

	7

	Мероприятие 2.1.1

Текущий ремонт объектов теплоснабжения Курьинского района
	2026-2030
гг.

	Администрация Курьинского района, Администрации сельсоветов Курьинского района, МКП «Курьинский комхоз», образовательные учреждения района
	670,0
	700,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2870,0
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюд​жет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	670,0
	700,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2870,0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные источ​ники

	
	Мероприятие 2.1.2
Обследование технического состояния здания школьной котельной в с. Трусово
	2026-2030
гг.

	Администрация Курьинского района
	80,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80,0
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюд​жет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	80,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80,0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные источ​ники

	8
	Задача 3.1

Модернизация систем водоотведения
	
	
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюд​жет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные источ​ники

	9
	Мероприятие 3.1.1
Разработка проекта санитарно-защитной зоны полей фильтрации
	2026-2030
гг.

	Администрация Курьинского района
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федераль​ный бюд​жет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджет​ные источ​ники


	
	Приложение 3
к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной  инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района» на 2026-2030 годы


ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района» на 2026–2030 годы
	Источники и направления расходов
	Сумма расходов, тыс.руб.

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Всего финансовых затрат

	5627,6
	1500,0
	700,0
	700,0
	700,0
	9227,6

	в том числе

	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета


	1541,3
	1500,0
	700,0
	700,0
	700,0
	5141,3

	из краевого бюджета

	4086,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4086,3

	из федерального бюджета


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	из внебюджетных источников

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


